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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ҚАРОРИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИ СОҲАСИНИ ТУБДАН ИСЛОҲ ҚИЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА
Темир йўл транспорти соҳасини ислоҳ қилиш, соғлом рақобат муҳитини яратиш, соҳага хусусий секторни кенг жалб қилиш, бизнес жараёнларини рақамлаштириш, бошқарувнинг замонавий усулларини жорий этиш ҳамда республиканинг транзит салоҳиятидан самарали фойдаланиш мақсадида:
1. Қуйидагилар темир йўл транспорти соҳасини босқичма-босқич ислоҳ қилишнинг устувор вазифалари этиб белгилансин:
темир йўлда ташиш хизматлари бозорида рақобатни шакллантириш ва жозибадор инвестиция муҳитини яратиш орқали ташиш жараёнларига хусусий инвестицияларни жалб қилиш;
темир йўл соҳасини трансформация қилиш ва рақамлаштириш ишларини жадаллаштириш, хизматлар кўрсатиш жараёнининг узлуксизлиги, сифатлилиги, хавфсизлиги, барқарорлиги ва ишончлилигини таъминлаш;
темир йўл корхоналарининг молиявий ҳолатини мустаҳкамлаш, йўловчи ва юк ташишда таннарх ва харажатларни камайтириш, операцион самарадорликни таъминлаш борасида ҳисобдорлик ва рағбатлантирувчи муҳитни яратиш;
тадбиркорлик субъектлари учун темир йўл орқали юк ташиш хизматини кўрсатувчи вагон операторларини эркин танлаш ҳуқуқини таъминлаш;
темир йўл хизматларини кўрсатишда иқтисодий ва молиявий салоҳияти юқори бўлган йўналиш ва соҳаларга мустақил ривожланиш, шу жумладан маҳаллий ва халқаро молия бозорларига чиқиш ҳамда давлат кўмагисиз кредит ресурсларини жалб қилиш учун имконият яратиш;
темир йўл соҳасидаги давлат улуши мавжуд компанияларда корпоратив бошқарув тизимини тубдан яхшилаш, соҳага малакали хорижий менежерлар ва мутахассисларни жалб қилиш.
2. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Транспорт вазирлигининг «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналар негизида 2024 йил 1 январга қадар алоҳида йўналишлар бўйича қуйидагиларни ташкил этиш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин:
йўл хўжалиги, электр таъминоти, сигналлаштириш ва алоқа, локомотив хўжалиги, ягона диспетчерлик маркази ва юк станциялари иш фаолиятини таъминлаш ҳамда мазкур инфратузилма объектларини ривожлантириш бўйича «Темирйўлинфратузилма» АЖ;
юк ташиш хизматларини амалга ошириш, юк вагон ва контейнер хўжалигини сақлаш ва ривожлантириш, мультимодал «эшикдан эшиккача» ташувларни йўлга қўйиш, логистика марказлари ва терминалларини ташкил этиш бўйича «Темирйўлкарго» АЖ;
юқори тезликда ҳаракатланувчи электропоездларда йўловчиларни ташиш хизматини кўрсатиш ҳамда юқори тезликда ҳаракатланувчи электропоездлар хўжалигини сақлаш ва ривожлантириш бўйича «Темирйўлэкспресс» АЖ;
«Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ таркибида вокзаллар фаолиятини таъминлаш бўйича «Темир йўл вокзаллари» МЧЖ ва шаҳар атрофида йўловчилар ташиш бўйича «Шаҳар атрофида йўловчи ташиш» МЧЖ;
болалар оромгоҳлари, соғлиқни сақлаш, маданий-маърифий ва спорт объектларини сақлаш, аҳолига кўрсатиладиган хизматлардан тушадиган тушумларни ошириш ҳамда уларни босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштиришга ўтказиш юзасидан тизимли ишларни амалга ошириш бўйича «Темир йўл ижтимоий хизматлар» муассасаси.
Мазкур банд билан ташкил этилаётган акциядорлик жамиятлари ва муассасанинг таъсисчиси (акциядори, мулкдори) этиб холдинг сифатида «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ белгилансин.
3. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖга ўзининг таркибидаги корхоналарга бухгалтерия ҳисоби, молия, менежмент, рақамлаштириш, харидлар, кадрлар малакасини ошириш ва бошқа йўналишларда хизмат кўрсатиш вазифаси юклансин.
4. Қуйидагилар:
2023 — 2026 йилларда темир йўл транспорти соҳасини ислоҳ қилиш бўйича «йўл харитаси» 1-иловага мувофиқ;
темир йўл транспорти соҳасида ислоҳотларнинг қисқа муддатларда ва самарали амалга оширилишини таъминлаш йўлида барча мавжуд тўсиқларни бартараф этиш ваколатига эга бўлган Темир йўл транспорти соҳасида ислоҳотларни мувофиқлаштириш бўйича идоралараро комиссия ва унинг ҳузуридаги ишчи гуруҳ таркиблари 2 ва 2а-иловаларга мувофиқ;
2023 — 2025 йилларда «Ўзбекистон темир йўллари» АЖда рақамли трансформация жараёнларини жадаллаштириш бўйича «йўл харитаси» 3-иловага мувофиқ;
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ таркибидаги айрим хўжалик жамиятлари ва корхоналарни қайта ташкил этиш механизмлари 4-иловага мувофиқ;
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ таркибидаги корхоналарнинг оммавий савдолар орқали сотиладиган акция пакетлари (улушлари) рўйхати 5-иловага мувофиқ;
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг оммавий савдолар орқали сотиладиган кўчмас мулк объектлари рўйхати 6-иловага мувофиқ;
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари рўйхати 7-иловага мувофиқ;
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг «Темир йўл ижтимоий хизматлар» муассасасига баланс қийматида ўтказиладиган мол-мулклари рўйхати 8-иловага мувофиқ;
юк ташиш ҳажмини ошириш ва хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш шарти билан аукцион орқали ижарага таклиф этиладиган темир йўл станциялари ҳудуди рўйхати 9-иловага мувофиқ;
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарни қайта ташкил этишда мол-мулкларни бериш, сотиш ҳамда сақлашнинг алоҳида тартиби 10-иловага* мувофиқ;
* 10-илова берилмайди.
темир йўл транспорти секторини ислоҳ қилиш ва янада ривожлантириш жараёнларида иштирок этувчи мутасадди ташкилотлар ва уларнинг асосий вазифалари 11-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
5. Транспорт вазирлиги, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, Давлат активларини бошқариш агентлиги ва Тошкент шаҳар ҳокимлиги уч ой муддатда қуйидагиларни назарда тутувчи дастурларни Вазирлар Маҳкамасига киритсин:
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарни модернизация қилиш, темир йўл инфратузилмасини ривожлантириш, локомотив ва вагонлар паркини янгилаш;
тегишли инфратузилмани яратган ҳолда Тошкент шаҳри ҳудудида жойлашган станцияларни шаҳардан ташқарига чиқариш ва бўшайдиган ер участкаларини онлайн аукцион орқали сотиш ҳамда тушадиган маблағларни (сотиш харажатларини чегирган ҳолда) тенг улушларда темир йўл соҳаси инфратузилмасини ривожлантиришга ва республика бюджетига йўналтириш.
6. Темир йўлда юкларни маҳаллий, экспорт ва импорт йўналишларида ташиш тарифларига тақдим этилган чегирмалар (икки ёки ундан кўп хорижий мамлакатларнинг темир йўл маъмуриятлари билан келишувларга асосан тақдим этилган чегирмалар бундан мустасно) 2024 йил 1 январдан бекор қилинсин ҳамда уларни фақат Вазирлар Маҳкамаси қарори билан тақдим этиш тартиби жорий этилсин.
Вазирлар Маҳкамаси (А. Арипов) 2023 йил 1 декабрга қадар темир йўлларда юкларни ташиш тарифларига тақдим этиладиган чегирмалар рўйхатини тасдиқласин.
7. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Транспорт вазирлигининг қуйидаги таклифларига розилик берилсин:
2024 йил 1 январдан бошлаб юк вагонлари ва контейнерларни тақдим этиш ҳамда юқори тезликда ҳаракатланадиган ва тезюрар поездларда йўловчиларни ташиш хизматлари тарифларини давлат томонидан тартибга солиш амалиётидан воз кечиб, уларни бозор тамойиллари асосида тартибга солиш механизмига ўтиш;
2025 йил 1 январдан бошлаб маҳаллий йўналишларда йўловчиларни ташиш хизматларини (юқори тезликда ҳаракатланадиган ва тезюрар поездларда йўловчиларни ташиш бундан мустасно) кўрсатишдан кўрилган зарарлар, шунингдек, Вазирлар Маҳкамаси қарорлари билан темир йўл транспортида юк ташиш хизматларига берилган чегирмаларни Давлат бюджети ҳисобидан компенсация қилиш.
Транспорт вазирлиги Иқтисодиёт ва молия вазирлиги билан биргаликда уч ой муддатда маҳаллий йўналишларда йўловчиларни ташиш хизматларини кўрсатишдан кўрилган зарарлар ҳамда темир йўл транспортида юк ташиш хизматларига берилган чегирмаларни (Public service obligation) Давлат бюджети ҳисобидан компенсация қилиш тартибини тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритсин.
8. Белгилансинки:
умумий фойдаланишдаги темир йўл транспорти инфратузилмаси объектлари, магистраль локомотив ва рўйхати Транспорт вазирлиги томонидан тасдиқланадиган махсус вагонларнинг учинчи шахсларга сотилиши, бегоналаштирилиши ёки бошқарувга ўтказилишига рухсат этилмайди;
умумий фойдаланишдаги темир йўл транспорти инфратузилмаси объектлари, локомотивларни тақдим этиш, маҳаллий йўналишларда йўловчиларни ташиш хизматлари (юқори тезликда ҳаракатланадиган ва тезюрар поездларда йўловчиларни ташиш бундан мустасно) тарифлари Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Идоралараро тариф комиссияси томонидан тартибга солинади.
9. Давлат активларини бошқариш агентлиги «Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг активларини савдога чиқаришда харид тўловларини, миқдоридан қатъи назар, 5 йилгача бўлиб-бўлиб тўлаш имкониятини назарда тутсин ҳамда уч ойдан ортиқ муддат мобайнида сотилмасдан турган активларнинг бошланғич баҳосини 30 фоизигача пасайтириш, зарур ҳолларда баланс (қолдиқ) қийматида сотиш чораларининг кўрилишини таъминласин.
10. Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси Саноатни ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан, истисно тариқасида, экспортни кўпайтириш учун «Ўзбекистон темир йўллари» АЖга унинг таркибидаги корхоналарнинг кафиллиги асосида юк ва йўловчи вагонларини ишлаб чиқариш ҳамда мавжуд қувватларни ошириш учун жами 150 миллион доллар миқдоридаги кредит маблағларини йиллик 5 фоиз ставкада, 3 йиллик имтиёзли давр билан 10 йил муддатга тўғридан-тўғри ажратсин.
Белгилансинки, лойиҳаларнинг техник-иқтисодий асослари ва улар доирасида тузилган шартномалар «Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази» ДУК томонидан экспертизадан ўтказилади.
11. Транспорт вазирлиги ҳамда Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ томонидан «Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» АЖ ва «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ орқали жалб қилинган Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси кредитлари бўйича асосий қарзни қайтариш муддатини, фоиз ставкаларини ўзгартирмаган ҳолда, беш йилга узайтириш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин.
Бунда, Марказий банкка, истисно тариқасида, «Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» АЖга нисбатан кредитлар бўйича асосий қарзни қайтариш муддатини узайтириш натижасида активлар сифатини таснифлаш бўйича талабларни ва жарималарни қўлламаслик тавсия этилсин.
12. Транспорт вазирлиги, «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ икки ой муддатда:
а) Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги билан биргаликда қуйидаги лойиҳаларнинг самарадорлигини ўрганиб, Вазирлар Маҳкамасига тегишли таклифлар киритсин:
«Навоий КМК» АЖ билан биргаликда «Навоий-Учқудуқ» темир йўл участкасини электрлаштириш;
«Олмалиқ КМК» АЖ билан биргаликда «Тошкент-Ангрен» темир йўл участкасида иккинчи электрлаштирилган темир йўл линиясини қуриш, мавжуд йўл участкасини модернизация қилиш ҳамда мазкур йўналишда жойлашган саноат корхоналари экспорт юкларига логистика хизматларини йўлга қўйиш учун терминал ҳамда Тошкент вилояти Оҳангарон туманида мультимодал транспорт логистика марказини ташкил этиш;
«Навоий КМК» АЖ, «Олмалиқ КМК» АЖ, «Ўзметкомбинат» АЖ, «Ўзкимёсаноат» АЖ ва бошқа экспортёр корхоналар томонидан темир йўл хизматларидан фойдаланиш даражасини ошириш мақсадида транспорт логистика компанияларини ташкил қилиш;
б) Иқтисодиёт ва молия вазирлиги билан биргаликда Тошкент, Самарқанд ва Қўқон шаҳарларида жойлашган темир йўл вокзалларини давлат-хусусий шериклик асосида ривожлантириш юзасидан қарор лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига киритсин.
13. 2027 йил 1 январга қадар темир йўл транспорти хизматларини кўрсатувчи корхоналар томонидан белгиланган тартибда шакллантириладиган рўйхат бўйича олиб кириладиган ортиш-тушириш ишлари учун мўлжалланган механизм ва ускуналарга (ТИФ ТН коди 8425 11 000 0, 8425 42 000 0, 8425 49 000 0) божхона божининг ноль ставкаси қўлланилсин.
14. Белгилансинки, 2026 йил 1 январга қадар:
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарга ўзаро тўғридан-тўғри шартномалар асосида товарларни сотиш, ижарага бериш, харид қилиш, етказиш, иш (хизмат)ларни бажаришга;
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖга, истисно тариқасида, ишлаб чиқарувчи корхоналар ва уларнинг расмий дилерлари (дистрибьюторлари) билан тўғридан-тўғри шартномалар асосида ҳаракат таркибини ишлаб чиқариш ва таъмирлаш учун зарур бўладиган асбоб-ускуналар, товар (иш, хизмат)лар, бутловчи ва эҳтиёт қисмлар, темир йўлларни таъмирлаш, қуриш учун зарур бўлган эҳтиёт қисмлар ва техникалар ҳамда дастурий маҳсулотларни харид қилишга рухсат берилади.
15. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги ва «Ўзбекистон темир йўллари» АЖга 2026 йил 1 январга қадар темир йўл транспорти соҳасини ислоҳ қилиш доирасида халқаро экспертларни, консалтинг, аудиторлик ва инвестиция маслаҳатчиларини, инвестиция банклари ва бошқа ихтисослашган компанияларни, истисно тариқасида, энг яхши таклифларни саралаб олиш орқали тўғридан-тўғри шартномалар асосида жалб этишга рухсат этилсин. Бунда, улар билан тузиладиган шартномаларни ва шартномага оид қўшимча келишувларни мажбурий экспертизадан ўтказиш талаб этилмайди.
16. Темир йўл транспорти соҳасида ислоҳотларни мувофиқлаштириш бўйича идоралараро комиссия:
бир ой муддатда белгиланган устувор вазифаларга мувофиқ темир йўл транспорти соҳасида ислоҳотларни амалга ошириш, жумладан «Ўзбекистон темир йўллари» АЖни трансформация қилиш бўйича чора-тадбирлар тасдиқланишини таъминласин;
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ томонидан хусусий вагон ва контейнер операторларига темир йўл инфратузилмаси ва локомотив хизматлари тенг ҳуқуқ асосида кўрсатилишини қатъий назорат қилсин.
17. Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим қарорларига 12-иловага мувофиқ ўзгартиришлар киритилсин.
18. Транспорт вазирлиги манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда уч ой муддатда қонунчилик ҳужжатларига ушбу қарордан келиб чиқадиган ўзгартириш ва қўшимчалар тўғрисида Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритсин.
19. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилишга масъул ва шахсий жавобгар этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов ва Ж.А. Қўчқоров ҳамда транспорт вазири И.Р. Махкамов белгилансин.
Қарор ижросини муҳокама қилиб бориш, масъул ташкилотлар фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов зиммасига юклансин.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ
Тошкент ш.,
2023 йил 10 октябрь,
ПҚ-329-сон
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги ПҚ-329-сон қарорига
1-ИЛОВА
2023 — 2026 йилларда темир йўл транспорти соҳасини ислоҳ қилиш бўйича
«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»
	Т/р
	Тадбирлар номи
	Амалга ошириш механизми
	Ижро муддатлари
	Масъул ижрочилар

	I. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг корхоналарида корпоратив бошқарув тизимини ривожлантириш

	1.
	Трансформация жараёнларини мувофиқлаштириш учун профессионал ташкилотни жалб этиш.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ («ЎТЙ» АЖ) ва унинг таркибидаги ташкилотларни ташкил этиш жараёнларига ҳамроҳлик қилиш ва ушбу йўналишдаги чора-тадбирларни мувофиқлаштириб бориш ҳамда замонавий корпоратив бошқарувни жорий этиш учун жамият ҳисобидан нуфузли халқаро консалтинг ташкилотлари ва консультантларни тўғридан-тўғри жалб қилиш.
	2023 йил ноябрь
	Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	2.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳисоботларини халқаро стандартлар асосида тузиш ва аудитдан ўтказиш.
	1. Маҳаллий ва халқаро консалтинг ташкилотларини жалб қилиш.
	2024 йил январь
	Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳисоботларини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ юритиш ва эълон қилиш бўйича график ва чора-тадбирлар режасини тасдиқлаш.
	2024 йил февраль
	

	
	
	3. «Катта тўртлик»ка кирувчи аудиторлик компанияларини жалб қилиш.
	2025 йил апрель
	

	
	
	4. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳисоботларини аудитнинг халқаро стандартларига мувофиқ «катта тўртлик»ка кирувчи аудиторлик компаниялари томонидан ташқи аудитдан ўтказиш.
	2025 йил июнь
	

	3.
	«ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарга нисбатан нотижорат мақсадларни белгилаш.
	1. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг функция ва вазифаларини хатловдан ўтказиш ҳамда уларга нисбатан нотижорат мақсадларни аниқлаш.
2. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарга нисбатан давлатнинг нотижорат мақсадлари (PSO) ва уни амалга ошириш шартларини тасдиқлаш.
3. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарга нисбатан нотижорат мақсадлар ва уларни молиялаштириш манбаларини жамият сайтига жойлаштириш.
	2024 йил февраль
	Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	4.
	«ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларида бошқарувнинг замонавий тизимларини жорий қилиш.
	1. Маҳаллий ва халқаро консалтинг ташкилотларни жалб қилган ҳолда «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги ташкилотларнинг бошқарув тизимларини таҳлил қилиш.
	2024 йил март
	Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. «ЎТЙ» АЖ ва унинг тизимидаги акциядорлик жамиятлари кесимида ISO, ERP ва бошқарувнинг бошқа замонавий тизимларини жорий қилиш графиги ва чора-тадбирлар режасини тасдиқлаш.
	2024 йил июль
	

	
	
	3. ISO, ERP ва бошқарувнинг бошқа замонавий тизимларини жорий қилиш.
	2025 йил декабрь
	

	5.
	«ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларида раиснинг молия ва трансформация масалалари бўйича маслаҳатчиси лавозимига юқори малакали ва хорижий тажрибага эга номзодларни тайинлаш.
	1. Молия ва трансформация бўйича маслаҳатчи лавозимига номзодларга қўйиладиган талабларни ишлаб чиқиш.
	2023 йил ноябрь
	Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Хедхантер ташкилотлар ва халқаро қидирув тизим платформалари орқали хорижий мутахассисларни жалб этиш бўйича танлов эълон қилиш.
	2023 йил декабрь
	

	
	
	3. Танлов якунларига кўра юқори малакали ва хорижий тажрибага эга мутахассисларни жалб этиш.
	2024 йил март
	

	6.
	«ЎТЙ» АЖ кузатув кенгаши ва бошқаруви таркибини хорижий тажрибага эга аъзолар билан тўлдириш.
	1. Жалб қилинадиган мутахассисларга қўйиладиган талабларни ишлаб чиқиш.
	2023 йил ноябрь
	Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Хедхантер ташкилотлар ва халқаро қидирув тизим платформалари орқали хорижий мутахассисларни (жумладан, ватандошларни) жалб этиш бўйича танлов эълон қилиш.
	2023 йил декабрь
	

	
	
	3. «ЎТЙ» АЖ кузатув кенгаши ва бошқаруви таркибига камида бир нафар хорижий мутахассисни жалб этиш.
	2024 йил июнь
	

	
	
	4. «ЎТЙ» АЖ кузатув кенгаши таркибининг камида 30 фоизини ва корхона бошқарувининг камида 2 нафар раҳбар ходимини малакали халқаро мутахассислар орасидан тўлдириш.
	2025 йил декабрь
	

	7.
	«ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг дивиденд сиёсатини белгилаш.
	1. Ташкилотларнинг даромадлари, харажатлари, инвестиция лойиҳалари ва кредит тўлови юкидан келиб чиқиб, дивиденд сиёсати лойиҳасини ишлаб чиқиш.
	2024 йил март
	Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Дивиденд сиёсатини тасдиқлаш учун акциядорлар умумий йиғилишига киритиш.
	2024 йил июнь
	

	II. Темир йўл транспорти хизматлари бозорида рақобатни ривожлантиришга қаратилган шаффоф ва мослашувчан тариф тизимини яратиш йўли билан тариф сиёсатини такомиллаштириш

	8.
	Тарифнинг таркибий қисмлари бўйича унинг шаффофлигини таъминловчи тариф сиёсатини такомиллаштириш.
	Тарифнинг таркибий қисмлари (инфратузилма, локомотив ва вагон) бўйича даромад ва харажатларни ҳисобга олиш тартибини назарда тутувчи тарифни таркибий қисмларга бўлиш методикасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.
	2024 йил июнь
	Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги

	9.
	Монопол ва рақобатдош хизмат турларида давлат томонидан тартибга солишнинг асосий тамойил ва механизмларини ишлаб чиқиш.
	Темир йўл транспорти соҳасининг рақобатбардош хизмат турлари тарифларини эркинлаштириш (халқаро йўналишларда, юқори тезликда ҳаракатланадиган ва тезюрар поездларда йўловчиларни ташиш, вагон парки, контейнерларни бошқариш бўйича хизматлар тарифлари) механизмини ишлаб чиқиш.
	2024 йил март
	Транспорт вазирлиги,
Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
манфаатдор вазирликлар ва идоралар

	
	
	Темир йўл транспорти корхоналари фойдаланадиган асосий товар-хомашё ресурслари нархларини акс эттирувчи макроиқтисодий кўрсаткичлар ўзгариши шароитида темир йўл транспортида ташиш тарифларини қайта кўриб чиқиш.
	доимий
	

	10.
	Имтиёзли тарифлар асосида юк (импорт, транзит ва экспорт йўналишларида) ва йўловчилар ташиш натижасида йўқотилган даромадларни қоплаш механизмини ишлаб чиқиш. 
	Юк ва йўловчи ташишлар учун берилган имтиёзларни таҳлил қилиш.
Имтиёзли тарифлар бўйича юк ва йўловчилар ташиш натижасида йўқотилган даромадларни қоплаш механизмини ишлаб чиқиш.
	2024 йил март
	Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги

	11.
	Темир йўл инфратузилмаси ва локомотивлардан фойдаланувчиларга тенг ҳуқуқлар асосида хизматларни тақдим этишни таъминлаш.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ томонидан хусусий операторларга темир йўл инфратузилмаси ва локомотив хизматлари тенг ҳуқуқ асосида тақдим этилишини назорат қилиш механизмини ишлаб чиқиш; 
Локомотив, инфратузилма ва вагон хизматларидан фойдаланиш тарифларининг тақсимот методикасини ишлаб чиқиш;
Вазирлар Маҳкамасининг қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш.
	2024 йил сентябрь
	Транспорт вазирлиги,
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	III. Йўловчи ташишни ривожлантириш

	12.
	6 (олти)та юқори тезликда ҳаракатланувчи электропоездларни харид қилиш.
	6 та юқори тезликда ҳаракатланувчи электропоездларни харид қилиш бўйича «Нyundai Rotem» (Жанубий Корея) компанияси билан тўғридан-тўғри шартнома тузиш;
	2023 йил октябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ
Транспорт вазирлиги

	
	
	молиялаштириш бўйича Жанубий Корея Иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш жамғармасининг (EDCF) 35 йил муддатга, шу жумладан 10 йил имтиёзли муддат билан йиллик 0,1 фоиз ставкада бериладиган 185,0 млн. евро миқдоридаги кредитини жалб қилиш;
	2023 йил ноябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги

	
	
	электропоездлар харид қилиш лойиҳасини 2024 йилда Ўзбекистон Республикаси кафолати остида хорижий кредитлар жалб қилинган ҳолда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг манзилли рўйхатига киритиш;
	2023 йил декабрь
	Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги,
Транспорт вазирлиги

	
	
	электропоездларни харид қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси номидан қарз битимларини имзолаш ва давлат кафолатини бериш;
	2024 йил февраль
	Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Транспорт вазирлиги

	
	
	электропоездларни харид қилиш доирасида қарз шартномада назарда тутилган шаклдаги Ўзбекистон Республикасининг давлат кафолатлари бўйича юридик хулосалар бериш.
	Қарз битими имзоланганидан сўнг
	Адлия вазирлиги

	13.
	30 та электропоездларини харид қилиш
	30 та замонавий электропоездларини харид қилиш бўйича «Skoda Transportation» (Чехия Республикаси) компанияси билан тўғридан-тўғри шартнома тузиш;
	2023 йил ноябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ
Транспорт вазирлиги

	
	
	электропоездлар харидини молиялаштириш бўйича Чехия банкларининг кредитларини жалб қилиш (15 йил муддатга, шу жумладан 3 йил имтиёзли муддат билан йиллик 5,5 фоиз ставкада бериладиган 350,0 млн евро);
	2023 йил декабрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги

	
	
	электропоездларини харид қилиш лойиҳасини Ўзбекистон Республикаси кафолати остида хорижий кредитлар жалб қилинган ҳолда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг манзилли рўйхатига киритиш;
	2023 йил декабрь
	Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги

	
	
	электропоездлар харид қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси номидан қарз битимларини имзолаш ва давлат кафолатини бериш;
	2024 йил март
	Иқтисодиёт ва молия вазири,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	электропоездларни харид қилиш доирасида қарз шартномада назарда тутилган шаклдаги Ўзбекистон Республикасининг давлат кафолатлари бўйича юридик хулосалар бериш.
	Қарз битими имзоланганидан сўнг
	Адлия вазирлиги

	14.
	Барча темир йўл вокзалларида савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталарини ташкил қилиш.
	Барча темир йўл вокзалларидаги майдонларни оптимизация қилиш ҳисобига бўшайдиган ҳудудларда савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталарини ташкил қилиш мақсадида тадбиркорлик субъектларига аукцион орқали ижарага бериш.
	2024 йил 1 декабрь,
доимий равишда
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Давактив агентлиги

	15.
	Марказий вокзалларнинг кириш жойларигача йўловчи автотранспорт воситаларининг киришига рухсат бериш масаласини кўриб чиқиш.
	Марказий вокзалларнинг кириш жойларигача барча турдаги йўловчи автотранспорт воситаларининг киришига рухсат бериш бўйича таклиф ишлаб чиқиш.
	2024 йил 10 март
	Ички ишлар вазирлиги,
Миллий гвардия,
Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	IV. Соҳада операцион самарадорликни ва транзит салоҳиятни ошириш

	16.
	Чегара ҳудуди станцияларини ривожлантириш.
	«Оқкўприк» станциясининг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш.
	2023-2024 йй.
	Вазирлар Маҳкамаси,
Транспорт вазирлиги,
Тошкент вилояти ҳокимлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	17.
	Поездлар ҳаракати жараёнини оптималлаштириш.
	Зарур бўлган участкаларда қўшимча разъездлар қуриш.
	2023 — 2026 йй.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	Локомотивларнинг алмашиш елкасини узайтириш йўли билан узайтирилган маршрутли поездлар ҳаракатини ташкил қилиш.
	доимий равишда
	

	18.
	Логистика марказлари ва шохобча йўлларни ривожлантириш.
	Тегишли вазирликлар ва идоралараро ишчи гуруҳлар тузиш.
	2023 йил октябрь
	Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
тегишли вазирликлар ва идоралар

	
	
	Логистика марказлари ва шохобча йўлларидаги ортиб — тушириш механизмлари, инфратузилмаси ҳолатини ўрганиб чиқиш ва таҳлил қилиш.
	2023 йил ноябрь
	

	
	
	Халқаро тажрибани ўрганган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига асосланган таклиф киритиш.
	2023 йил декабрь
	

	19.
	Темир йўл ва автомобиль йўллари кесишмаларида хавфсизлик даражасини ошириш. 
	Йўл ҳаракати қоидаларни назорат қилувчи «ақлли» қурилмаларни темир йўл кесишмаларида ўрнатиш бўйича Ҳукумат қарори лойиҳасини ишлаб чиқиб, Вазирлар Маҳкамасига киритиш.
	2024 йил январь
	Ички ишлар вазирлиги,
Транспорт вазирлиги,
Солиқ қўмитаси

	20.
	ДХШ иштирокида темир йўл инфратузилмасини ривожлантириш лойиҳаларини амалга ошириш.
	Тошкент — Самарқанд йўналишида юқори тезликдаги алоҳида йўловчи ташиш темир йўлини қуриш лойиҳасини ДХШ шартлари асосида бериш бўйича лойиҳанинг ТИАси ишлаб чиқилишини таъминлаш.
	2024 йил декабрь
	Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	21.
	Логистика хизматларини ривожлантириш мақсадида Тошкент шаҳрида юк омборлари қуриш.
	Логистика хизматларини ривожлантириш мақсадида Тошкент шаҳри Янгиҳаёт туманида 100 гектаргача майдонда юк омборларини қуриш бўйича таклифларни Вазирлар Маҳкамасига киритиш.
	2024 йил февраль
	Тошкент шаҳри ҳокимлиги,
Инвестициялар, савдо ва саноат вазирлиги

	22.
	Андижон логистика маркази ҳудудида халқаро стандартларга мувофиқ логистика марказини қуриш.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва «Rhenus Group» компанияси (Германия) томонидан қўшма корхона ташкил этган ҳолда Андижон логистика маркази ҳудудида халқаро стандартларга мувофиқ логистика марказини қуриш бўйича бошқарув органлари қарорини қабул қилиш.
	2023 йил октябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Андижон вилояти ҳокимлиги

	V. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖни молиявий соғломлаштириш

	23.
	Тижорат банкларидан жалб қилинган кредитлар бўйича гаров таъминоти сифатида «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ томонидан тақдим этилган кафиллик шартномалари ва юзага келган мажбуриятлар бўйича гаровларни қайта расмийлаштириш.
	«Ўзбеккўмир» АЖ, «Кўприкқурилиш трести» УК, «Сардоба балиқчи хўжалиги» МЧЖ, «Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ, «Ўзтемирйўлқурилишмонтаж» УК, «Махсус механизациялашган йўл станцияси» МЧЖ, «Эйвалек махсус темир бетон» УК ва «Сардоба темир йўл агросаноат мажмуаси» УКларнинг тижорат банкларидан жалб қилган кредитлари бўйича гаров таъминоти сифатида «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ томонидан тақдим этилган кафиллик шартномалари ва юзага келган мажбуриятлар бўйича тегишинча ушбу корхоналарнинг мол-мулкларини гаров сифатида қайта расмийлаштириш.
	2023 йил ноябрь
	Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
тижорат банклар

	24.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган кредит мажбуриятларини мазкур қарорга мувофиқ қайта ва янги ташкил этилаётган корхоналарга қайта расмийлаштириш.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган кредит мажбуриятларини мазкур қарорга мувофиқ қайта ва янги ташкил этилаётган корхоналарга қайта расмийлаштириш.
	2023 йил ноябрь
	Иқтисодиёт ва молия вазирлиги

	
	
	Бунда, «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ Иқтисодиёт ва молия вазирлиги билан биргаликда уч ой муддатда халқаро молия институтлари ва тижорат банклари томонидан жалб қилинган кредитлар бўйича тузилган шартномаларни белгиланган тартибда тегишли корхоналарга қарз олувчи сифатида ҳамда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан берилган давлат кафолатларини қайта расмийлаштириш.
	2023 йил декабрь
	

	25.
	«Шарғункўмир» АЖни модернизация қилиш лойиҳасини амалга ошириш учун ХХР Эксимбанкининг жалб қилинган кредити бўйича барча мажбуриятларни «Ўзбекистон темир йўллари» АЖдан «Шарғункўмир» АЖга ўтказиш.
	«Шарғункўмир» АЖни модернизация қилиш ва лойиҳа қувватини йилига 900 минг тоннагача тошкўмир қазиб олишга етказиш» лойиҳасини амалга ошириш учун Хитой Халқ Республикаси Эксимбанкининг «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ орқали қайта молиялаштирилган кредити бўйича барча мажбуриятларни «Ўзбекистон темир йўллари» АЖдан «Шарғункўмир» АЖга ўтказиш.
Кредит мажбуриятлари бажарилиши юзасидан берилган давлат кафолатини қайта расмийлаштириш.
	уч ой муддатда
	Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги,
Иқтисодиёт молия вазирлиги,
Давактив агентлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
«Ўзсаноатқурилиш-банк» АТБ

	VI. Республика темир йўл транспортида тузилмавий ислоҳотларни амалга оширишга қаратилган темир йўл транспортига оид норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш

	26.
	«Темир йўл транспорти тўғрисида»ги Қонунни янги таҳрирда қабул қилиш.
	«Темир йўл транспорти тўғрисида»ги Қонун лойиҳасини янги таҳрирда ишлаб чиқиш.
	2023 йил ноябрь
	Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Адлия вазирлиги,
тегишли вазирликлар ва идоралар

	
	
	Қонун лойиҳасини тегишли вазирликлар ва идоралар билан келишиш.
	2023 йил декабрь
	

	
	
	Қонун лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига киритиш.
	2024 йил январь
	

	27.
	Ўзбекистон Республикаси темир йўл уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.
	Ўзбекистон Республикаси темир йўл уставини қуйидагиларни назарда тутган ҳолда янги таҳрирда ишлаб чиқиш:
вазирлик ва идоралар, хусусий вагон ва контейнер операторлари ҳамда бошқа субъектларнинг темир йўл транспорти соҳасидаги вазифалари, функциялари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари;
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг темир йўл транспорти соҳасидаги, темир йўл транспорти хизматлари бозори сегментларида алоҳида ўрнини таъминлаш механизмлари, шу жумладан темир йўл транспорти соҳасидаги давлат активларини жамлаш ва бошқариш;
темир йўл транспорти хизматлари бозори сегментларини ташкилий-ҳуқуқий жиҳатдан ажратиш, кўрсатилаётган хизматларнинг самарадорлиги ва шаффофлигини таъминлаш, барча харажатлар ва даромадлар шакллантириладиган марказларининг, айниқса, давлат бюджетидан тўғридан-тўғри молиялаштиришни талаб қиладиган хизматлар турлари бўйича молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига асосланган мустақил аудитини ўтказиш.
	2024 йил март
	Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Адлия вазирлиги,
тегишли вазирликлар ва идоралар

	
	
	Ҳужжат лойиҳасини тегишли вазирликлар ва идоралар билан келишиш.
	2024 йил март
	

	
	
	Ҳужжат лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига киритиш.
	2024 йил июнь
	

	28.
	Республикада йўловчи ва юк ташувларни ривожлантиришга қаратилган транспорт моделини ишлаб чиқиш.
	Транспорт моделини ишлаб чиқиш бўйича ишчи гуруҳни шакллантириш.
	2023 йил октябрь
	Транспорт вазирлиги,
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
«Uzbekistan Airways» АЖ,
«Uzbekistan Airports» АЖ,
тегишли вазирлик ва идоралар

	
	
	Ишчи гуруҳ томонидан Германия, Япония ва Хитой давлатларининг транспорт моделлари бўйича тажрибасини ўрганиш.
	2023 йил декабрь
	

	
	
	Транспорт моделини ишлаб чиқиш.
	2024 йил декабрь
	

	29.
	Юк вагонларини ижарага бериш тартибини соддалаштириш.
	Темир йўлларда ижтимоий ва экспортбоп юкларни ташиш билан боғлиқ бўлган асосий восита (юк вагон)ларни тадбиркорларга ижарага бериш тартибини соддалаштириш бўйича таклифни Вазирлар Маҳкамасига киритиш.
	2023 йил ноябрь
	Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Адлия вазирлиги,
тегишли вазирлик ва идоралар

	30.
	Темир йўл транспорти ерларининг муҳофаза зоналари ва ажратилган чегара минтақаларидан мақсадли фойдаланилишини таъминлаш.
	Темир йўл транспорти ерларининг муҳофаза зоналари ва ажратилган чегара минтақаларидан фойдаланиш тартибини тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритиш.
	2023 йил ноябрь
	Транспорт вазирлиги,
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	VII. Соҳанинг кадрлар салоҳиятини янада мустаҳкамлаш ва ривожлантириш

	31.
	Профессионал таълим тизимида малакали кадрлар тайёрлаш.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ тасарруфидаги:
профессионал таълим муассасалари ўқув режаларини соҳанингривожланиш истиқболларидан келиб чиқиб, такомиллаштириш;
профессионал таълим муассасаларига ўқувчиларни қабул қилиш квотасини соҳанинг ривожланиш истиқболидан келиб чиқиб белгилаш.
	ҳар йили
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	32.
	Олий таълим тизимида малакали кадрлар тайёрлаш.
	Тошкент давлат транспорт университети билан ҳамкорликда университетда мавжуд темир йўл транспортига оид таълим йўналишлари ва мутахассисликларнинг ўқув режаларини соҳанинг техник-технологик ва иқтисодий ривожланиш истиқболларини инобатга олиб такомиллаштириш ва янги таълим йўналишлари ва мутахассисликларни очиш.
	ҳар йили
	Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	Тошкент давлат транспорт университетида талабаларни қабул қилиш квотасини шакллантиришда соҳанинг техник-технологик ва ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболларидан келиб чиқиб, Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритиш.
	ҳар йили
	

	33.
	Хорижнинг етакчи олий таълим муассасаларида мутахассислар тайёрлаш кўламини янада кенгайтириш.
	Узоқ ва яқин хорижий олий таълим муассасалари билан ҳамкорлик кўламини янада кенгайтириш ва алоқаларни мустаҳкамлаш.
	2023-2024 йй.
	Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	Соҳанинг техник-технологик ва иқтисодий ривожланиш истиқболларидан келиб чиқиб хорижнинг етакчи олий таълим муассасаларида тор доирадаги мутахассисликлар бўйича кадрлар тайёрлаш.
	2023 — 2026 йй.
	

	34.
	Соҳада амалга оширилаётган ислоҳотлар талабларидан келиб чиқиб, кадрларни (юқори ва ўрта бўғин раҳбарлари, оммавий касб ишчи-хизматчилари) қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш.
	Соҳанинг техник-технологик ва иқтисодий ривожланиш истиқболларидан келиб чиқиб, тасарруфидаги Кадрлар малакасини ошириш, тайёрлаш ва қайта тайёрлаш марказида мавжуд ўқув дастурларини қайта кўриб чиқиш ва такомиллаштириш.
	2023 йил декабрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	Минтақавий темир йўл узелларида ташкил қилинган техник-ўқув машғулотлари марказлари фаолияти кўламини кенгайтириш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.
	2023-2024 йй.
	

	
	
	Ўзбекистон Республикаси ва Германия Федератив Республикаси ўртасидаги таълим дастури бўйича дуал таълим шаклида «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ходимларини Германиянинг «KfW» банкининг грант маблағлари ҳисобидан ўқитиш ва малакасини ошириш.
	2023-2024 йй.
	

	35.
	Темир йўл транспорти соҳасида хорижий профессионал таълим муассасалари билан қўшма таълим дастурларини ташкил этиш.
	Хорижнинг етакчи профессионал таълим муассасалари билан ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш, махсус таълим дастурлари бўйича илғор халқаро тажрибани ўрганиш.
	2023 йил ноябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	36.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ да АКТни ривожлантириш ва рақамлаштириш соҳасида фаолият юритаётган ходимлар малакасини ошириш.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖда АКТни ривожлантириш ва рақамлаштириш соҳасида фаолият юритаётган ходимлар малакасини ошириш.
	2023 — 2026 йй.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги ПҚ-329-сон қарорига
2-ИЛОВА
Темир йўл транспорти соҳасида ислоҳотларни мувофиқлаштириш бўйича идоралараро комиссия
ТАРКИБИ
	А.Ж. Раматов
	—
	Бош вазирнинг ўринбосари, Идоралараро комиссия раиси

	Ж.А. Қўчқоров
	—
	Бош вазирнинг ўринбосари — иқтисодиёт ва молия вазири, Идоралараро комиссия раисининг ўринбосари

	И.Р. Махкамов
	—
	транспорт вазири

	А.Д. Ташкулов
	—
	адлия вазири

	А.Ж. Ортиков
	—
	Давлат активларини бошқариш агентлиги директори

	Ш.Ш. Шарахметов
	—
	Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси раиси

	Б.Б. Ходжаев
	—
	иқтисодиёт ва молия вазирининг ўринбосари

	И.Ш. Наримов
	—
	Транспорт прокурори

	З.Г. Нарзуллаев
	—
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ бошқаруви раиси в.б.

	М.Б. Жуманиязов
	—
	Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудири, Идоралараро комиссия котиби


Изоҳ. Идоралараро комиссия аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига ушбу лавозимга янгидан тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш зиммасига юкланган шахслар киритилади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги ПҚ-329-сон қарорига
2а-ИЛОВА
Темир йўл транспорти соҳасида ислоҳотларни мувофиқлаштириш бўйича идоралараро комиссия ҳузуридаги ишчи гуруҳ
ТАРКИБИ
	Б.Б. Ходжаев
	—
	иқтисодиёт ва молия вазири ўринбосари, Идоралараро комиссия ҳузуридаги ишчи гуруҳ раҳбари

	М.Б. Жуманиязов
	—
	Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудири, Идоралараро комиссия ҳузуридаги ишчи гуруҳ раҳбарининг ўринбосари 

	Б.Д. Максимкулов
	—
	Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси масъул ходими

	О.А. Пекось
	—
	рақамли технологиялар вазирининг биринчи ўринбосари

	А.Н. Каримов
	—
	адлия вазири ўринбосари

	Ж.Э. Чориев
	—
	транспорт вазири ўринбосари

	А.Э. Миралиев
	—
	Давлат активларини бошқариш агентлиги директори ўринбосари

	А.У. Каюмов
	—
	Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари

	Ф.Ж. Пулатов
	—
	Кадастр агентлиги директори

	Х.Н. Рахметов
	—
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари в.б.

	З.М. Астанов
	—
	Иқтисодиёт ва молия вазирлиги бошқарма бошлиғи, Идоралараро комиссия ҳузуридаги ишчи гуруҳ котиби


Изоҳ. Идоралараро комиссия ҳузуридаги ишчи гуруҳ аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига ушбу лавозимга янгидан тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш зиммасига юкланган шахслар киритилади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги ПҚ-329-сон қарорига
3-ИЛОВА
2023 — 2025 йилларда «Ўзбекистон темир йўллари» АЖда рақамли трансформация жараёнларини жадаллаштириш бўйича
«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»
	Т/р
	Чора-тадбирлар номи
	Амалга ошириш механизми
	Муддати
	Масъуллар

	I. Умумий масалалар

	1.
	Халқаро консультантни жалб қилган ҳолда темир йўл транспорт соҳасини рақамлаштириш даражасини аниқлаш бўйича аудит ўтказиш ҳамда рақамли темир йўл стратегияси лойиҳасини ишлаб чиқиш.
	1. Лойиҳанинг техник ва тендер ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳамда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш.
	2024 йил январь
	Транспорт вазирлиги,
Рақамли технологиялар вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Халқаро консалтинг компаниясини жалб қилиш мақсадида тендер савдоларини ўтказиш ва ғолиб компания билан шартнома имзолаш.
	2024 йил март
	

	
	
	3. Темир йўл транспорт соҳасини рақамлаштириш даражасини аниқлаш бўйича аудит ўтказиш.
	Шартнома асосида
	

	
	
	4. Аудит ҳисоботи асосида Рақамли темир йўл стратегияси лойиҳасини ишлаб чиқиш.
	2024 йил август
	

	II. Йўловчиларга хизмат кўрсатиш жараёнларини рақамлаштириш

	2.
	Йўловчи ташишни бошқаришнинг автоматлаштирилган миллий тизимини жорий қилиш.
	1. Лойиҳанинг техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳамда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш.
	2024 йил август
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Лойиҳа техник ҳужжатларига мувофиқ автоматлаштирилган миллий тизимни ишлаб чиқиш.
	2025 йил июнь
	

	
	
	3. Автоматлаштирилган миллий тизимни амалиётга татбиқ этиш.
	2025 йил декабрь
	

	III. Юк ташиш жараёнларини рақамлаштириш

	3.
	Юк ташишларни тезкор бошқариш автоматлаштирилган миллий ахборот тизимини жорий қилиш.
	1. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш мақсадида тендер савдоларини ўтказиш ва ғолиб компания билан шартнома имзолаш.
	2024 йил февраль
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш.
	2024 йил декабрь
	

	
	
	3. Лойиҳа техник ҳужжатларига мувофиқ ахборот тизимини ишлаб чиқиш.
	Алоҳида режага мувофиқ
	

	4.
	«Ягона дарча» тамойили асосида юк ташиш соҳасида хизматлар кўрсатиш бўйича мижозлар билан ўзаро ҳамкорлик ахборот тизимини (кейинги ўринларда — «Ягона дарча» ахборот тизими) халқаро ташишлар бўйича келишув мавжуд бўлган «Месплан» ахборот тизими билан интеграция қилиш.
	1. Қўшни мамлакатлар темир йўл маъмуриятларининг ахборот тизимлари билан ташиш ҳужжатларининг электрон алмашинувини йўлга қўйиш. 
	2023 йил декабрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Халқаро ташишларда ҳужжатларнинг келишувини электрон кўринишда амалга ошириш мақсадида халқаро «Месплан» ахборот тизими билан интеграция қилиш.
	2024 йил декабрь
	

	5.
	«Ягона дарча» ахборот тизимини Божхона қўмитасининг ахборот тизимлари билан интеграция қилиш, жумладан:
юк ташишда товарга илова қилинадиган ҳужжатларни;
Божхона қўмитасининг «Е-транзит» ахборот тизими маълумотларини «Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг тегишли ахборот тизимларига интеграция қилиш.
	1. Технологик йўриқномани ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш.
	2023 йил декабрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Божхона қўмитаси

	
	
	2. Технологик йўриқномага асосан маълумотлар алмашинувини йўлга қўйиш.
	2024 йил март
	

	6.
	«Ягона дарча» ахборот тизимида «Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг тижорий, молиявий ва статистик кўрсаткичларини назорат қилувчи «нозирлар» модулини яратиш.
	1. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш.
	2024 йил февраль
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Лойиҳани амалиётга жорий этиш.
	2024 йил декабрь
	

	7.
	«Ягона дарча» ахборот тизими доирасида станция бошлиғи томонидан юк ташувчилардан келиб тушган аризаларни тасдиқлашни автоматлаштириш натижасида маҳаллий юк ташувчилар учун ташувлар жараёнининг босқичларини қисқартириш ва станция фаол ҳолатда эканлигини автоматик текширишни йўлга қўйиш.
	1. Тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.
	2024 йил декабрь
	Транспорт вазирлиги,
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. «Ягона дарча» ахборот тизимига тегишли ўзгартиришлар киритиш.
	2025 йил май
	

	IV. Ички жараёнларни рақамлаштириш

	8.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ахборот тизимлари маълумотларининг ягона «BI» модулини яратиш.
	1. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш.
	2025 йил март
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Лойиҳани амалиётга жорий этиш.
	2025 йил декабрь
	

	9.
	Локомотив депосини бошқариш ахборот тизимини («Smart Depo») такомиллаштириш.
	1. «Smart Depo» ахборот тизимининг янги модулларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш.
2. Локомотив бригадалари томонидан топширилган имтиҳон маълумотлари бўйича «E-ходим» тизимининг модулини яратиш.
	2025 йил декабрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	10.
	«Е-Транспорт» ахборот тизимини жорий этиш.
	1. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш.
	2024 йил январь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Ахборот тизимини босқичма-босқич амалиётга татбиқ этиш.
	2024 йил декабрь
	

	11.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг станцияларини боғловчи оптик толали алоқа линияларини ривожлантириш.
	1. Оптик толали тармоқларни ижарага бериш бўйича бошқа темир йўл маъмуриятлари тажрибасини ўрганиш ва таҳлил қилиш ҳамда тижорий фойдаланиш юзасидан таклиф ишлаб чиқиш.
	2023 йил ноябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг оптик толали тармоқ билан қамраб олинган ҳудудларида тармоқдан тижорий мақсадларда фойдаланишни белгиланган тартибда жорий қилиш.
	2024 йил январь
	

	
	
	3. Қамраб олинмаган ҳудудларни оптик толали тармоқ инфратузилмаси билан қамраб олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш, ҳисоб китоблар натижасига мувофиқ қамраб олишни босқичма-босқич ташкил этиш.
	2024-2025 йиллар
	

	12.
	Рақамли метрология — синов ускуналари ва ўлчов воситаларини қиёслов муддатларини онлайн назорат қилиш тизимини яратиш.
	1. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш.
	2024 йил февраль
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Ахборот тизимини амалиётга татбиқ этиш.
	2024 йил ноябрь
	

	13.
	Рақамли саноат хавфсизлиги ахборот тизимини яратиш.
	1. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш.
	2024 йил июнь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2 Техник ускуналарни белгиланган тартибда харид қилиш ва ўрнатиш.
	2024 йил август
	

	
	
	3. Ахборот тизимини амалиётга татбиқ этиш.
	2024 йил декабрь
	

	14.
	Тезкор телеграф телеграммалари айланмасининг онлайн платформасини яратиш. 
	1. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш.
	2024 йил март
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Ахборот тизимини амалиётга татбиқ этиш.
	2024 йил июль
	

	15.
	Ойлик назорат кўрикни (КМО) ўтказишини онлайн назоратга олиш платформасини яратиш.
	1. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш.
	2024 йил май
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Ахборот тизимини жорий қилиш.
	2024 йил ноябрь
	

	16.
	Йўл хўжалиги тизимини онлайн назорат қилиш платформасини яратиш.
	1. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш.
	2024 йил август
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Ахборот тизимини амалиётга татбиқ этиш.
	2025 йил февраль
	

	17.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ресурсларини режалаштиришнинг автоматлаштирилган тизимини (ERP) жорий этиш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш.
	1. Халқаро тажрибани ўрганиш ва лойиҳани жорий қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.
	2024 йил март
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Тизимни жорий қилиш бўйича таклифларни Вазирлар Маҳкамасига келишиш учун киритиш.
	2024 йил июнь
	

	V. Ташкилий масалалар

	18.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг рақамлаштириш жараёнларини жадаллаштириш, ахборот тизимларини ишлаб чиқиш ва қўллаб-қувватлаш мақсадида IT-мутахассислар штат бирлигини кўпайтириш.
	Штат бирлигини кўпайтириш бўйича тегишли ички ҳужжатни тасдиқлаш ва қўшимча штат бирликларини жорий этиш.
	2023 йил декабрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	19.
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖда АКТни ривожлантириш ва рақамлаштириш соҳасида фаолият юритаётган ходимлар иш ҳақига устама ҳақ тўлаш тартибини жорий этиш.
	Ходимларнинг иш ҳақига устама ҳақ тўлаш тартибини жорий этиш юзасидан ички ҳужжатларни қабул қилиш.
	2023 йил декабрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги ПҚ-329-сон қарорига
4-ИЛОВА
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ таркибидаги айрим хўжалик жамиятлари ва корхоналарни қайта ташкил этиш
МЕХАНИЗМЛАРИ
	Т/р
	Корхоналар ва уларни қайта ташкил этиш шакли
	Амалга ошириш механизми
	Муддат
	Масъуллар

	1.
	Қуйидаги корхоналарни «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ (кейинги ўринларда — «ЎТЙ» АЖ) филиали сифатида қайта ташкил этиш:
«Тошкент минтақавий темир йўл узели» УК;
«Қўқон минтақавий темир йўл узели» УК;
«Бухоро минтақавий темир йўл узели» УК;
«Қарши минтақавий темир йўл узели» УК;
«Термиз минтақавий темир йўл узели» УК; 
«Қўнғирот минтақавий темир йўл узели» УК.
	1. Корхоналарни қайта ташкил этиш бўйича комиссия тузиш.
	2023 йил октябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Давактив агентлиги,
Адлия вазирлиги

	
	
	2. Корхоналарнинг мол-мулклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини хатловдан ўтказиш.
	2023 йил октябрь
	

	
	
	3. Корхоналарни «ЎТЙ» АЖга баланс қийматида қўшиб олиш, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини «ЎТЙ» АЖга ўтказиш ҳамда жамиятнинг уставини тасдиқлаш тўғрисида ягона акциядор қарорини қабул қилиш.
	2023 йил октябрь
	

	
	
	4. «ЎТЙ» АЖнинг янги таҳрирдаги уставини давлат рўйхатидан ўтказиш ва корхоналарни давлат реестридан чиқариш.
	2023 йил ноябрь
	

	2.
	«ЎТЙ» АЖ мол-мулклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлинфратузилма» АЖни ташкил этиш.
	1. Корхоналарни қайта ташкил этиш бўйича комиссия тузиш.
	2023 йил октябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Давактив агентлиги,
Адлия вазирлиги

	
	
	2. «ЎТЙ» АЖнинг йўл хўжалиги, электр таъминоти, сигналлаштириш ва алоқа, ягона диспетчерлик маркази, локомотив хўжалиги, юк станциялари ва юк перегонларини сақлаш, иш фаолиятини таъминлаш, мазкур инфратузилма объектларини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган мол-мулклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини хатловдан ўтказиш.
	2023 йил ноябрь
	

	
	
	3. «ЎТЙ» АЖдан ажратиб чиқариш тартиби ва шартлари, «Темирйўлинфратузилма» АЖни ташкил этиш, жамиятнинг акцияларини ажралиб чиқаётган юридик шахснинг акцияларига айирбошлаш имкониятлари ҳамда бундай айирбошлаш тартиби, тақсимлаш балансини тасдиқлаш тўғрисида ягона акциядор қарорини қабул қилиш.
	2023 йил ноябрь
	

	
	
	4. «Темирйўлинфратузилма» АЖни давлат рўйхатидан ўтказиш.
	2023 йил декабрь
	

	
	
	5. «Темирйўлинфратузилма» АЖ акцияларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва акцияларни жойлаштириш.
	2023 йил декабрь
	

	
	
	6. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган кредит мажбуриятларининг тегишли қисмини қайта расмийлаштириш.
	2024 йил февраль
	

	3.
	«ЎТЙ» АЖ мол-мулклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлкарго» АЖни ташкил этиш.
	1. «Ўзтемирйўлконтейнер» АЖдаги 39 фоиз давлат акция пакетларини «ЎТЙ» АЖга ўтказиш.
	2023 йил октябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Давактив агентлиги,
Адлия вазирлиги

	
	
	2. «ЎТЙ» АЖнинг юк ташиш хизматларини амалга ошириш, юк вагон ва контейнер хўжалигини сақлаш ва ривожлантириш, мультимодал «эшикдан-эшиккача» логистика ташувларни йўлга қўйиш, маҳаллий ва хорижий логистик марказ ва терминалларни ташкил қилиш билан боғлиқ бўлган мол-мулклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини хатловдан ўтказиш.
	2023 йил октябрь
	

	
	
	3. Тегишли мол-мулклар, ҳуқуқ ва мажбуриятларни «Ўзтемирйўлконтейнер» АЖга ўтказиш тўғрисида бошқарув органлари қарорларини қабул қилиш.
	2023 йил ноябрь
	

	
	
	4. «Ўзтемирйўлконтейнер» АЖ номини «Темирйўлкарго» АЖга ўзгартириш ва уни давлат рўйхатидан ўтказиш.
	2023 йил ноябрь
	

	
	
	5. «Темирйўлкарго» АЖ акцияларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва акцияларни жойлаштириш.
	2023 йил ноябрь
	

	
	
	6. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган кредит мажбуриятларининг тегишли қисмини қайта расмийлаштириш.
	2024 йил февраль
	

	
	
	7. «Темирйўлкарго» АЖнинг 4 фоиз акцияларини оммавий жойлаштириш (IPO).
	2024 йил март
	

	4.
	«ЎТЙ» АЖ мол-мулклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлэкспресс» АЖни ташкил этиш.
	1. Корхонани қайта ташкил этиш бўйича комиссия тузиш.
	2023 йил октябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Давактив агентлиги,
Адлия вазирлиги

	
	
	2. «ЎТЙ» АЖнинг юқори тезликда ҳаракатланувчи электропоездларда йўловчиларни ташиш хизматини кўрсатиш, электропоездлар хўжалигини сақлаш ва ривожлантириш билан боғлиқ бўлган мол-мулклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини хатловдан ўтказиш.
	2023 йил ноябрь
	

	
	
	3. «ЎТЙ» АЖдан ажратиб чиқариш тартиби ва шартлари, «Темирйўлэкспресс» АЖни ташкил этиш, жамиятнинг акцияларини ажралиб чиқаётган юридик шахснинг акцияларига айирбошлаш имкониятлари ҳамда бундай айирбошлаш тартиби, тақсимлаш балансини тасдиқлаш тўғрисида ягона акциядор қарорини қабул қилиш.
	2023 йил ноябрь
	

	
	
	4. «Темирйўлэкспресс» АЖни давлат рўйхатидан ўтказиш.
	2023 йил декабрь
	

	
	
	5. «Темирйўлэкспресс» АЖ акцияларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва акцияларни жойлаштириш.
	2023 йил декабрь
	

	
	
	6. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган кредит мажбуриятларининг тегишли қисмини қайта расмийлаштириш.
	2024 йил февраль
	

	5.
	«Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ таркибида унинг мол-мулкларининг бир қисми ҳисобидан «Темир йўл вокзаллари» МЧЖ ва «Шаҳар атрофида йўловчи ташиш» МЧЖни ташкил этиш.
	1. Жамиятни қайта ташкил этиш бўйича комиссия тузиш.
	2023 йил октябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,
Давактив агентлиги,
Адлия вазирлиги

	
	
	2. Корхоналарнинг мол-мулклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини хатловдан ўтказиш.
	2023 йил октябрь
	

	
	
	3. Вокзаллар комплекси ҳамда шаҳар атрофида йўловчилар ташиш хизмати билан боғлиқ мол-мулклар, ҳуқуқ ва мажбуриятларни ажратиш ҳамда тақсимлаш балансини тайёрлаш.
	2023 йил ноябрь
	

	
	
	4. Жамият акцияларининг бозор қийматини аниқлаш.
	2023 йил октябрь
	

	
	
	5. Жамиятни қайта ташкил этиш ва жамият миноритар акциядорларининг акцияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида акциядорлар умумий йиғилиши қарорини қабул қилиш.
	2023 йил ноябрь
	

	
	
	6. Акцияларни қайтариб сотиб олишни талаб қилган акциядорлардан акцияларни сотиб олиш.
	2023 йил декабрь
	

	
	
	7. Янги ташкил этилган масъулияти чекланган жамиятларни рўйхатдан ўтказиш.
	2023 йил декабрь
	

	
	
	8. «Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ устав капиталини камайтириш.
	2023 йил декабрь
	

	6.
	«Темирйўл ижтимоий хизматлар» муассасасини ташкил этиш.
	1. «Темир йўл ижтимоий хизматлар» муассасасини давлат рўйхатидан ўтказиш.
	2023 йил октябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Муассасага ўтказиладиган мол-мулклар ва ташкилотлар рўйхатини шакллантириш.
	2023 йил ноябрь
	

	
	
	3. Мол-мулклар ва ташкилотлар кесимида энг муҳим самарадорлик кўрсаткичларини белгилаш.
	2023 йил ноябрь
	

	
	
	4. Муассасага ажратиладиган ҳомийлик маблағларини бериш тартибини тасдиқлаш ва молиялаштиришнинг бошқа манбаларини аниқлаш.
	2023 йил декабрь
	

	7.
	Қуйидаги унитар корхоналарни масъулияти чекланган жамиятига айлантириш:
«Согдиана транс» ШК;
«1-сон энергомонтаж поезди» УК;
«406-сон ихтисослаштирилган қурилиш-монтаж поезди» УК;
«Ўзтемирйўлэкспедиция» УК;
«14-сон рельс пайвандлаш поезди» УК.
	1. Корхоналарни амалдаги устав капитали миқдорида масъулияти чекланган жамияти сифатида қайта ташкил этиш тўғрисида ягона иштирокчи қарорини қабул қилиш.
	2023 йил октябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Адлия вазирлиги

	
	
	2. Корхоналарни масъулияти чекланган жамият сифатида давлат рўйхатидан ўтказиш.
	2023 йил ноябрь
	

	8.
	Қуйидаги унитар корхоналарни акциядорлик жамиятига айлантириш:
«Ўзтемирйўлмаштаъмир» УК;
«Қуюв механика заводи» ШК;
«Андижон механика заводи» ШК.
	1. Корхоналарни акциядорлик жамияти сифатида қайта ташкил этиш тўғрисида ягона иштирокчининг қарорини қабул қилиш.
	2023 йил ноябрь
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги

	
	
	2. Корхоналарни акциядорлик жамияти сифатида давлат рўйхатидан ўтказиш.
	2023 йил ноябрь
	

	
	
	3. Акциялар чиқарилувини давлат рўйхатидан ўтказиш.
	2024 йил январь
	

	9.
	«Темир йўл ижтимоий хизматлар» МЧЖни молиявий соғломлаштириш, харажатларини мақбуллаштириш ҳамда замонавий бошқарув тизимини жорий этиш.
	1. Жамият таркибидаги Марказий поликлиникани жамият таркибидаги Марказий клиник касалхона таркибига ўтказиш.
	2026 йил январь-февраль
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	
	
	2. Бир-бирини такрорловчи штат бирликлари ва харажатларни мақбуллаштириш.
	2026 йил январь-февраль
	


Изоҳ: Темир йўл транспорти соҳасида ислоҳотларни мувофиқлаштириш бўйича идоралараро комиссияси томонидан маҳаллий ва халқаро консультантлар тавсияларига асосан мазкур иловада кўрсатилган корхона ва ташкилотларни ташкил этиш ва қайта ташкил этиш механизмлари ҳамда уларнинг муддатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши мумкин.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги ПҚ-329-сон қарорига
5-ИЛОВА
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ таркибидаги корхоналарнинг оммавий савдолар орқали сотиладиган акция пакетлари (улушлари)
РЎЙХАТИ
	Т/р
	СТИР
	Номи
	Ҳудуд
	Сотиладиган улуш (фоизда)

	1.
	306682682
	«Best harvest garden» МЧЖ
	Сирдарё вилояти
	100

	2.
	200608454
	«Эйвалек махсус темир бетон» АЖ
	Тошкент вилояти
	49

	3.
	200409060
	«Урганч экскаватор» АЖ*
	Хоразм вилояти
	49,1

	4.
	302821203
	«UzXCMG» МЧЖ ҚК*
	Хоразм вилояти
	49

	5.
	201052150
	«Боштранслойиҳа» АЖ
	Тошкент шаҳри
	48,2

	6.
	201051975
	«Тоштемирйўллойиҳа» МЧЖ
	Тошкент шаҳри
	25,4

	7.
	310037596
	«Махсус механизациялашган йўл станцияси» УК
	Тошкент шаҳри
	100

	8.
	310182932
	«Транспорт тармоқларини қуриш» УК
	Тошкент шаҳри
	100


* Мазкур корхоналар бирлаштирилгандан сўнг, хорижий инвестор билан келишилган ҳолда, сотиладиган улуш белгиланган тартибда савдоларга чиқарилади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги ПҚ-329-сон қарорига
6-ИЛОВА
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг оммавий савдолар орқали сотиладиган кўчмас мулк объектлари
РЎЙХАТИ
	Т/р
	Объектнинг номи
	Манзили
	Эгаллаган майдони (га)
	Бино ва иншоот майдони (м2)
	Балансда сақловчи

	1.
	Локомотив меҳмонхонаси
	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Саракўл кўчаси, 3-уй
	0,12 га
	5 400
	«Тошкент МТУ» УК

	2.
	Автотураргоҳ ва савдо шохобчаси
	Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани, «Хўжакент» МФЙ, 127-уй
	0,7
	817,6
	«Тошкент МТУ» УК

	3.
	Дам олиш оромгоҳи
	Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани, «Қоронқул» МФЙ
	0,86
	360,38
	«Тошкент МТУ» УК

	4.
	Темирйўлчилар ётоқхона биноси
	Сирдарё вилояти, Ховос тумани, «Дўстлик» МФЙ, Ал-Бухорий кўчаси, 40-уй
	0,21
	1 013,8
	«Тошкент МТУ» УК

	5.
	Спорт клуби
	Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри, Рудакий кўчаси, 44-уй
	0,08
	612,8
	«Бухоро МТУ» УК

	6.
	Самарқанд «Локомотив» «стадиони
	Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри, Депо кўчаси, 79-уй
	3,0
	491,7
	«Бухоро МТУ» УК

	7.
	Савдо дўкони
	Бухоро вилояти, Когон шаҳри, «Темирйўлчи» МФЙ, Янгиҳаёт кўчаси, 123-уй
	0,06
	348,6
	«Бухоро МТУ» УК

	8.
	5 та 2 хонали турар жой
	Бухоро вилояти, Қоровулбозор тумани, «Бўзачи» МФЙ
	0,30
	240
	«Бухоро МТУ» УК

	9.
	Маржонбулоқ темир йўл бекати ҳудудидаги икки оилага мўлжалланган 7 та коттеж (турар жой)
	Жиззах вилояти, Ғаллаорол тумани, Маржонбулоқ шаҳри, Нурчилар маҳалласи
	2,23
	2 200
	«Бухоро МТУ» УК

	10.
	Коттеж биноси (турар жой)
	Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри, Депо кўчаси, 73 уй
	0,06
	172,6
	«Бухоро МТУ» УК

	12.
	«Локомотив» спорт мажмуаси
	Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри, А. Яссавий кўчаси, 39 уй
	0,63
	2043
	«Қўқон МТУ» УК

	13.
	Оилавий ётоқхона
	Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри, «Истиқлол» МФЙ, Найманча кўчаси , 32-уй
	-
	-
	«Қўқон МТУ» УК

	16.
	2 қаватли ертўлали савдо дўкони биноси
	Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳри, «Алпомиш» МФЙ, Ат-Термизий кўчаси, 28-уй
	0,02
	170,6
	«Термиз МТУ» УК

	17.
	Элликқалъа станциясида музлаткич ускунаси қурилиши
	Қорақалпоғистон Республикаси, Элликқалъа тумани, «Думанқалъа» ҚФЙ
	1,035
	1,035
	«Қўнғирот МТУ» УК

	18.
	Заргарлик корхонаси
	Хоразм вилояти, Хива шаҳри, «Қумяска» МФЙ, П. Корий кўчаси, 46-уй
	0,12
	700
	«Қўнғирот МТУ» УК

	19.
	Турар жой
	Қорақалпоғистон Республикаси, Беруний тумани, «Абай» МФЙ, Бойтерак кўчаси, 27-уй
	0,01
	137,75
	«Қўнғирот МТУ» УК

	20.
	Турар жой
	Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани, «Абай» МФЙ, Бойтерак кўчаси, 40-уй
	0,02
	137,75
	«Қўнғирот МТУ» УК

	21.
	Турар жой
	Қорақалпоғистон Республикаси, Беруний тумани, «Абай» МФЙ, Бойтерак кўчаси, 44-уй
	0,01
	137,75
	«Қўнғирот МТУ» УК

	22.
	Турар жой
	Қорақалпоғистон Республикаси, Элликқалъа тумани, «Думанқалъа» МФЙ, Аждодлар кўчаси, 56-уй
	0,03
	283,05
	«Қўнғирот МТУ» УК

	23.
	Турар жой
	Қорақалпоғистон Республикаси, Элликқалъа тумани, «Думанқалъа» МФЙ, Аждодлар кўчаси, 58-уй
	0,03
	283,05
	«Қўнғирот МТУ» УК

	24.
	Турар жой
	Қорақалпоғистон Республикаси, Элликқалъа тумани, «Думанқалъа» МФЙ, Аждодлар кўчаси, 60-уй
	0,01
	149,94
	«Қўнғирот МТУ» УК

	25.
	Турар жой
	Қорақалпоғистон Республикаси, Элликқалъа тумани, «Думанқалъа» МФЙ, Аждодлар кўчаси, 62-уй
	0,01
	149,94
	«Қўнғирот МТУ» УК

	26.
	Турар жой
	Қорақалпоғистон Республикаси, Элликқалъа тумани, «Думанқалъа» МФЙ, Аждодлар кўчаси, 70-уй
	0,01
	149,94
	«Қўнғирот МТУ» УК

	27.
	Турар жой
	Қорақалпоғистон Республикаси, Элликқалъа тумани, «Думанқалъа» МФЙ, Аждодлар кўчаси, 64-уй
	0,01
	149,94
	«Қўнғирот МТУ» УК

	28.
	Ётоқхона
	Қорақалпоғистон Республикаси, Қораўзак тумани, «Койбағ» МФЙ, Бестобе кўчаси, 20/1-уй
	0,03
	347,88
	«Қўнғирот МТУ» УК

	29.
	Ётоқхона
	Қорақалпоғистон Республикаси, Қораўзак тумани, «Койбағ» МФЙ, Бестобе кўчаси, 20/2-уй
	0,01
	92,13
	«Қўнғирот МТУ» УК

	30.
	Ётоқхона
	Қорақалпоғистон Республикаси, Қораўзак тумани, Койбағ МФЙ, Бестобе кўчаси, 20/3-уй
	0,01
	92,88
	«Қўнғирот МТУ» УК

	31.
	Ётоқхона
	Қорақалпоғистон Республикаси, Қораўзак тумани, «Койбағ» МФЙ, Бестобе кўчаси, 20/4-уй
	0,01
	92,88
	«Қўнғирот МТУ» УК

	32.
	Ётоқхона
	Қорақалпоғистон Республикаси, Қораўзак тумани, «Койбағ» МФЙ, Бестобе кўчаси, 20/5-уй
	0,01
	92,88
	«Қўнғирот МТУ» УК

	33.
	Ётоқхона
	Қорақалпоғистон Республикаси, Қораўзак тумани, «Койбағ» МФЙ, Бестобе кўчаси, 20/6-уй
	0,01
	92,88
	«Қўнғирот МТУ» УК

	34.
	Дам олиш оромгоҳи
	Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани, «Қоронқул» МФЙ, Хўжакент кўчаси, 95-уй
	0,12
	736,8
	«Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ

	35.
	Савдо ва маиший хизмат кўрсатиш биноси
	Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри, «Хўжа Юсуф» МФЙ, Бўстонсарой кўчаси, 34 а-уй
	0,04
	373,2
	«Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ

	36.
	Савдо дўкони
	Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри, Беруний кўчаси, 69 уй
	0,02
	149,2
	«Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ

	37.
	Ҳаммом биноси
	Бухоро вилояти, Когон шаҳри, «Адолат» МФЙ, Адолат кўчаси, 70-уй
	0,07
	199,1
	«Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ

	38.
	Қидирувчи номли дам олиш маскани
	Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани, «Хўжакент» МФЙ, 38-уй «Хўжакент» ҚФЙ ҳудуди
	1,0
	1084,0
	«Боштранслойиҳа» АЖ

	39.
	Цемент тушириш ва қадоқлаш биноси
	Сурхондарё вилояти, Термиз тумани, «Янгиер» МФЙ, 20а-уй
	0,11
	611,6
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	40.
	Қурилиши тугалланмаган оромгоҳ
	Тошкент вилояти, «Қоронқул» МФЙ
	0,04
	815
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ


Изоҳ.
Ушбу рўйхатда келтирилган активларнинг номланишида, бино ва иншоотларнинг эгаллаган майдони ўлчамларида ёки уларнинг балансда сақловчисида тафовут мавжуд бўлган тақдирда, мазкур активлар кадастр ҳужжатлари асосида сотилади.
Ушбу рўйхатдаги турар жой ва ётоқхона объектлари «Ўзбекистон темир йўллари» АЖда белгиланган ички тартибга кўра уларда истиқомат қилувчи ходимларга хусусийлаштириб берилади. Хатлов натижасида аниқланадиган қўшимча турар жой ва ётоқхона объектлари ҳам ушбу тартибга кўра хусусийлаштирилади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги ПҚ-329-сон қарорига
7-ИЛОВА
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари
РЎЙХАТИ
	
Т/р
	Актив номи
	Манзили
	Балансда сақловчи ташкилот
	Активни қабул қилиб олувчи давлат органи

	I. Ташкилотлар

	1.
	«Шарғункўмир» АЖдаги 99,9 фоиз акция пакети
	Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани, Шарғун шаҳри, Феруз МФЙ, Ҳуррият кўчаси, 50-уй
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ
	Давлат активларини бошқариш агентлиги

	2.
	«Наврўз боғи» МЧЖдаги 50 фоиз улуш
	Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур тумани, Лабзак кўчаси, 12/1
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ
	Давлат активларини бошқариш агентлиги

	3.
	Темир йўл ўлатга қарши станцияси*
	Тошкент шаҳри, Сергели тумани, Жалойир кўчаси, 3-уй
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ
	Соғлиқни сақлаш вазирлиги

	4.
	Хўжайли темир йўл шифохонаси*
	Қорақалпоғистон Республикаси, Хўжайли тумани, Фурқат кўчаси, 1-уй
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ
	Соғлиқни сақлаш вазирлиги

	5.
	Самарқанд темир йўл техникуми*
	Самарқанд вилояти Самарқанд шаҳри, Ибн-Холдун кўчаси, 79-уй
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ
	Транспорт вазирлиги

	6.
	Тошкент темир йўл техникуми*
	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Г. Алиев кўчаси, 89-уй
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ
	Транспорт вазирлиги

	7.
	Қўқон темир йўл техникуми*
	Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри, Меҳржон кўчаси, 22-уй
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ
	Транспорт вазирлиги

	II. Мулкий мажмуа ва бошқа мулклар

	8.
	Савдо дўкони
	Тошкент вилояти, Тошкент тумани, Оқибат МФЙ, Оқибат кўчаси, 3-тор-уй
	«Тошкент МТУ» УК
	Божхона қўмитаси

	9.
	«Локомотив» стадиони**
	Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Алишер Навоий МФЙ, Дўстлик кўчаси, 80-уй
	«Бухоро МТУ» УК
	Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги

	10.
	Сув минораси***
	Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани, Чархин МФЙ, Улуғбек станцияси
	«Бухоро МТУ» УК
	«Ўзсувтаъминот» АЖ

	11.
	Сув қабул қилиш қудуғи***
	Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани, Гулобод МФЙ
	«Бухоро МТУ» УК
	«Ўзсувтаъминот» АЖ

	12.
	Артезиан сув чиқариш қудуғи***
	Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани, Жума шаҳарчаси
	«Бухоро МТУ» УК
	«Ўзсувтаъминот» АЖ

	13.
	КНС-1, 2, 3, 4
	Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри
	«Бухоро МТУ» УК
	Самарқанд шаҳри ҳокимлиги

	14.
	Қишлоқ хўжалиги ер майдонлари ва боғлар
	Бухоро вилояти, Когон тумани, Янги-Ҳаёт МФЙ
	«Бухоро МТУ» УК
	Когон туман ҳокимлиги

	15.
	Маъмурий бино-иншоот
	Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Темирйўлчи МФЙ, Темирйўлчи кўчаси, 18-уй
	«Бухоро МТУ» УК
	Давлат хавфсизлик хизмати

	16.
	Қорабайир отчилик мажмуаси*
	Қашқадарё вилояти, Яккабоғ тумани, Наврўз МФЙ, Анбар Отин кўчаси, 257-уй
	«Қарши МТУ» УК
	Миллий гвардия

	17.
	Китоб мевали боғи*
	Қашқадарё вилояти, Китоб тумани, Пахтаобод МФЙ, Бобоев массиви
	«Қарши МТУ» УК
	Миллий гвардия

	18.
	Қўнғирот станциясидаги Транспорт ички ишлар бўлими маъмурий биноси
	Қорақалпоғистон Республикаси, Қўнғирот тумани, Ўзбекистон кўчаси
	«Қўнғирот МТУ» УК
	Ички ишлар вазирлиги

	19.
	Сув тозалаш ва сув насос иншоотлари***
	Тошкент вилояти, Оҳангарон тумани, Эйвалек қўрғони
	«Эйвалек Махсус Темир Бетон» МЧЖ
	«Ўзсувтаъминот» АЖ

	20.
	Темирйўлчилар маданият саройи
	Андижон вилояти,
Андижон шаҳри,
Мустақиллик МФЙ,
Истиқлол кўчаси, 7-уй
	Давлат активларини бошқариш агентлиги
	Андижон вилояти ёшлар театри

	21.
	Спорт мажмуаси
	Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри Ислом Каримов кўчаси 20-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Қарши МТУ» филиали
	Қарши шаҳри ҳокимлиги

	22.
	Деҳқонобод спорт мажмуаси
	Қашқадарё вилояти Деҳқонобод тумани «Бешбулоқ» МФЙ Бешбулоқ қишлоғи
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Қарши МТУ» филиали
	Деҳқонобод тумани ҳокимлиги

	23.
	Қоровулбозор темир йўл бекатидаги 2 хонали 5 дона коттеж биноси
	Коровулбозор тумани «Бўзачи» МФЙ Сардоба қишлоғи 
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Бухоро МТУ» филиали
	Қоровулбозор тумани ҳокимлиги

	24.
	Деҳқонобод станциясидаги бўш турган ер майдони
	Деҳқонобод тумани «Бешбулоқ» МФЙ Абу-Райхон Беруний кўчаси 193-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Қарши МТУ» филиали
	Деҳқонобод тумани ҳокимлиги

	25.
	Юк ташиш ва бошқа транспорт экспедиция хизматлари учун бўш ер майдони
	Шуманай тумани «Қарабайли» МФЙ 
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Қўнғирот МТУ» филиали
	Шуманай тумани ҳокимлиги

	26.
	Юк ташиш ва бошқа транспорт экспедиция хизматлари учун бўш ер майдони
	Қўнғирот тумани Қирққиз станцияси
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Қўнғирот МТУ» филиали
	Қўнғирот тумани ҳокимлиги

	27.
	Юк ташиш ва бошқа транспорт экспедиция хизматлари учун бўш ер майдони
	Қўнғирот тумани «Оққамиш» МФЙ Қорабулоқ кўчаси 23-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Қўнғирот МТУ» филиали
	Қўнғирот тумани ҳокимлиги

	28.
	Вертолёт қўниш майдони
	Қораўзак тумани
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Қўнғирот МТУ» филиали
	Қораўзак тумани ҳокимлиги

	30.
	«Бекобод» станциясидаги ички ишлар бўлими биноси
	Бекобод тумани Истиқлол кўчаси
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Тошкент МТУ» филиали
	Ички ишлар вазирлиги

	31.
	«Бекобод» станциясидаги чегарачилар биноси ва 0,01 га ер майдони
	Бекобод тумани Истиқлол кўчаси
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Тошкент МТУ» филиали
	Давлат хавфсизлик хизмати

	32.
	Божхона биноси ва 0,02 га ер майдони («Оқкўприк» станцияси)
	Тошкент тумани «Зах ариқ» МФЙ
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Тошкент МТУ» филиали
	Божхона қўмитаси

	33.
	«Оқкўприк» станциясидаги чегарачилар биноси ва 0,08 га ер майдони
	Тошкент тумани «Зах ариқ» МФЙ
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Тошкент МТУ» филиали
	Давлат хавфсизлик хизмати

	36.
	Транспортда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлими бино ва иншоотлари
	Андижон шаҳри «Ўзбегим» МФЙ А.Темур шоҳ кўчаси 11-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Қўқон МТУ» филиали
	Ички ишлар вазирлиги

	37.
	Божхона биноси
	Андижон шаҳри «Ўзбегим» МФЙ А.Темур шоҳ кўчаси 10-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Қўқон МТУ» филиали
	Божхона қўмитаси

	38.
	Тармоқ ички ишлар бўлими биноси («Урганч» бекати)
	Урганч шаҳри «Темирйўл» МФЙ
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Қўнғирот МТУ» филиали
	Ички ишлар вазирлиги

	39.
	Тармоқ ички ишлар бўлими биноси («Сурхонобод» станцияси)
	Музработ тумани «Чегарачи» МФЙ, «Темир йўлчилар» кўчаси 31-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Ички ишлар вазирлиги

	40.
	Чегара ходимлари бинолари («Сурхонобод» станцияси)
	Музработ тумани «Чегарачи» МФЙ Темир йўлчилар кўчаси 31-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Давлат хавфсизлик хизмати 

	41.
	Божхона ходимлари бинолари («Сурхонобод» станцияси)
	Музработ тумани «Чегарачи» МФЙ Темир йўлчилар кўчаси 31-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Божхона қўмитаси

	42.
	Павильон биноси («Ғалаба» божхона кўригидан ўтказиш пункти)
	Термиз тумани «Гулбаҳор» МФЙ Кунчиқар кўчаси
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Давлат хавфсизлик хизмати

	43.
	Чегара пости биноси («Ғалаба божхона кўригидан ўтказиш пункти)
	Термиз тумани «Гулбаҳор» МФЙ Кунчиқар кўчаси
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Давлат хавфсизлик хизмати

	44.
	Божхона ходимлари биноси («Ғалаба» божхона кўригидан ўтказиш пункти)
	Термиз тумани «Гулбаҳор» МФЙ Кунчиқар кўчаси
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Божхона қўмитаси

	45.
	Бостирма чегара пости («Ғалаба» божхона кўригидан ўтказиш пункти)
	Термиз тумани «Гулбаҳор» МФЙ Кунчиқар кўчаси
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Давлат хавфсизлик хизмати

	47.
	Чегара пункти биноси («Амузанг» станцияси)
	Термиз тумани «Гулбаҳор» МФЙ Кунчиқар кўчаси 3а-ер участкаси
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Давлат хавфсизлик хизмати 

	49.
	Тармоқ ички ишлар бўлими биноси («Қудуқли» станцияси)
	Термиз тумани «Гулбаҳор» МФЙ Кунчиқар кўчаси 3а-ер участкаси
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Ички ишлар вазирлиги

	50.
	Чегара ходимлари биноси («Қудуқли» станцияси)
	Узун тумани «Хатиб Қаҳрамон» МФЙ, Наврўз кўчаси 75-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Давлат хавфсизлик хизмати 

	51.
	Божхона ходимлари биноси («Қудуқли» станцияси)
	Узун тумани «Хатиб Қаҳрамон» МФЙ Наврўз кўчаси 75-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Божхона қўмитаси

	52.
	Автогараж («Қудуқли» станцияси)
	Узун тумани «Хатиб Қаҳрамон» МФЙ Наврўз кўчаси 75-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Давлат хавфсизлик хизмати

	53.
	Назорат ўтиш жойи («Қудуқли» станцияси)
	Узун тумани «Хатиб Қаҳрамон» МФЙ Наврўз кўчаси 75-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Давлат хавфсизлик хизмати

	54.
	Валер-1 («Қудуқли» станцияси)
	Узун тумани «Хатиб Қаҳрамон» МФЙ Наврўз кўчаси 75-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Давлат хавфсизлик хизмати

	55.
	Валер-2 («Қудуқли» станцияси)
	Узун тумани «Хатиб Қаҳрамон» МФЙ Наврўз кўчаси 75-уй
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Термиз МТУ» филиали
	Давлат хавфсизлик хизмати

	56.
	Фойдаланилмаётган бўш ер майдон
	Кўкдала тумани, «Эски анҳор» МФЙ
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ «Қарши МТУ» филиали
	Кўкдала тумани ҳокимлиги

	57.
	«УзХСМГ» МЧЖ ҚК «Бутловчи қисмларни ишлаб чиқарувчи тайёрлов участкаси қурилиши»
	Урганч шаҳри
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ Капитал қурилиш дирекцияси
	Давлат активлари агентлиги 

	58.
	«Локомотив истироҳат боғи» МЧЖнинг 24,2 фоиз улуши
	Мирзо Улуғбек тумани Темур Малик кўчаси 
	«Тошкент механика заводи» АЖ 
	Давлат активлари агентлиги

	59.
	«Локомотив истироҳат боғи» МЧЖнинг 76,8 фоиз улуши
	Мирзо Улуғбек тумани Темур Малик кўчаси
	«Темирйўлинфратузилма» АЖ
	Давлат активлари агентлиги


Изоҳ:
Мазкур иловада назарда тутилган корхона ва ташкилотлар ҳамда улардаги улушлар, шунингдек, кўчмас мулк ва бошқа активлар баланс қийматида давлат улуши ва хўжалик бошқаруви органи улушини камайтириш ҳисобига берилади;
* мазкур ташкилотларнинг харажатлари 2024 йил ва келгуси йиллар учун Давлат бюджети харажатлари таркибида акс эттирилади;
** объект негизида спорт комплексини барпо этиш бўйича ДХШ лойиҳаси амалга оширилади.
*** активлар «Ўзсувтаъминот» АЖ устав капиталидаги давлат улушини ушбу активларнинг баланс (қолдиқ) қиймати миқдорига ошириш ҳисобига ўтказилади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги ПҚ-329-сон қарорига
8-ИЛОВА
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг «Темир йўл ижтимоий хизматлар» муассасасига баланс қийматида ўтказиладиган мол-мулклари
РЎЙХАТИ
	Т/р
	Актив номи
	Жойлашган ҳудуд
	Балансда сақловчи ташкилот

	I. Ташкилотлар

	1.
	Марказий клиник касалхонаси
	Тошкент шаҳри
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	3.
	Болалар касалхонаси
	Тошкент шаҳри
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	4.
	«Саломатлик» Медик-санитария ёрдам поезди
	Тошкент шаҳри
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	5.
	Қўқон бекати касалхонаси
	Фарғона вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	6.
	Андижон бекати бирлашган шифохонаси
	Андижон вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	7.
	Самарқанд бекати бирлашган касалхонаси
	Самарқанд вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	8.
	Бухоро 1-бекатидаги касалхона
	Бухоро вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	9.
	Қарши шаҳар темир йўл шифохонаси
	Қашқадарё вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	10.
	Термиз бекати касалхонаси
	Сурхондарё вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	11.
	Урганч бекати шифохонаси
	Хоразм вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	12.
	Оролбўйи темир йўл шифохонаси
	Қорақалпоғистон Республикаси
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	13.
	Қўнғирот санаторий-профилакторийси 
	Қорақалпоғистон Республикаси
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	14.
	Марказий санитария-эпидемиология назорат станцияси
	Тошкент шаҳри
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	15.
	Андижон тармоқ санитария-эпидемиология назорат станцияси
	Андижон вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	16.
	Самарқанд тармоқ санитария-эпидемиология назорат станцияси
	Самарқанд вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	17.
	Қўнғирот тармоқ санитария-эпидемиология назорат станцияси
	Қорақалпоғистон Республикаси
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	18.
	Ховос тармоқ санитария-эпидемиология назорат станцияси
	Сирдарё вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	19.
	Қарши тармоқ санитария-эпидемиология назорат станцияси
	Қашқадарё вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	20.
	Урганч тармоқ санитария-эпидемиология назорат станцияси
	Хоразм вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	21.
	Қўқон тармоқ санитария-эпидемиология назорат станцияси
	Фарғона вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	22.
	Бухоро тармоқ санитария-эпидемиология назорат станцияси
	Бухоро вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	23.
	Термиз тармоқ санитария-эпидемиология назорат станцияси
	Сурхондарё вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	24.
	«Локомотив» ПФК 
	Тошкент шаҳри
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	25.
	«Угам-Чотқол давлат биосфера резервати» УК*
	Тошкент вилояти
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	II. Мулкий мажмуа ва бошқа мулклар

	26.
	Турар жой
	Тошкент вилояти
	«Тошкент МТУ» УК

	27.
	Қибрай болалар дам олиш оромгоҳи
	Тошкент вилояти
	«Тошкент МТУ» УК

	28.
	Янги авлод болалар дам олиш оромгоҳи
	Тошкент вилояти
	«Тошкент МТУ» УК

	29.
	Темирйўлчи болалар оромгоҳи
	Наманган вилояти
	«Қўқон МТУ» УК

	30.
	Оловиддин болалар оромгоҳи
	Андижон вилояти
	«Қўқон МТУ» УК

	31.
	Турар жой
	Наманган вилояти
	«Қўқон МТУ» УК

	32.
	Турар жой
	Наманган вилояти
	«Қўқон МТУ» УК

	33.
	Турар жой
	Наманган вилояти
	«Қўқон МТУ» УК

	34.
	Турар жой
	Наманган вилояти
	«Қўқон МТУ» УК

	35.
	Турар жой
	Наманган вилояти
	«Қўқон МТУ» УК

	36.
	Турар жой
	Наманган вилояти
	«Қўқон МТУ» УК

	37.
	Турар жой
	Қашқадарё вилояти
	«Қарши МТУ» УК

	38.
	Деҳконобод темир йўл бекатига тегишли 2 қаватли 5 хонали 1-сон хизмат кўрсатиш турар жой биноси 
	Қашқадарё вилояти
	«Қарши МТУ» УК

	39.
	Деҳконобод темир йўл бекатига тегишли 2 қаватли 5 хонали хизмат кўрсатиш турар жой биноси 
	Қашқадарё вилояти 
	«Қарши МТУ» УК

	40.
	Деҳконобод темир йўл бекатига тегишли 2 қаватли 5 хонали 3-сон хизмат кўрсатиш турар жой биноси
	Қашқадарё вилояти 
	«Қарши МТУ» УК

	41.
	Дехқонобод темир йўл бекатига тегишли 2 қаватли 5 хонали 4-сон хизмат кўрсатиш турар жой биноси
	Қашқадарё вилояти
	«Қарши МТУ» УК

	42.
	Дехқонобод темир йўл бекатига тегишли 1 қаватли хизмат кўрсатиш турар жой биноси
	Қашқадарё вилояти 
	«Қарши МТУ» УК

	43.
	Хизмат кўрсатиш турар жой биноси
	Қашқадарё вилояти
	«Қарши МТУ» УК

	44.
	Хизмат кўрсатиш турар жой биноси
	Қашқадарё вилояти
	«Қарши МТУ» УК

	45.
	Темир йўл ишчилари дам олиш маскани
	Қашқадарё вилояти
	«Қарши МТУ» УК

	46.
	Темир йўл ишчилари дам олиш маскани
	Қашқадарё вилояти
	«Қарши МТУ» УК 

	47.
	Турар жой
	Қашқадарё вилояти
	«Қарши МТУ» УК 

	48.
	Турар жой
	Қашқадарё вилояти
	«Қарши МТУ» УК

	49.
	Дам олиш уйи бино ва иншоотлари
	Қашқадарё вилояти
	«Қарши МТУ» УК

	50.
	«BURCНMULLO» болалар соғломлаштириш оромгоҳи
	Тошкент вилояти
	«Oʻztemiryo`lmashta`mir» УК

	51.
	«Темирйўлчилар» маданият саройи
	Тошкент шаҳри
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	52.
	Локомотив жисмоний спорт клуби
	Тошкент шаҳри
	«Тошкент МТУ» УК

	53.
	Махсус дирекция
	Тошкент шаҳри
	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

	54.
	Поликлиника
	Тошкент шаҳри
	«ТЙВҚТЗ» АЖ

	55.
	Рентген кабинет
	Тошкент шаҳри
	«ТЙВҚТЗ» АЖ


Изоҳ: Трансформация жараёнида аниқланадиган, Холдинг фаолияти соҳасига тўлиқ мос келмаган қўшимча активлар «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ кузатув кенгаши қарорига асосан «Темирйўл ижтимоий хизматлар» муассасасига берилиши мумкин.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги ПҚ-329-сон қарорига
9-ИЛОВА
Юк ташиш ҳажмини ошириш ва хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш шарти билан аукцион орқали ижарага таклиф этиладиган темир йўл станциялари ҳудуди
РЎЙХАТИ
	Т/р
	Станциянинг номи
	Манзили
	Ижарага бериладиган майдон (га)

	1.
	Бекобод*
	Тошкент вилояти, Бекобод шаҳри
	0,47

	2.
	Кучлик*
	Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ тумани
	1,17

	3.
	Олмазор*
	Тошкент вилояти, Чиноз тумани
	0,29

	4.
	Чиноз*
	Тошкент вилояти, Чиноз тумани
	0,6

	5.
	Ақча*
	Тошкент вилояти, Оҳангарон тумани
	1,06

	6.
	Янгиер*
	Сирдарё вилояти, Янгиер тумани
	0,49

	7.
	Тўрақўрғон
	Наманган вилояти, Тўрақўрғон тумани
	1,8

	8.
	Қақир
	Фарғона вилояти, Учкўприк тумани
	3,4

	9.
	Шаҳрихон
	Андижон вилояти, Шаҳрихон тумани
	0,18

	10.
	Ғаллаорол
	Жиззах вилояти, Ғаллаорол тумани
	0,3

	11.
	Зарафшон
	Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри
	1,3

	12.
	Каттақўрғон
	Самарқанд вилояти, Каттақўрғонтумани
	0,31

	13.
	Тинчлик
	Навоий вилояти, Навоий тумани
	0,14

	14.
	Навоий
	Навоий вилояти, Навоий шаҳри
	0,35

	15.
	Бухоро-1
	Бухоро вилояти, Когон шаҳри
	0,24

	16.
	Тўрткўл
	Қорақалпоғистон Республикаси, Тўрткўл тумани
	1,7

	17.
	Шуманай
	Қорақалпоғистон Республикаси, Шуманай тумани
	0,07

	18.
	Қирққиз
	Қорақалпоғистон Республикаси, Қўнғирот тумани
	0,1

	19.
	Мискин
	Қорақалпоғистон Республикаси, Тўрткўл тумани
	3,6

	20.
	Машъал
	Қашқадарё вилояти, Муборак тумани
	1

	21.
	Қарши
	Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри
	2

	22.
	Китоб
	Қашқадарё вилояти, Шаҳрисабз шаҳри
	1

	23.
	Қашқадарё
	Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри
	1

	24.
	Муборак
	Қашқадарё вилояти, Муборак тумани
	0,5

	25.
	Айритом
	Қашқадарё вилояти, Кўкдала тумани
	0,5

	26.
	Болдир
	Сурхондарё вилояти, Музработ тумани
	0,75

	27.
	Шеробод
	Сурхондарё вилояти, Музработ тумани
	1,16

	28.
	Новшаҳар
	Сурхондарё вилояти, Ангор тумани
	1,1

	29.
	Учқизил
	Сурхондарё вилояти, Термиз тумани
	0,65

	30.
	Жарқўрғон
	Сурхондарё вилояти, Жарқўрғон тумани
	0,45

	31.
	Элбаён
	Сурхондарё вилояти, Қумқўрғон тумани
	0,35

	32.
	Шўрчи
	Сурхондарё вилояти, Шўрчи тумани
	1,24

	33.
	Хайробод
	Сурхондарё вилояти, Денов тумани
	0,34

	34.
	Бойсун
	Сурхондарё вилояти, Бойсун тумани
	1,12

	35.
	Дарбанд
	Сурхондарё вилояти, Бойсун тумани
	1,2

	36.
	Ровустон*
	Наманган вилояти, Наманган шаҳри
	0,86

	37.
	Яйпан*
	Фарғона вилояти, Фурқат тумани
	0,92

	38.
	Уйчи*
	Наманган вилояти, Уйчи тумани
	1,3

	39.
	Чуст*
	Наманган вилояти, Поп тумани
	0,7

	40.
	Деҳқонобод*
	Қашқадарё вилояти Деҳқонобод тумани
	5

	41.
	Косон*
	Қашқадарё вилояти, Косон тумани
	2,5

	42.
	Нишон*
	Қашқадарё вилояти, Нишон тумани
	2

	Жами
	
	33,5


Изоҳ:
Мазкур иловада назарда тутилган майдонларга кадастр ҳужжатларига асосан аниқлик киритилади.
* Темир йўл станцияси атрофидаги қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ва хусусий секторга тегишли бўлмаган ер участкалари хатлов натижаларига кўра Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси ва вилоятлар ҳокимларининг қарори асосида Давлат активларини бошқариш агентлигига доимий фойдаланиш ҳуқуқи асосида ажратилади ва кейинчалик ижара ҳуқуқи асосида «Ўзбекистон темир йўллари холдинг» АЖга берилади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги ПҚ-329-сон қарорига
11-ИЛОВА
Темир йўл транспорти секторини ислоҳ қилиш ва янада ривожлантириш жараёнларида иштирок этувчи мутасадди ташкилотлар ва уларнинг асосий вазифалари
Транспорт вазирлиги — темир йўл транспорти соҳасида ягона давлат сиёсатини юритади, темир йўл транспортида хавфсизликни назорат қилади, соҳада изчил ислоҳотларни амалга оширишга масъул ҳисобланади;
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги — темир йўл транспорти соҳасидаги ислоҳотларни амалга ошириш даврида вазирлик ва идоралар фаолиятини мувофиқлаштиради ҳамда «Ўзбекистон темир йўллари» АЖни трансформация қилиш учун жавобгар ҳисобланади;
Рақамли технологиялар вазирлиги — «Ўзбекистон темир йўллари» АЖда рақамли трансформация жараёнларини жадаллаштириш ва уларни мувофиқлаштириш бўйича масъул ҳисобланади;
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Идоралараро тариф комиссияси — темир йўл инфратузилмаси ва локомотивлардан фойдаланиш учун тарифларни тартибга солади;
Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси — темир йўл транспорти соҳасида рақобатни ривожлантириш бўйича чоралар кўради ҳамда соҳа субъектлари фаолиятини монополияга қарши тартибга солади;
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ — республикада умумий фойдаланишдаги темир йўл транспорти инфратузилмаси ва ташиш жараёнини таъминлаш оператори ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги ПҚ-329-сон қарорига
12-ИЛОВА
Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим қарорларига киритилаётган ўзгартиришлар
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 январдаги «Шарғункўмир» УКни модернизация қилиш ва лойиҳа қувватини йилига 900 минг тоннагача тошкўмир қазиб олишга етказиш» инвестиция лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2727-сон қарорида:
а) тегишли келишикдаги «Ўзбеккўмир» УК» ва «Шарғункўмир» УК» сўзлари тегишинча тегишли келишикдаги «Ўзбеккўмир» АЖ» ва «Шарғункўмир» АЖ» сўзлари билан алмаштирилсин;
б) 4-банднинг иккинчи ва учинчи хатбошилари қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«ХХР Эксимбанкининг жалб этиладиган заёми бўйича «Шарғункўмир» АЖ қарз олувчи ҳамда заёмдан мақсадли ва самарали фойдаланиш учун масъул бўлган ижро органи ҳисобланади;
инвестиция лойиҳасини амалга ошириш доирасида ХХР Эксимбанкининг жалб этиладиган ва «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ томонидан қайта молиялаштириладиган заёмини қайтариш ҳамда хизмат кўрсатиш билан боғлиқ харажатлар «Ўзбеккўмир» АЖ ва «Шарғункўмир» АЖнинг ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширилади»;
в) 8-банднинг биринчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«8. «Ўзбеккўмир» АЖ ва «Шарғункўмир» АЖга инвестиция лойиҳасини амалга ошириш доирасида истисно тариқасида»;
г) 10-банднинг иккинчи хатбошисидан, 11-банднинг иккинчи ва олтинчи хатбошиларидан, 13-банднинг биринчи хатбошисидан, 15 ва 16-бандлардан, 17-банднинг биринчи хатбошисидан «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ,» сўзлари чиқариб ташлансин.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 августдаги «Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4805-сон қарорига 6-илованинг 6-позицияси «Амалга ошириладиган ишлар» устунидан «1. Тошкент-Самарқанд темир йўл участкасида электр таъминоти қурилмаларини бошқариш SCADA тизимини ишлаб чиқиш» сўзлари чиқариб ташлансин.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-168-сон қарори билан тасдиқланган Хўжалик жамиятлари устав капиталидаги хусусийлаштириладиган акция пакетлари (улушлари) рўйхатининг 3-позицияси чиқариб ташлансин.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги «2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-307-сон қарорига 3-илованинг 225-позицияси ва 4-илованинг 158-позицияси чиқариб ташлансин.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги «2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислоҳотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-436-сон қарорига 3-илованинг 64-позицияси «Ижро муддати» устунидаги «2023 йил сентябрь» сўзлари «2023 йил ноябрь» сўзлари билан алмаштирилсин.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 мартдаги ПҚ-102-сон қарори билан тасдиқланган Оммавий савдолар орқали тўлиқлигича сотиладиган корхоналарнинг акция пакетлари (улушлари) рўйхатининг 48-позицияси чиқариб ташлансин.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 апрелдаги «Сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-107 сон қарори 6-бандининг биринчи хатбошисидаги «2023 йил 1 октябрга қадар» сўзлари «2023 йил 31 декабрга қадар» сўзлари билан алмаштирилсин.


