Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги 
“Ўзбекистон Республикаси темир йўл транспорти соҳасини тубдан ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” 
ПҚ-329-сон қарори ижросини таъминлаш бўйича

НАЗОРАТ РEЖА

| T/r | Топшириқлар мазмуни | Амалга ошириш механизми | Ижро муддати | Ижрочилар |  | Асосий ижрочи | Ижро ҳолати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | “ЎТЙ” АЖдан | вазирлик ва идоралардан |  |  |
|  | 1-илова, 1-банд. Трансформация жараёнларини мувофиқлаштириш учун профессионал ташкилотни жалб этиш. | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ («ЎТЙ» АЖ) ва унинг таркибидаги ташкилотларни ташкил этиш жараёнларига ҳамроҳлик қилиш ва ушбу йўналишдаги чора-тадбирларни мувофиқлаштириб бориш ҳамда замонавий корпоратив бошқарувни жорий этиш учун жамият ҳисобидан нуфузли халқаро консалтинг ташкилотлари ва консультантларни тўғридан-тўғри жалб қилиш. | 25.11.2023 | НЗ-1, НИ, НТ, НФ, НКО, НЮ, НН | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва “Boston Consulting Group UK” компанияси ўртасида консалтинг хизматлар кўрсатиш тўғрисидаги №02/23-bcg-сонли шартнома имзоланди. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Транспорт вазирлигига 01/4108-23-сонли хат киритилган. |
|  | 1-илова, 2-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳисоботларини халқаро стандартлар асосида тузиш ва аудитдан ўтказиш. | 1-банд. Маҳаллий ва халқаро консалтинг ташкилотларини жалб қилиш. | 31.01.2024 | НЗ-1, НИ, НТ, НФ, НКО, НЮ, НН, НК | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Химматов) | Бажарилди. Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар асосида тузиш ва аудитдан ўтказиш бўйича “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва Pricewaterhouse Coopers компанияси ўртасида 2021 йил 11 октябрда 21/995/BS сонли шартнома имзоланган ва шартномага асосан бугунги кунда молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар асосида тузиш ишлари амалга оширилмоқда. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 31 январги 01/380-24-сонли хати). |
|  | 1-илова, 2-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳисоботларини халқаро стандартлар асосида тузиш ва аудитдан ўтказиш. | 2-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳисоботларини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ, юритиш ва эълон қилиш бўйича график ва чора-тадбирлар режасини тасдиқлаш. | 29.02.2024 | НЗ-1, НИ, НТ, НФ, НКО, НЮ, НН, НК | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Химматов) | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳисоботларини халқаро стандартлар асосида тузиш бўйича Режа-графиги (Чора- тадбирлар) тегишли тартибда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги билан биргаликда ишлаб чиқилиб, тасдиқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 4 мартдаги 01/853-24-сонли хати). |
|  | 1-илова, 2-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳисоботларини халқаро стандартлар асосида тузиш ва аудитдан ўтказиш. | 3-банд. “Катта тўртликка” кирувчи аудиторлик компанияларини жалб қилиш. | 25.12.2025 | НЗ-1, НИ, НТ, НФ, НКО, НЮ, НН, НК | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Химматов) | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг МҲХС бўйича 2021 - 2022 йиллар учун консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ўтказиш мақсадида 2025 йил 17 апрелдаги К1066732-сонли шартнома асосида “HLB Tashkent” МЧЖ халқаро аудиторлик компанияси жалб этилди. Шартнома ва “HLB Tashkent” МЧЖнинг халқаро компанияга аъзолик сертификати илова қилинади. Шу муносабат билан топшириқ ижро муддатини 9-баён асосан 2025 йил 25 декабрга мувофиқлаштириб берилишида амалий ёрдам беришингизни сўраймиз. ,Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия ҳамда Транспорт вазирлигига 02/2434-25-сонли хат билан ахборот киритилди. "Ўзбекистон темир йўллари" АЖнинг 2023-2024 йиллар учун молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари талаблари бўйича тузилган молиявий ҳисоботини халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудитдан ўтказиш учун аудиторлик компаниясини жалб қилиш бўйича, 2025 йил 21 августдаги тендер савдолари натижасига кўра "Катта тўртлик"ка кирувчи “DELOITTE VA TOUCHE” МЧЖ Аудиторлик ташкилоти Жамият аудитори сифатида аниқланди ва 2025 йил 6 октябрдаги ягона акциядорнинг 86-сонли Қарори билан тасдиқланди. |
|  | 1-илова, 2-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳисоботларини халқаро стандартлар асосида тузиш ва аудитдан ўтказиш. | 4-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳисоботларини аудитнинг халқаро стандартларига мувофиқ “катта тўртликка” кирувчи аудиторлик компаниялари томонидан ташқи аудитдан ўтказиш. | 25.12.2025 | НЗ-1, НИ, НТ, НФ, НКО, НЮ, НН, НК | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Химматов) | Бажарилди. 2021 йил учун МҲХС бўйича “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ҳисоботи аудитини ўтказишнинг имконсизлигига олиб келган камчиликлар бартараф этилди. Шунингдек, ҳисоботни тузиш ва аудитдан ўтказиш учун "Ўзбекистон темир йўллари" АЖнинг инвестициялар рўйхати шакллантирилиб, консолидациялашган молиявий ҳисобот таркибига кирувчи ташкилотларнинг гуруҳ молиявий ҳисоботлари, ички айланма ҳисоботлари, бирламчи актуар маълумотлари, фойдаланилмаган таътил маълумотлари каби бирламчи ҳужжатлар тайёрланди. Шу билан бирга, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг МҲХС бўйича консолидатсиялашган молиявий ҳисобот аудитини ўтказиш мақсадида, 2025 йил 17 апрелдаги К1066732-сонли шартнома асосида “HLB Tashkent” МЧЖ халқаро аудиторлик компанияси жалб этилди. Жалб этилган халқаро аудиторлик компанияси томонидан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг молиявий ҳисоботларини МҲХСга мувофиқ аудитдан ўтказилди ва аудиторлик хулосалари тақдим этилди. |
|  | 1-илова, 3-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарга нисбатан нотижорат мақсадларни белгилаш. | 1-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг функция ва вазифаларини хатловдан ўтказиш ҳамда уларга нисбатан нотижорат мақсадларни аниқлаш. | 29.02.2024 | НЗ-1, НЗД, НЗС, НЗП, НЗК, Л, НН, НФ, НЮ, НКО, НЦТ, корхона ва муассаса раҳбар-лари | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Нотижорат мақсадларни аниқлашда узоқ йиллардан буён жамият тасарруфида бўлган функция ва вазифаларидан келиб чиқиб, нотижорат йўналишларда фаолият кўрсатувчи ташкилотлар, ижтимоий соҳа объектлари ҳамда уларнинг мулкий мажмуа ва бошқа мулклари хатловдан ўтказилди ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-329-сонли Қарорининг тегишли иловалари асосида: - оммавий савдолар орқали сотиладиган акция пакетлари (5-илова); - оммавий савдолар орқали сотиладиган кўчмас мулк объектлари (6-илова); - корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари (7-илова); - “Темир йўл ижтимоий хизматлар” муассасасига баланс қийматида ўтказиладиган мол-мулклар (8-илова) ажратиб олинди; Шу билан бирга “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 24 ноябрдаги 954-сонли “Ўзбекистон Республикаси темир йўл транспорти соҳасини тубдан ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-329-сонли қарори ижросини таъминлаш тўғрисида”ги буйруғига асосан, жамият тасарруфида бўлган ижтимоий соҳа объектлари, шу жумладан, шифохоналар, санитария-гигиена ва спорт муассасалари, дам олиш оромгоҳлари кўрсатиладиган хизматлардан тушадиган тушумлар ҳисобидан ўзини ўзи молиялаштиришга ўтказиш орқали “Темир йўл ижтимоий хизматлар” муассасаси таркибига ўтказилди ҳамда белгиланган тартибда муассаса устави ҳамда ташкилий тузилмаси тасдиқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 24 февралдаги 01/763-24-сонли хати). |
|  | 1-илова, 3-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарга нисбатан нотижорат мақсадларни белгилаш. | 2-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарга нисбатан давлатнинг нотижорат мақсадлари (ПСО) ва уни амалга ошириш шартларини тасдиқлаш. | 29.02.2024 | НЗ-1, НЗД, НЗС, НЗП, НЗК, Л, НН, НФ, НЮ, НКО, НЦТ, корхона ва муассаса раҳбар-лари | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Корхоналарга нисбатан давлатнинг нотижорат мақсадлари (PSO) ва уни амалга ошириш шартларини белгилаш мақсадида “Темир йўл ижтимоий хизматлар” муассасаси таркибига ўтказилган ташкилотларнинг ҳар бири учун индивидуал тартибда уларнинг Низомлари (Уставлари) қабул қилинди. Мазкур корхоналарга нисбатан давлатнинг нотижорат мақсадларини белгилаш мақсадида Низомларда (уставларда) уларнинг функция ва вазифалари, фаолиятларини амалга оширишда молиялаштириш манбалари, механизмлари ва корхоналарнинг ҳисобдорлиги масалалари белгилаб олинди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 24 февралдаги 01/763-24-сонли хати). |
|  | 1-илова, 3-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарга нисбатан нотижорат мақсадларни белгилаш. | 3-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарга нисбатан нотижорат мақсадлар ва уларни молиялаштириш манбаларини жамият сайтида жойлаштириш. | 29.02.2024 | НЗ-1, НЗД, НЗС, НЗП, НЗК, Л, НН, НФ, НЮ, НКО, НЦТ, корхона ва муассаса раҳбар-лари | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. “Темир йўл ижтимоий хизматлар” муассасаси ва унинг таркибидаги ташкилотлар 2024 йил жами 377,6 млрд сўм харажат қилиши режалаштирилган бўлиб, шундан 34 фоизи ёки 128,3 млрд сўм пуллик хизмат орқали тушган маблағлари ҳисобига амалга оширилиши режалаштирилган. Шунингдек, “Темир йўл ижтимоий хизматлар” муассасаси тизимига кирувчи ташкилотларга нисбатан нотижорат мақсадлар ва уларни молиялаштириш манбалари тўғрисида маълумотлар жамият сайтларига (https://railway.uz), (https://tmed.dasuty.uz/file) доимий равишда маълумотлар эълон қилиб бориш тизими йўлга қўйилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 24 февралдаги 01/763-24-сонли хати). |
|  | 1-илова, 4-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларида бошқарувнинг замонавий тизимларини жорий қилиш. | 1-банд. Маҳаллий ва халқаро консалтинг ташкилотларини жалб қилган ҳолда «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги ташкилотларнинг бошқарув тизимларини таҳлил қилиш. | 31.03.2024 | “ЎТЙ” АЖ ва таркибий бўлинма-лари | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва DB Engineering & Consulting GmbH халқаро консалтинг компанияси ўртасида шартнома имзоланган бўлиб, ушбу халқаро консултант компания томонидан “ЎТЙ” АЖ ташкилий тузилмаси ва бошқарув жараёнларини оптималлаштириш борасида олиб борилган таҳлиллар юзасидан ҳисобот тайёрланди. Ҳисоботда “ЎТЙ” АЖ бошқарув тизими, темир йўл тармоғининг рақобатбардошлиги, жамият салоҳиятини таркибий стратегик баҳолаш ҳамда темир йўл транспортини ислоҳ қилиш модели каби масалалар ўрин олган маълумот материаллари 2024 йил 25 мартдаги 02/1106-24-сонли хат Иқтисодиёт ва молия вазирлигига тақдим этилди. |
|  | 1-илова, 4-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларида бошқарувнинг замонавий тизимларини жорий қилиш. | 2-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг тизимидаги акциядорлик жамиятлари кесимида ИСО, ЭРП ва бошқарувнинг бошқа замонавий тизимларини жорий қилиш графики ва чора-тадбирлар режасини тасдиқлаш. | 31.07.2024 | “ЎТЙ” АЖ ва таркибий бўлинмалари | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг тизимидаги акциядорлик жамиятлари кесимида ISO, ERP ва бошқарувнинг бошқа замонавий тизимларини жорий қилиш графиги ва чора-тадбирлар режаси Иқтисодиёт ва молия вазири ўринбосари томонидан тасдиқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 25 март 02/1106-24-сонли хат). |
|  | 1-илова, 4-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларида бошқарувнинг замонавий тизимларини жорий қилиш. | 3-банд. ИСО, ЭРП ва бошқарувнинг бошқа замонавий тизимларини жорий қилиш. | 25.04.2026 | “ЎТЙ” АЖ ва таркибий бўлинма-лари | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) |  |
|  | 1-илова, 5-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларида раисининг молия ва трансформация масалалари бўйича маслаҳатчи лавозимига юқори малакали ва хорижий тажрибага эга номзодларни тайинлаш. | 1-банд. Молия ва трансформация бўйича маслаҳатчи лавозимига номзодлар учун талаб мезонларини ишлаб чиқиш. | 25.11.2023 | НЗК, НОК, НТ, НЦТ, тегишли таркибий корхона-лар раҳбарлари | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Молия ва трансформация бўйича маслаҳатчи лавозимига номзодлар учун талаб мезонлари ишлаб чиқилди ва 2023 йил 14 ноябрдаги 06/3772-23-сонли хат орқали Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Транспорт вазирлигига юборилди. |
|  | 1-илова, 5-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларида раисининг молия ва трансформация масалалари бўйича маслаҳатчи лавозимига юқори малакали ва хорижий тажрибага эга номзодларни тайинлаш. | 2-банд. Хедхантер ташкилотлар ва халқаро қидирув тизим платформалари орқали хорижий мутахассисларни жалб этиш бўйича танлов эълон қилиш. | 25.12.2023 | НЗК, НОК, НТ, НЦТ, тегишли таркибий корхона-лар раҳбарлари | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Хедхантер ташкилотлар ва халқаро қидирув тизим платформалари орқали хорижий мутахассисларни жалб этиш бўйича танлов эълон қилиш учун Молия ва трансформация бўйича маслаҳатчи лавозимига номзодларга қўйиладиган талаблар ишлаб чиқилди ва 06/3772-23-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Транспорт вазирлигига тақдим этилди. |
|  | 1-илова, 5-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларида раисининг молия ва трансформация масалалари бўйича маслаҳатчи лавозимига юқори малакали ва хорижий тажрибага эга номзодларни тайинлаш. | 3-банд. Танлов якунларига кўра юқори малакали ва хорижий тажрибага эга мутахассисларни жалб этиш. | 31.03.2024 | НЗК, НОК, НТ, НЦТ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти томонидан Жамият ва унинг таркибидаги акциядорлик жамиятларида раиснинг молия ва трансформация масалаллари бўйича маслаҳатчиси лавозими номзодларига қўйиладиган талаб мезонларининг лойиҳаси ишлаб чиқилган ҳамда 2023 йил 14 ноябрь 06/3772-23-сонли хат орқали Иқтисодиёт ва молия вазирлигига тақдим этилган. Шунингдек Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан ўтказилган танлов натижаларига кўра тақдим этилган номзодларни ўрнатилган тартибда лавозимга тайинлаш юзасидан 2024 йил 29 март санасида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 01/1221-24-сонли хати Адлия вазирлиги, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Транспорт вазирлигига тақдим этилган. |
|  | 1-илова, 6-банд. «ЎТЙ» АЖ кузатув кенгаши ва бошқаруви хорижий тажрибага эга аъзолар билан тўлдириш. | 1-банд. Жалб қилинадиган мутахассисларга қўйиладиган талабларни ишлаб чиқиш. | 25.11.2023 | НОК, НТ, НКО, НЦТ | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Жалб қилинадиган мутахассисларга қўйиладиган талаблар ишлаб чиқилди ва 2023 йил 14 ноябрдаги 06/3771-23-сонли хат орқали Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Транспорт вазирлигига юборилди. |
|  | 1-илова, 6-банд. «ЎТЙ» АЖ кузатув кенгаши ва бошқаруви хорижий тажрибага эга аъзолар билан тўлдириш. | 2-банд. Хедхантер ташкилотлар ва халқаро қидирув тизим платформалари орқали хорижий мутахассисларни (жумладан, ватандошларни) жалб этиш бўйича танлов эълон қилиш. | 25.12.2023 | НОК, НТ, НКО, НЦТ | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Хедхантер ташкилотлар ва халқаро қидирув тизим платформалари орқали хорижий мутахассисларни (жумладан, ватандошларни) жалб этиш бўйича танлов эълон қилиш учун жалб қилинадиган мутахассисларга қўйиладиган талаблар ишлаб чиқилди ва 06/3771-23-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Транспорт вазирлигига тақдим этилди. |
|  | 1-илова, 6-банд. «ЎТЙ» АЖ кузатув кенгаши ва бошқаруви хорижий тажрибага эга аъзолар билан тўлдириш. | 3-банд. «ЎТЙ» АЖ кузатув кенгаши ва бошқаруви таркибига камида бир нафар хорижий мутахассисни жалб этиш. | 30.06.2024 | НОК, НТ, НКО, НЦТ | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши ва бошқаруви таркибини хорижий тажрибага эга аъзосига қўйиладиган талаб мезонларининг лойиҳаси ишлаб чиқилиб 06/3771-23-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Транспорт вазирлигига тақдим этилди. “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти оддий акцияларига эга ягона акциядорининг 78-сон қарори билан ЎТЙ” АЖ кузатув кенгаши таркибига хорижий мутахассислар жалб этилди. |
|  | 1-илова, 6-банд. «ЎТЙ» АЖ кузатув кенгаши ва бошқаруви хорижий тажрибага эга аъзолар билан тўлдириш. | 4-банд. «ЎТЙ» АЖ кузатув кенгаши таркибининг камида 30 фоизини ва корхона бошқарувининг камида 2 нафар рахбар ходимини малакали халқаро мутахассислар орасидан тўлдириш. | 31.12.2025 | НОК, НТ, НКО, НЦТ | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Жамият ягона ақциядори қарорига асосан Кузатув Кенгаши аъзолигига 2 нафар мустақил аъзолар сайланди. Шунингдек, жамият бошқарувининг 2 нафар раҳбар ходимлар лавозимига халқаро малака ва тажрибага эга раҳбар ходимлар тайинланди. |
|  | 1-илова, 7-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг дивиденд сиёсатини белгилаш. | 1-банд. Ташкилотларнинг даромадлари, харажатлари, инвестиция лойиҳалари ва кредит тўлови юкидан келиб чиқиб, дивиденд сиёсатилойиҳасини ишлаб чиқиш. | 31.03.2024 | НЗ-1, НФ, НКО, НН, НЮ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Химматов) | Бажарилди. Қарор ижросини таъминлаш мақсадида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан Дивидент сиёсати лойиҳаси ишлаб чиқилиб 2024 йил 15 март санасида 01/985-24-сонли хат билан Иқтисодиёт ва молия вазирлигига юборилди. |
|  | 1-илова, 7-банд. «ЎТЙ» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг дивиденд сиёсатини белгилаш. | 2-банд. Дивиденд сиёсатини тасдиқлаш учун акциядорлар умумий йиғилишига киритиш. | 30.06.2024 | НЗ-1, НФ, НКО, НН, НЮ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари |  | ТВ (Химматов) | Бажарилди. Дивиденд сиёсати лойиҳаси ишлаб чиқилди ва акциядорлар умумий йиғилишига тасдиқлаш учун киритишга 01/985-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигига тақдим этилди. Дивиденд сиёсати “Ўзбеекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти ягона акциядорининг 77-сон қарори билан тасдиқланди. |
|  | 1-илова, 8-банд. Тарифнинг таркибий қисмлари бўйича унинг шаффофлигини таъминловчи тариф сиёсатини такомиллаштириш. | Тарифнинг таркибий қисмлари (инфратузилма, локомотив ва вагон) бўйича даромад ва харажатларни ҳисобга олиш тартибини назарда тутувчи тарифни таркибий қисмларга бўлиш методикасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 30.06.2024 | НЗ-1, НН, НФ, НМ, НЮ, НК, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | ТВ (Химматов) | Бажарилди. Тарифнинг таркибий қисмлари (инфратузилма, локомотив ва вагон) бўйича даромад ва харажатларни ҳисобга олиш тартибини назарда тутувчи тарифни таркибий қисмларга бўлиш методикаси ишлаб чиқилди ва тасдиқланди. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлигига 02/2435-24-сонли хат, методика ва баён илова қилинган ҳолда маълумот киритилди. |
|  | 1-илова, 9-банд. Монопол ва рақобатдош хизмат турларида давлат томонидан тартибга солишнинг асосий тамойил ва механизмларини ишлаб чиқиш | 1-банд. Темир йўл транспорти соҳасининг рақобатдош хизмат турлари тарифларини эркинлаштириш (халқаро йўналишларда, юқори тезликда ҳаракатланадиган ва тезюрар поездларда йўловчиларни ташиш, вагон парки, контейнерларни бошқариш бўйича хизматлар тарифлари) механизмини ишлаб чиқиш. | 31.03.2024 | НЗ-1, НН, НФ, НМ, НЮ, НК, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Манфаатдор вазирликлар ва идоралар | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан бозор тамойили асосида тартибга солинадиган хизмат турлари номенклатураси тузилиб, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 27 мартдаги “Монопол ва рақобатбардош хизмат турларида давлат томонидан тартибга солишнинг асосий тамойил ва механизмларини ишлаб чиқиш тўғрисида”ги 243-Н сонли буйруғи тасдиқланди. Тасдиқланган буйруқ “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 1 апрелдаги 01/1240-24 сонли хати билан Транспорт вазирлигига юборилган. |
|  | 1-илова, 9-банд. Монопол ва рақобатдош хизмат турларида давлат томонидан тартибга солишнинг асосий тамойил ва механизмларини ишлаб чиқиш | 2-банд. Темир йўл транспорти корхоналари фойдаланадиган асосий товар-хомашё ресурслари нархларини акс эттирувчи макроиқтисодий кўрсаткичлар ўзгариши шароитида темир йўл транспортида ташиш тарифларини қайта кўриб чиқиш. | 10.10.2025 | НЗ-1, НН, НФ, НМ, НЮ, НК, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Манфаатдор вазирликлар ва идоралар | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. 2023 йил мобайнида: Вазирлар Маҳкамасининг ҳузуридаги Идораларо тариф комиссиясининг 18-сонли йиғилиш баёни билан (27.10.2023 йил) Темир йўл транспортида маҳаллий йўналишларда юк ва йўловчиларни ташиш хизмати учун тарифлари қайта кўриб чиқилган. Мазкур баён билан юк ва йўловчиларни ташиш хизмати учун тарифлар 8-иловага мувофиқ ҳамда юқори тезликда харакатланувчи поездида йўловчиларни ташиш хизмати учун тарифлар 9-иловага мувофиқ тасдиқланган. Бажарилди. 2024 йил мобайнида: Темир йўл транспорти корхоналари фойдаланадиган асосий товар-хомашё ресурслари нархларини акс эттирувчи макроиқтисодий кўрсаткичлар ўзгариши шароитида темир йўл транспортида ташиш тарифларини қайта кўриб чиқиш ишлари амалга оширилмоқда. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлигига 02/1105-24 сонли хат билан ахборот киритилди. Бажарилди. 2025 йил мобайнида: Янги тарифларни қўллаш бўйича ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республика Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 15 июндаги 337-сон қарори билан тасдиқланган Комиссия томонидан тартибга солинадиган тарифларни (устамаларни) кўриб чиқиш ва тасдиқлаш схемасига мувофиқ Транспорт вазирлиги билан келишилган ҳолда Идоралараро тариф комиссиясига киритилган. |
|  | 1-илова, 10-банд. Имтиёзли тарифлар асосида юк (импорт, транзит ва экспорт йўналишларида) ва йўловчилар ташиш натижасида йўқотилган даромадларни қоплаш механизмини ишлаб чиқиш | 1-банд. Юк ва йўловчи ташишлар учун берилган имтиёзларни таҳлил қилиш. | 31.03.2024 | НЗ-1, НН, НФ, НМ, НЮ, НК, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Имтиёзли тарифлар бўйича юк ва йўловчиларташиш натижасида йўқотилган даромадларни қоплаш механизми юзасидан“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва Иқтисодиёт ва молия вазирлиги биланбиргаликда Транспорт вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига 2024 йил 17 январдаги 4/354-сонли хати билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Маҳаллий йўналишларда йўловчиларни ташиш хизматларини кўрсатишда кўрилган зарарлар ҳамда темир йўл транспортида юк ва йўловчи ташиш хизматларига берилган чегирмаларни Давлат бюджети ҳисобидан компенсация қилиш низомларини тасдиқлаш ҳақида”ги қарор лойиҳаси (ID-91739) топшириққа мувофиқ киритилган. Мазкур қарор лойиҳаси ўрнатилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ва “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ билан келишилган ҳамда Адлия вазирлигининг ижобий ҳуқуқий экспертиза хулосаси олинган. Бажарилган ишлар юзасидан Транспорт вазирлигига 2024 йил 25 мартда 02/1105-24-сонли хат киритилган. |
|  | 1-илова, 10-банд. Имтиёзли тарифлар асосида юк (импорт, транзит ва экспорт йўналишларида) ва йўловчилар ташиш натижасида йўқотилган даромадларни қоплаш механизмини ишлаб чиқиш | 2-банд. Имтиёзли тарифлар бўйича юк ва йўловчилар ташиш натижасида йўқотилган даромадларни қоплаш механизмини ишлаб чиқиш. | 31.03.2024 | НЗ-1, НН, НФ, НМ, НЮ, НК, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Имтиёзли тарифлар бўйича юк ва йўловчилар ташиш натижасида йўқотилган даромадларни қоплаш механизми юзасидан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва Иқтисодиёт ва молия вазирлиги билан биргаликда Транспорт вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига 2024 йил 17 январдаги 4/354-сонли хати билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Маҳаллий йўналишларда йўловчиларни ташиш хизматларини кўрсатишда кўрилган зарарлар ҳамда темир йўл транспортида юк ва йўловчи ташиш хизматларига берилган чегирмаларни Давлат бюджети ҳисобидан компенсация қилиш низомларини тасдиқлаш ҳақида”ги қарор лойиҳаси (ID-91739) топшириққа мувофиқ киритилди. Мазкур қарор лойиҳаси ўрнатилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ва “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ билан келишилган ҳамда Адлия вазирлигининг ижобий ҳуқуқий экспертиза хулосаси олинди. |
|  | 1-илова, 11-банд. Темир йўл инфратузилмаси ва локомотивлардан фойдаланувчиларга тенг ҳуқуқлар асосида хизматларни тақдим этишни таъминлаш. | 1-банд. Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан хусусий операторларга темир йўл инфратузилмаси ва локомотив хизматлари тенг ҳуқуқ асосида тақдим этилишини назорат қилиш механизмини ишлаб чиқиш. 2-банд. Локомотив, инфратузилма ва вагон хизматларидан фойдаланиш тарифларининг тақсимот методикасини ишлаб чиқиш; 3-банд. Вазирлар Маҳкамасининг қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 25.12.2025 | НЗ-1, НН, НФ, НМ, НЮ, НК, тегишли тузилма-вий корхо-налар раҳ-барлари | Транспорт вазирлиги, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги билан ҳамкорликда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан хусусий операторларга темир йўл инфратузилмаси ва локомотив хизматлари тенг ҳуқуқ асосида тақдим этилишини назорат қилиш механизми ишлаб чиқилди ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 14 ноябрдаги “Умумий фойдаланишдаги темир йўл транспорти инфратузилмасига кириш ва унинг хизматларидан фойдаланиш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги ВМҚ-723-сон қарори билан тасдиқланди. |
|  | 1-илова, 12-банд. 6 (олти)та юқори тезликда ҳаракатланучи электропоездларни харид қилиш | 1-банд. 6 (олти)та юқори тезликда харакатланувчи электропоездларни харид қилиш бўйича “Ҳюндаи Ротем” (Жанубий Корея) компанияси билан тўғридан-тўғри шартнома тузиш. | 25.10.2023 | НЗ-1, НТ, Л, Т, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Транспорт вазирлиги | ТВ (Исманалиев) | Бажарилди. 6 (олти)та юқори тезликда ҳаракатланувчи электропоездларни харид қилиш бўйича “Hyundai Rotem” (Жанубий Корея) компанияси билан 2024 йил 14 июнь санасида PIU-09-сонли тўғридан-тўғри шартнома имзоланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 24 июндаги 01/2459-24-сонли хати). |
|  | 1-илова, 12-банд. 6 (олти)та юқори тезликда ҳаракатланучи электропоездларни харид қилиш. | 2-банд. молиялаштириш бўйича Жанубий Корея Иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш фондининг (ЭДСФ) 35 йил муддатга, шу жумладан 10 йил имтиёзли муддат билан йиллик 0,1 фоиз ставкада бериладиган 185,0 млн евро миқдоридаги кредитни жалб қилиш. | 25.11.2023 | НЗ-1, НТ, Л, Т, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | ТВ (Исманалиев) | Бажарилди. Тошириқ ижроси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ва Корея Эксимбанки ўртасида UZB-21-сонли Қарз битими имзоланди ҳамда лойиҳага 185,19 млн. евро миқдоридаги кредит жалб қилинди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 10 октябрдаги 01/4015-24-сонли хати). |
|  | 1-илова, 14-банд. Барча темир йўл вокзалларидаги савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталарини ташкил қилиш. | Барча темир йўл вокзалларидаги майдонларни оптимизация қилиш ҳисобига бўшайдиган ҳудудларда савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталарини ташкил қилиш мақсадида тадбиркорлик субъектларига аукцион орқали ижарага бериш. | 01.12.2024 | НЗ-1, НЗК, НТ, Л, НКО, НР, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Давактив агентлиги | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. Топшириққа мувофиқ, барча темир йўл вокзалларидаги майдонлар оптимизация қилиш ҳисобига бўшатилди. Ушбу бўшатилган ҳудудларда савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталарини ташкил қилиш мақсадида, Е-auksion электрон платформаси орқали танлов эълон қилинди ва ҳозирги вақтда тадбиркорлар билан тузилган шартномалар асосида республика ҳудудида мавжуд бўлган 38 та вокзалда 135 та савдо шахобча ва расталар ташкил этилди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 январдаги 18-сон қарори билан тасдиқланган “E-auksion” электрон савдо платформасида электрон онлайн-аукцион ва танловларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 46-бандига мувофиқ, аукцион орқали ғолиб бўлаган ҳар бир тадбиркор билан олди-сотди шартномаси кучига эга бўлган баён расмийлаштирилди ва ушбу баёнлар асосида буюртмачи билан аукцион ғолиби ўртасида ижара шартномалари тузилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 31 октябрдаги 01/4333-24-сонли хати). |
|  | 1-илова, 15-банд. Марказий вокзалларнинг кириш жойларигача йўловчи автотранспорт воситаларининг киришига рухсат бериш масаласини кўриб чиқиш. | Марказий вокзалларнинг кириш жойларигача барча турдаги йўловчи автотранспорт воситаларининг киришига рухсат бериш бўйича таклиф ишлаб чиқиш. | 10.03.2024 | НЗ-1, НЗК, НТ, Л, НР, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Ички ишлар вазирлиги, Миллий гвардия, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Ушбу топшириқ бўйича жамиятимизга тегишли бўлган барча темир йўл вокзаллари ўрганиб чиқилиб, автотранспортларнинг имкон қадар вокзал атрофига киришлари ва йўловчиларни қолдириб чиқиб кетишлари учун шароитлар яратиш ишлари олиб борилмоқда. (“Ўзтемирйўлйўловчи” АЖнинг 2024 йил 14 мартдаги L-01/711-сонли хати). |
|  | 1-илова, 16-банд. Чегара ҳудуди станцияларини ривожлантириш. | «Оқ-кўприк» станциясининг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш. | 31.12.2024 | НЗД, НЗС, Д, НМ, НОКС, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Вазирлар Маҳкамаси, Транспорт вазирлиги, Тошкент вилояти ҳокимлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. 2023 йил мобайнида: 2023 йилда Оқ-кўприк станциясида фойдали узунлиги 930 метр бўлган электрлаштирилган 6 ва 8-сонли иккита қабул қилиш жўнатиш йўли тўлиқ қурилиб фойдаланишга топширилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 29 ноябрдаги 04/4044-23-сонли хати). Бажарилди. 2024 йил мобайнида: 2024 йил бошидан сентябрь ойининг якунига қадар янги қурилган йўлларни чақиқ тош билан тўлдириш, махсус техникалар ёрдамида созлаш ҳамда станция навбатчисининг бошқарув пултига улаш ишлари амалга оширилган. Қурилиш-монтаж ишлари тўлиқ якунлангандан сўнг, 2024 йил 7 октябрда янги қурилган темир йўллари фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида далолатнома (илова қилинади) расмийлаштирилган. Амалга оширилган реконструкция ишлар натижасида “Оқкўприк” станциясининг ўтказувчанлик қобилияти 30 жуфт поезддан 40 жуфт поездга оширилди. |
|  | 1-илова, 17-банд. Поездлар ҳаракати жараёнини оптималлаштириш. | 1-банд. Зарур бўлган участкаларда қўшимча разъездлар қуриш. | 2023-2026 йй | НЗД, НЗС, Д, П, НМ, Т, НСР, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. 2023 йил мобайнида: Зарур бўлган участкаларда қўшимча разъездлар қуриш борасида участкаларнинг поездлар ўтказиш қобилияти таҳлил қилинди. Таҳлилга кўра ва келажакда кутилаётган юк ҳажми ошишини инобатга олган ҳолда Тўқимачи – Ангрен, Поп – Қўқон – Андижон, Даштобод – Мароқанд ҳамда Тинчлик – Учқудуқ участкаларида қўшимча разъездлар қуриш режалаштирилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 29 ноябрдаги 04/4044-23-сонли хати). Бажарилди. 2024 йил мобайнида: Участкаларнинг поездлар ўтказиш қобилияти таҳлил қилинди. Таҳлилга кўра ва келажакда кутилаётган юк ҳажми ошишини инобатга олган ҳолда Тўқимачи – Ангрен, Поп – Қўқон – Андижон, Даштобод – Мароқанд ҳамда Тинчлик – Учқудуқ участкаларида қўшимча разъездлар қуриш режалаштирилмоқда. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси, Адлия вазирлигига 01/4156-23 сонли хат билан ахборот киритилиб, топшириқ ижро муддати 2024 йил 25 декабрга қадар узайтирилди. ПҚ-5132-сон Қарор асосида Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига 01/4456-24-сонли хат билан оралиқ маълумот киритилди. Бажарилди. 2025 йил мобайнида: Пахта ва Баяут участкаларида қўшимча разъездлар қуриш ишлари амалга оширилмоқда. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига 01/4636-25-сонли хат билан оралиқ маълумот киритилди |
|  | 1-илова, 17-банд. Поездлар ҳаракати жараёнини оптималлаштириш. | 2-банд. Локомотивларнинг алмашиш елкасини узайтириш йўли билан узайтирилган маршрутли поездлар ҳаракатини ташкил қилиш. | 2023-2026 йй. | НЗД, НЗС, Д, П, НМ, Т, НСР, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. 2023 йил мобайнида: Поездлар ҳаракати жараёнини оптималлаштириш мақсадида локомотивларнинг алмашиш елкасини узайтириш орқали Ўзбекистон – Қарши, Қарши – Ўзбекистон, Чукурсой – Поп-2 –Охунбобоев, Охунбобоев – Поп-2 – Чукурсой, Ўзбекистон – Бухоро, Бухоро – Ўзбекистон йўналишларда поездлар ҳаракати ташкил қилинди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 29 ноябрдаги 04/4044-23-сонли хати). Бажарилди. 2024 йил мобайнида: Поездлар ҳаракати жараёнини оптималлаштириш мақсадида локомотивларнинг алмашиш елкасини узайтириш орқали: Ўзбекистон – Қарши, Қарши – Ўзбекистон; Чукурсой – Поп-2 – Охунбобоев, Охунбобоев – Поп-2 – Чукурсой; Ўзбекистон – Бухоро, Бухоро – Ўзбекистон; Қарши – Охунбобоев, Охунбобоев – Қарши йўналишларда поездлар ҳаракати ташкил қилинди. Шунингдек, Бухоро – Ургенч – Хива участкаси тўлиқ электрлаштирилгандан сўнг локомотивларнинг алмашиш елкасини узайтириш орқали Мароқанд – Мискин, Мискин – Мароқанд йўналишида поездлар ҳаракати ташкил қилиниши режалаштирилган. Бажарилди. 2025 йил мобайнида: Ўзбекистон темир йўллари” АЖ эксплуатацион ишларини самарали ташкил этиш, локомотивлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, юкларни ўз вақтида етказиб бериш мақсадида локомотивларнинг хизмат кўрсатиш елкасини узайтириш орқали узоқ масофаларга битта электровоз (далнобойшик) билан юриш амалиёти жорий этилиб, қуйидаги йўналишларда узоқ масофаларга юрувчи (далнобойшик) электровозлар ҳаракати жорий қилинган: Қарши-Қўқон (3 та электровоз) 790 км; Қарши-Ақча (2 та электровоз) 593 км; Чуқурсой-Қўқон-Асака (2 та электровоз) 427 км; Ўзбекистон-Қумқўрғон (3 та электровоз) 742 км; Мараканд-Ахунбобоева (2 та электровоз) 725 км. |
|  | 1-илова, 18-банд. Логистика марказлари ва шохобча йўлларни ривожлантириш. | 1-банд. Тегишли вазирликлар ва идоралараро ишчи гуруҳлар тузиш. | 25.10.2023 | НЗД, Д, ЖДК, НМ, М, НСР, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, тегишли вазирликлар ва идоралар | ТВ (Холматов) | Бажарилди. 2023 йил 23 октябрда Транспорт вазирлигига “Ўзбекситон темир йўллари” АЖ бошқарув раиси ўринбосарининг 01/3364-23-сонли хати юборилди. Тегишли вазирликлар ва идоралараро ишчи гуруҳлар тузилди. (Транспорт вазирининг 2023- йил 30 октябрда 181-сон буйруғи имзоланди). |
|  | 1-илова, 18-банд. Логистика марказлари ва шохобча йўлларни ривожлантириш. | 2-банд. Логистика марказлари ва шохобча йўлларидаги ортиб – тушириш механизмлари, инфратузилмаси ҳолатини ўрганиб чиқиш ва таҳлил қилиш. | 25.11.2023 | НЗД, Д, ЖДК, НМ, М, НСР, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, тегишли вазирликлар ва идоралар | ТВ (Холматов) | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тегишли корхоналари томонидан ортиб – тушириш механизмлари, инфратузилмаси ҳолатини ўрганиб чиқиб, Транспорт вазирлигига маълумот тақдим этилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 17 ноябрдаги 04/3853-23-сонли хати). |
|  | 1-илова, 18-банд. Логистика марказлари ва шохобча йўлларни ривожлантириш. | 3-банд. Халқаро тажрибани ўрганган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига асосланган таклиф киритиш. | 25.12.2023 | НЗД, Д, ЖДК, НМ, М, НСР, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, тегишли вазирликлар ва идоралар | ТВ (Хайдарова) | Бажарилди. Транспорт вазирлиги билан биргаликда халқаро тажриба ўрганиб чиқилган ва таклифлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига юборилган. (Транспорт вазирлиги-нинг 2023 йил 22 ноябрдаги 4/8134-сонли хати). |
|  | 1-илова, 20-банд. ДХШ иштирокида темир йўл инфратузилмасини ривожлантириш лойиҳаларини амалга ошириш. | Тошкент-Самарқанд йўналишида юқори тезликдаги алоҳида йўловчи ташиш темир йўлини қуриш лойиҳасини ДХШ шартлари асосида бериш бўйича ТИАсини ишлаб чиқилишини таъминлаш. | 31.12.2025 | НЗ-1, НЗД, НСР, НТ, Д, НОКС, ДИ, Л, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Исманалиев) | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Капитал қурилиш дерекцияси томонидан “Тошкент-Самарканд” йўналишида юқори тезликда (250 км/соат) икки йўлли электрлаштирилган темир йўл линиясини қуриш” лойиҳасини техник иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқиш бўйича техник топшириқ ишлаб чиқилди. "Тошкент–Самарқанд” юқори тезликдаги алоҳида темир йўлини қуриш лойиҳаси бўйича ТИА ишлаб чиқиш учун Корея Эксимбанки томонидан 3,0 млн. долл грант маблағлари ажратилди ҳамда жорий йил 7 сентябрь куни тендер эълон қилинди. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига 01/5105-25-сонли хат билан ахборот киритилди. |
|  | 1-илова, 22-банд. Андижон логистика маркази ҳудудида халқаро стандартларга мувофиқ логистика марказини қуриш | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва “Rhenus Group” компанияси (Германия) томонидан қўшма корхона ташкил этган ҳолда Андижон логистика маркази ҳудудида халқаро стандартларга мувофиқ логистика марказини қуриш бўйича бошқарув органлари қарорини қабул қилиш. | 25.10.2023 01.08.2024 | НЗД, ЖДК | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Андижон вилояти ҳокимлиги | ТВ (Холматов) | Бажарилди. Топшириқ ижро муддатини узайтириш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига 01/2536-24-сонли хат киритилди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 22 июлдаги 74/10-сон мажлис баёнига 6-илова 46-бандига асосан топшириқ ижро муддатини узайтириш мақсадга мувофиқлиги билдирилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тасарруфидаги “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ ҳамда Германия Федератив Республикасининг “Rhenus Group” компанияси билан биргаликда “УЗКОНТАРГО АНДИЖОН” МЧЖ қўшма корхона ташкил этилиб, давлат рўйхатидан ўтказилди ва ҳудудий Давлат хизматлари марказидан гувоҳнома қабул қилиб олинди. Шунингдек, “Андижон логистика маркази” ҳудудида халқаро стандартларга мувофиқ, логистика марказини қуриш бўйича бошқарув органлари қарори қабул қилинди. |
|  | 1-илова, 23-банд. Тижорат банкларидан жалб қилинган кредитлари бўйича гаров таъминоти сифатида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан тақдим этилган кафиллик шартномалари ва юзага келган мажбуриятлар бўйича гаровларни қайта расмийлаштириш | «Ўзбеккўмир» АЖ, “Кўприкқурилиш трести” УК, “Сардоба балиқчи хўжалиги” МЧЖ, «Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ, «Ўзтемирйўлқурилишмонтаж» УК, “Махсус механизациялашган йўл станцияси” МЧЖ, “Эйвалек махсус темир бетон” УК ва “Сардоба темир йўл агросаноат мажмуаси” УКларининг тижорат банкларидан жалб қилинган кредитлари бўйича гаров таъминоти сифатида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан тақдим этилган кафиллик шартномалари ва юзага келган мажбуриятлар бўйича тегишинча ушбу корхоналарнинг мол-мулкларини гаров сифатида қайта расмийлаштириш. | 31.12.2025 | НЗ-1, НФ, НЮ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, тижорат банклар | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Ўрнатилган тартибда Корхоналарга ҳамда Банкга мурожаат юборилди. “Махсус механизациялашган йўл станцияси” МЧЖ ва “Ўзтемирйўлқурилишмонтаж” УК томонидан жалб қилинган кредитлар бўйича дастлаб кафиллик билан биргаликда Корхона томонидан ўз мол-мулклари гаровга берилганлигини инобатга олиб, мол-мулк гарови шартномасини ўз кучида қолдирган ҳолда, Кафиллик шартномасини бекор қилиниши кўриб чиқилмоқда. “Сардоба темир йўл агросаноат мажмуаси” УК томонидан жалб қилинган кредитлар бўйича мажбуриятлар тўлиқ сўндирилганлиги сабабли, Банк томонидан бугунги кунда кафилнинг ушбу шартнома бўйича мажбуриятлари мавжуд эмаслги маълум қилинган. “Эйвалек махсус темир бетон” УК томонидан жалб қилинган кредит бўйича “Ziraat Bank Uzbekistan” АЖнинг 25.10.2023й. санасидаги 18-0258 сонли хати билан кафиллик шартномаси бекор қилинди. “Кўприкқурилиш трести” УК томонидан жалб қилинган кредит бўйича кафиллик шартномасини бекор қилишни оғзаки равишда рад этилди. Жавоб хати кутилмоқда. “Ўзбеккўмир” АЖ Кафиллик шартномасини бекор қилишни рад этиш бўйича жавоб хати келиб тушди. -“Сардоба балиқчи хўжалиги” МЧЖ, «Ўзтемирйўлйўловчи» АЖлар томонидан жалб қилинган кредитлар бўйича Жамиятнинг мурожаатига мувофиқ Банк билан биргаликда тегишли ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президент Администрациясининг 2024 йил 25 октябрдаги 03-РА 2/1-3068/19-сон топшириғи иловаси 134-бандига асосан топшириқ ижро муддати 2024 йил 15 декабрга қадар узайтирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлигига 01/2362-24-сонли хат билан оралиқ маълумот киритилди. Мазкур топшириқ 19-сон баённинг (19-2024) 4.2-бандига (топшириқ коди - MUQ2857) асосан назоратдан ечилди. |
|  | 1-илова, 24-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган кредит мажбуриятларини мазкур қарорга мувофиқ қайта ва янги ташкил этилаётган корхоналарга қайта расмийлаштириш. | 1-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган кредит мажбуриятларини мазкур қарорга мувофиқ қайта ва янги ташкил этилаётган корхоналарга қайта расмийлаштириш. | 31.12.2023 | НЗ-1, ДИ, НФ, НН, НКО | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | Бажарилди. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, “Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” АЖ ва “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБга ўрнатилган тартибда мурожаатлар юборилди. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан берилган кредитлар янги ташкил этилган корхоналарга қайта расмийлаштириш бўича кўшимча келишув имзоланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 28 декабрдаги 01/4552-23-сонли хати). |
|  | 1-илова, 24-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган кредит мажбуриятларини мазкур қарорга мувофиқ қайта ва янги ташкил этилаётган корхоналарга қайта расмийлаштириш. | 2-банд. Бунда, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Иқтисодиёт ва молия вазирлиги билан биргаликда уч ой муддатда халқаро молия институтлари ва тижорат банклари томонидан жалб қилинган кредитлар бўйича тузилган шартномаларни белгиланган тартибда тегишли корхоналарга қарз олувчи сифатида ҳамда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан берилган давлат кафолатларини қайта расмийлаштириш. | 31.12.2023 | НЗ-1, ДИ, НФ, НН, НКО | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | Бажарилди. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, “Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” АЖ ва “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБга ўрнатилган тартибда мурожаатлар юборилди. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан берилган кредитлар янги ташкил этилган корхоналарга қайта расмийлаштириш бўича кўшимча келишув имзоланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 28 декабрдаги 01/4552-23-сонли хати). |
|  | 1-илова, 25-банд. «Шарғункўмир» АЖни модернизация қилиш лойиҳасини амалга ошириш учун ХХР Эксимбанкининг жалб қилинган кредити бўйича барча мажбуриятларни “Ўзбекистон темир йўллари” АЖдан «Шарғункўмир» АЖга ўтказиш. | «Шарғункўмир» АЖни модернизация қилиш ва лойиҳа қувватини йилига 900 минг тоннагача тошкўмир қазиб олишга етказиш” лойиҳасини амалга ошириш учун Хитой Халқ Республикаси Эксимбанкининг «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ орқали қайта молиялаштирилган кредити бўйича барча мажбуриятлар “Ўзбекистон темир йўллари” АЖдан «Шарғункўмир» АЖга ўтказиш. Кредит мажбуриятлари бажарилиши юзасидан берилган давлат кафолатини қайта расмийлаштириш. | 31.12.2024 | НЗ-1, НФ, НЮ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги, Иқтисодиёт молия вазирлиги, Давактив агентлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, «Ўзсаноатқурилиш-банк» АТБ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ ва “Шарғункўмир” АЖ ўртасида расмийлаштирилган 04-92-сонли кредит шартномасига 2024 йил 12 августдаги 4-сонли қўшимча келишув ва 2-сонли қарзни ўтказиш келишуви имзоланди ҳамда кредит бўйича барча мажбуриятлар “Шарғункўмир” АЖга ўтказилди. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан 2024 йил 27 ноябрдаги ДК/13-05-19-08-780-сонли Ўзбекистон Республикаси давлат кафолати “Шарғункўмир” АЖга қайта расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Тоғ-кон саноати ва геология вазирлигига 2024 йил 14 декабрда 01/4946-24-сонли хат киритилди. |
|  | 1-илова, 26-банд. “Темир йўл транспорти тўғрисида”ги Қонунни янги таҳрирда қабул қилиш | 1-банд. “Темир йўл транспорти тўғрисида”ги Қонун лойиҳасини янги таҳрирда ишлаб чиқиш. | 25.11.2023 | НЗ-1, НЗД, НЮ, НТ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Адлия вазирлиги, тегишли вазирликлар ва идоралар | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Қонун лойиҳаси тегишли вазирликлар ва идоралар билан келишилди ва Транспорт вазирлиги томонидан 2023 йил 19 декабрда 2/8858-сонли хат билан Ўзбкистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига ахборот киритилди. Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ўринбосарининг 2024 йил 18 майдаги №03-03/1-595-сонли мажлис баёнига мувофиқ Транспорт вазирлиги жорий йилнинг 5 июнь санасига қадар “Темир йўл транспорти тўғрисида”ги Қонун лойиҳасини Парламентга киритилишини таъминлаш белгиланган. Топшириқ ижросини таъминлаш юзасидан янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг “Темир йўл транспорти тўғрисида”ги Қонун лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Админиятрацияси бошчилигида, Транспорт вазирлиги, Иқтисод ва молия вазирлиги ҳамда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ иштирокида Жаҳон банки тавсияларини инобатга олган ҳолда, лойиҳа қайта кўриб чиқилиб, таҳрирланди. Таҳрирланган лойиҳа Жаҳон банкига ўз таклиф ва мулоҳазаларини билдириш учун юборилганлиги юзасидан 2024 йил 3 июндаги “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 01/2159-24 сонли хати Транспорт вазирлигига маълумот тариқасида киритилди. |
|  | 1-илова, 26-банд. “Темир йўл транспорти тўғрисида” ги Қонунни янги таҳрирда қабул қилиш | 2-банд. Қонун лойиҳасини тегишли вазирликлар ва идоралар билан келишиш. | 25.12.2023 | НЗ-1, НЗД, НЮ, НТ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Адлия вазирлиги, тегишли вазирликлар ва идоралар | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Қонун лойиҳаси тегишли вазирликлар ва идоралар билан келишилди ва Транспорт вазирлиги томонидан 2023 йил 19 декабрда 2/8858-сонли хат билан Ўзбкистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига ахборот киритилди. |
|  | 1-илова, 26-банд. “Темир йўл транспорти тўғрисида”ги Қонунни янги таҳрирда қабул қилиш | 3-банд. Қонун лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига киритиш. | 31.01.2024 | НЗ-1, НЗД, НЮ, НТ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Адлия вазирлиги, тегишли вазирликлар ва идоралар | ТВ (Абдугафаров) | Бажарилди. Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳамда Адлия вазирлиги билан биргаликда янги таҳрирда ишлаб чиқилган “Темир йўл транспорти тўғрисида”ги Қонун лойиҳаси тегишли вазирликлар, идоралар билан келишилди ва Транспорт вазирлиги томонидан 3/793-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига киритилди. |
|  | 1-илова, 27-банд. Ўзбекистон Республикаси темир йўл уставини янги таҳрирда тасдиқлаш | 1-банд. Ўзбекистон Республикаси темир йўл уставини қуйидагиларни назарда тутган ҳолда янги таҳрирда ишлаб чиқиш: вазирлик ва идоралар, хусусий вагон ва контейнер операторлари ҳамда бошқа субъектларнинг темир йўл транспорти соҳасидаги вазифалари, функциялари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари; “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг темир йўл транспорти соҳасидаги, темир йўл транспорти хизматлари бозори сегментларида алоҳида ўрнини таъминлаш механизмлари, шу жумладан темир йўл транспорти соҳасидаги давлат активларини жамлаш ва бошқариш; темир йўл транспорти хизматлари бозори сегментларини ташкилий-ҳуқуқий жиҳатдан ажратиш, кўрсатилаётган хизматларнинг самарадорлиги ва шаффофлигини таъминлаш, барча харажатлар ва даромадлар шакллантириладиган марказларининг, айниқса давлат бюджетидан тўғридан-тўғри молиялаштиришни талаб қиладиган хизматлар турлари бўйича молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига асосланган мустақил аудитини ўтказиш. | 31.03.2024 | НЗ-1, НЗД, М, НЮ, НТ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Адлия вазирлиги, тегишли вазирликлар ва идоралар | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Ўзбекистон Республикаси темир йўл устави янги таҳрирда ишлаб чиқилди ва келишиш учун вазирлик ва идораларга юборилди. (Транспорт вазирлигининг 2024 йил 18 мартдаги 3/2079-сонли хати). |
|  | 1-илова, 27-банд. Ўзбекистон Республикаси темир йўл уставини янги таҳрирда тасдиқлаш | 2-банд. Ҳужжат лойиҳасини тегишли вазирликлар ва идоралар билан келишиш. | 31.03.2024 | НЗ-1, НЗД, М, НЮ, НТ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Адлия вазирлиги, тегишли вазирликлар ва идоралар | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Ўзбекистон Республикаси темир йўл устави янги таҳрирда ишлаб чиқилди ва вазирлик ва идоралар билан тегишли тартибда келишилди. (Транспорт вазирлигининг 2024 йил 30 мартдаги 3/2539-сонли хати). |
|  | 1-илова, 27-банд. Ўзбекистон Республикаси темир йўл уставини янги таҳрирда тасдиқлаш | 3-банд. Ҳужжат лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига киритиш. | 30.06.2024 | НЗ-1, НЗД, М, НЮ, НТ, тегишли тузилмавий | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Адлия вазирлиги, тегишли вазирликлар ва идоралар | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Ўзбекистон Республикаси темир йўл уставини янги таҳрирда ишлаб чиқилди ва ҳужжат лойиҳаси Транспорт вазирлигининг 2024 йил 30 мартдаги 3/2539-сонли хати билан Вазирлар Маҳкамасига тасдиқлаш учун киритилди. |
|  | 1-илова, 28-банд. Республикада йўловчи ва юк ташувларини ривожлантиришга қаратилган транспорт моделини ишлаб чиқиш. | 1-банд. Транспорт моделини ишлаб чиқиш бўйича “Ишчи гуруҳ” шакллантириш. | 25.10.2023 | НЗД, Д, НМ, М, В, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, “Uzbekistan Airways” АЖ, “Uzbekistan Airports” АЖ, тегишли вазирлик ва идоралар | ТВ (Холматов) | Бажарилди. Республикада йўловчи ва юк ташувларини ривожлантиришга қаратилган транспорт моделини ишлаб чиқиш юзасидан “Ишчи гуруҳ” шакллантиришда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 26 октябрдаги 01/3437-23-сонли хати билан “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ бош директори биринчи ўринбосари – Д.Х. Хожиакбаров, Йук ва тижорат бошқармаси бошлиғи ўринбосари – А.Ф. Бахадиров ҳамда Маркетинг ва логистика бошқармаси бошлиғи ўринбосари – Х.Ш. Азимов номзодлари тақдим этилди. Tранспорт моделини ишлаб чиқиш бўйича “Ишчи гуруҳ” шакллантирилди. (Транспорт вазирининг 2023- йил 30 октябрда 181-сон буйруғи имзоланди). |
|  | 1-илова, 28-банд. Республикада йўловчи ва юк ташувларини ривожлантиришга қаратилган транспорт моделини ишлаб чиқиш. | 2-банд. Ишчи гуруҳ томонидан Германия, Япония ва Хитой давлатларининг транспорт моделлари бўйича тажрибасини ўрганиш. | 25.12.2023 | НЗД, М, ЖДЭ, В, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, “Uzbekistan Airways” АЖ, “Uzbekistan Airports” АЖ, тегишли вазирлик ва идоралар | ТВ (Холматов) | Бажарилди. Ишчи гуруҳ томонидан Германия, Япония ва Хитой давлатларининг транспорт моделлари бўйича тажрибасини ўрганилди. Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги томонидан 2023 йил 13 декабрда 3/8706-сонли хат билан ўрганилган тажрибалар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига ахборот киритилди. |
|  | 1-илова, 28-банд. Республикада йўловчи ва юк ташувларини ривожлантиришга қаратилган транспорт моделини ишлаб чиқиш. | 3-банд. Транспорт моделини ишлаб чиқиш. | 25.12.2024 | НЗД, М, ЖДЭ, В, тегишли тузилма-вий корхо-налар раҳ-барлари | Транспорт вазирлиги, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, “Uzbekistan Airways” АЖ, “Uzbekistan Airports” АЖ, тегишли вазирлик ва идоралар | ТВ (Холматов) | Бажарилди. Транспорт моделини ишлаб чиқиш учун тегишлилиги бўйича Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлигига 2024 йил 10 октябрдаги 02/3896-24-сонли хат билан сўралган маълумотлар тақдим этилди. |
|  | 1-илова, 29-банд. Юк вагонларини ижарага бериш тартибини соддалаштириш. | Темир йўлларда ижтимоий ва экспортбоб юкларни ташиш билан боғлиқ бўлган асосий восита (юк вагон)ларни тадбиркорларга ижарага бериш тартибини соддалаштириш бўйича таклифни Вазирлар Маҳкамасига киритиш. | 25.11.2023 | НЗД, НСР, НКО, НФ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Адлия вазирлиги, тегишли вазирлик ва идоралар | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан 2023 йил 8 ноябрда 04/3674-23-сонли мурожаат хати Транспорт вазирлигига юборилган бўлиб, унга кўра юк вагонларини ижарага бериш тартибини соддалаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 июлдаги ПҚ-5197-сонли қарорига кўшимча киритишда, яъни Қарорнинг 3-банди биринчи қисми учинчи хатбошида “бошқа асосий воситаларини” сўзларидан кейин “темир йўл юк вагонлар бундан мустасно” сўзларини кўшиш ва ўзгартиришлар киритиш йўли билан Жамият томонидан юк вагонларини истисно тариқасида тўғридан-тўғри шартнома асосида ижарага бериш масаласи таклифи киритилган. |
|  | 1-илова, 30-банд. Темир йўл транспорти ерларининг муҳофаза зоналари ва ажратилган чегара минтақаларидан мақсадли фойдаланилишини таъминлаш. | Темир йўл транспорти ерларининг муҳофаза зоналари ва ажратилган чегара минтақаларидан фойдаланиш тартибини тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритиш. | 25.11.2023 | НЗК, НОК, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлиги,“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Иркабаев) | Бажарилди. Топшириқ ижроси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ажратилган минтақа ва муҳофаза зоналари чегараларида темир йўл транспорти ерларининг ўлчамини белгилаш ҳамда улардан фойдаланишни тартибга солиш тўғрисида”ги қарор лойиҳаси шакллантирилди ва муҳокама қилиш учун 2023 йил 3 ноябрдаги 06/3597-23-сонли хат билан Трнаспорт вазирлигига юборилди. Транспорт вазирлигининг 2023 йил 11 ноябрдаги 3/7818-сонли хати билан Қарор лойиҳаси кўриб чиқиш учун Вазирлар Маҳкамасига киритилди. |
|  | 1-илова, 31-банд. Профессионал таълим тизимида малакали кадрлар тайёрлаш. | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тасарруфидаги: профессионал таълим муассасалари ўқув режаларини соҳанинг ривожланиш истиқболларидан келиб чиқиб такомиллаштириш; профессионал таълим муассасаларига ўқувчилар қабул квотасини соҳанинг ривожланиш истиқболидан келиб чиқиб белгилаш. | 31.12.2023 | НЗК, НОК, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Хайдарова) | Бажарилди. Жамият тасарруфидаги профессионал таълим муассасалари кесимида 2023/2024 ўқув йили учун ўқувчилар қабулига оид таклифлар шакллантирилиб, ўрнатилган тартибда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигига 07/355-23 сонли хат билан тақдим этилган ва Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигининг 340-сон буйруғи билан тасдиқланди. Топшириқ ижроси даврий (ҳар йили) бўлганлиги сабабли, топшириқ ижросини 2024 йил сентябрь ойига қадар узайтириш юзасидан 2023 йил 24 октябрда 01-3389-23-сонли хат юқори турувчи вазирлик ва идораларга юборилди. |
|  | 1-илова, 32-банд. Олий таълим соҳасида малакали кадрлар тайёрлаш. | 1. Тошкент давлат транспорт университети билан ҳамкорликда университетда мавжуд темир йўл транспортига оид таълим йўналишлари ва мутахассисликларнинг ўқув режаларини соҳанинг техник-технологик ва иқтисодий ривожланиш истиқболларини инобатга олиб такомиллаштириш ва янги таълим йўналишлари ва мутахассисликларни очиш. | 31.12.2023 | НЗК, НОК, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Хайдарова) | Бажарилди. Тошкент давлат транспорт университети билан ҳамкорликда университетда мавжуд темир йўл транспортига оид таълим йўналишлари ва мутахассисликларнинг ўқув режаларини соҳанинг техник-технологик ва иқтисодий ривожланиш истиқболларини инобатга олиб такомиллаштириш ва янги таълим йўналишлари ва мутахассисликларни очиш юзасидан Ўзбекитон Республикаси Транспорт вазирлигига 01/3787-23-сонли ҳамда Транспорт вазирлигининг 4/8590-сонли хати билан Ўзбекитон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритилди. |
|  | 1-илова, 32-банд. Олий таълим соҳасида малакали кадрлар тайёрлаш. | 2. Тошкент давлат транспорт университетида талабаларни қабул қилиш квотасини шакллантиришда соҳанинг техник-технологик ва ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболларидан келиб чиқиб Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритиш. | 31.12.2023 | НЗК, НОК, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Хайдарова) | Бажарилди. Мазкур топшириқ ижроси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлигига “ЎТЙ” АЖ келгуси 4 йилда (магистратура бўйича 2 йил) олий маълумотли кадрларга бўлган эҳтиёжи ҳамда янги таълим йўналишлари ва мутахассисликлар очишга оид таклифлар тақдим этилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлигига 01/3787-23-сонли хат билан маълумотлар киритилди. |
|  | 1-илова, 33-банд. Хорижнинг етакчи олий таълим муассасаларида мутахассислар тайёрлаш кўламини янада кенгайтириш. | 1-банд. Узоқ ва яқин хорижий олий таълим муассасалари билан ҳамкорлик кўламини янада кенгайтириш ва алоқаларни янада мустаҳкамлаш. | 31.12.2023 | НЗК, НОК, НИ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Хайдарова) | Бажарилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлигига 01/3814-сонли хат билан маълумотлар киритилди. |
|  | 1-илова, 33-банд. Хорижнинг етакчи олий таълим муассасаларида мутахассислар тайёрлаш кўламини янада кенгайтириш. | 2-банд. Соҳанинг техник–технологика иқтисодий ривожланиш истиқболларидан келиб чиқиб хорижнинг етакчи олий таълим муассасаларида тор йўналишдаги мутахассисликлар бўйича кадрлар тайёрлаш. | 31.12.2023 | НЗК, НОК, НИ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Хайдарова) | Бажарилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлигига 01/3814-сонли хат билан маълумотлар киритилди. |
|  | 1-илова, 34-банд. Соҳада амалга оширилаётган ислоҳотлар талабларидан келиб чиқиб, кадрларни (юқори ва ўрта бўғин раҳбарлар, оммавий касб ишчи-хизматчилари) қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш. | 1-банд. Соҳанинг техник-технологик ва иқтисодий ривожланиш истиқболларидан келиб чиқиб тасарруфидаги Кадрлар малакасини ошириш, тайёрлаш ва қайта тайёрлаш марказида мавжуд ўқув дастурларини қайта кўриб чиқиш ва такомиллаштириш. | 25.12.2023 | НЗК, НОК, НИ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Хайдарова) | Бажарилди. Мазкур банд ижроси доирасида, Кадрлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш маркази томонидан “Темир йўл транспорти ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга қўйилган давлат таълим талаблари” ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда тасдиқланди. Шунингдек, Жамият бўйича имзоланган “Персонални тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш тўғрисида” 2023 йил 20 октябрь 11-NGK-сон ҳамда “2024 йилда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ходимларини малакасини ошириш тўғрисида” 2023 йил 16 ноябрь куни 916-Н-сон буйруққа мувофиқ, 2024 йил учун Кадрлар малакасини ошириш, тайёрлаш ва қайта тайёрлаш марказининг мавжуд ўқув дастурлари қайта кўриб чиқилиб, ўрнатилган тартибда тасдиқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 18 ноябрдаги 01/3859-23-сонли хати). |
|  | 1-илова, 34-банд. Соҳада амалга оширилаётган ислоҳотлар талабларидан келиб чиқиб, кадрларни (юқори ва ўрта бўғин раҳбарлар, оммавий касб ишчи-хизматчилари) қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш. | 2-банд. Минтақавий темир йўл узелларида ташкил қилинган техник-ўқув машғулотлари марказлари фаолияти кўламини кенгайтириш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш. | 31.12.2023 | НЗК, НОК, НИ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Хайдарова) | Бажарилди. 2023 йил учун: Персонални тайёрлаш муассасаси томонидан 2024 йилда ўқув жараёнини ҳудудларда (минтақавий темир йўл узелларида ташкил этилган техник ўқув машғулот марказларида) ташкил этиш орқали 4000 нафарга яқин ходимларни малака ошириш (қайта тайёрлаш) курсларига жалб этиш режалаштирилиб, Жамият бўйича имзоланган “2024 йилда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ходимларини малакасини ошириш тўғрисида” 2023 йил 16 ноябрь куни 916-Н-сон буйруқ 1-иловасига мувофиқ, 2024 йил учун минтақавий темир йўл узелларида ташкил қилинган техник-ўқув машғулотлари марказларида ташкил этиладиган малака ошириш (қайта тайёрлаш) ўқув курслари режаси тасдиқланди. Топшириқ муддати 2024 йил 25 декабрга қадар узайтирилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 18 ноябрдаги 01/3858-23-сонли хати). Бажарилди. 2024 йил мобайнида: Персонални тайёрлаш муассасаси томонидан 2024 йилда ўқув жараёнини ҳудудларда (минтақавий темир йўл узелларида ташкил этилган техник ўқув машғулот марказларида) ташкил этиш орқали 4000 нафарга яқин ходимларни малака ошириш (қайта тайёрлаш) курсларига жалб этиш режалаштирилиб, режа 120 фоизга бажарилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 24 октябрдаги 01/4197-24-сонли хати). |
|  | 1-илова, 34-банд. Соҳада амалга оширилаётган ислоҳотлар талабларидан келиб чиқиб, кадрларни (юқори ва ўрта бўғин раҳбарлар, оммавий касб ишчи-хизматчилари) қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш. | 3-банд. Ўзбекистон Республикаси ва Германия Федератив Республикаси ўртасидаги таълим дастури бўйича дуал таълим тизими доирасида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ходимларини Германиянинг (КфВ) банкининг грант маблағлари ҳисобидан ўқитиш ва малакасини ошириш. | 2023-2024 йиллар | НЗК, НОК, НИ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Хайдарова) | Бажарилди. Топшириқ ижросини назоратдан олиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига 01/4696-24-сонли хат киритилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2024 йил 27 декабрдаги 03-2504хдфу/1-сон кўрсатма хатига асосан ушбу топшириқни назоратдан чиқаришга розилик берилди. |
|  | 1-илова, 35-банд. Темир йўл транспорти соҳасида хорижий профессионал таълим муассасалари билан қўшма таълим дастурларини ташкил этиш. | Хорижнинг етакчи профессионал таълим муассасалари билан ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш, махсус таълим дастурлари бўйича илғор халқаро тажрибани ўрганиш. | 25.11.2023 | НЗК, НОК, НЦТ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Хайдарова) | Бажарилди. Топшириқ ижроси юзасидан Россия Федерациясининг Самара давлат темир йўл университети қошидаги А.А.Буянов номидаги Самара темир йўл транспорти колледжи билан ўзаро қўшма таълим дастурларини жорий этиш юзасидан ўқув режа ҳамда дастурлар таҳлил қилинди. Самара давлат темир йўл университети билан шартнома имзоланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 8 ноябрдаги 01/3666-23-сонли хати). |
|  | 1-илова, 36-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖда АКТ ни ривожлантириш ва рақамлаштириш соҳасида фаолият юритаётган ходимлар малакасини ошириш. | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖда АКТни ривожлантириш ва рақамлаштириш соҳасида фаолият юритаётган ходимлар малакасини ошириш. | 2023-2026 йй. | НЗК, НОК, НЦТ, тегишли тузилмавий корхоналар раҳбарлари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. 2023 йил мобайнида: Ушбу банд ижроси доирасида 2023 йил 16 ноябрда Жамият бўйича имзоланган “2024 йилда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ходимларини малакасини ошириш тўғрисида”ги 916-Н-сон буйруғи имзоланган бўлиб, буйруқнинг 3-иловасига мувофиқ, 2024 йил учун “Ўзбекистон темир йўллари” АЖда АКТни ривожлантириш ва рақамлаштириш соҳасида фаолият юритаётган ва бевосида ушбу дастурий маҳсулотлардан фойдаланувчи ходимлар малакасини ошириш режаси тасдиқланди. Бажарилди. 2024 йил мобайнида: Жамият бўйича имзоланган “2024 йилда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ходимларини малакасини ошириш тўғрисида” 2023 йил 16 ноябрь куни 916-Н-сон буйруқ 3-иловасига мувофиқ, 2024 йил учун “Ўзбекистон темир йўллари” АЖда АКТни ривожлантириш ва рақамлаштириш соҳасида фаолият юритаётган, шунингдек, бевосита ушбу дастурий маҳсулотлардан фойдаланувчи ходимлар малакасини ошириш режаси тасдиқланди. ПҚ-5132-сон Қарор асосида Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига 01/4438-24-сонли хат билан оралиқ маълумот киритилди. |
|  | 3-Илова ижро ҳолати |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-илова, 1-банд. Халқаро консультантни жалб қилган ҳолда темир йўл транспорт соҳасини рақамлаштириш даражасини аниқлаш бўйича аудит ўтказиш ҳамда Рақамли темир йўл стратегия лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 1-банд. Лойиҳа техник ва тендер ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 31.01.2024 | НЦТ, НК | Транспорт вазирлиги, Рақамли технологиялар вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Тураходжаев) | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ҳамда “DAS UTY” МЧЖ ўртасида Юк ташишларни тезкор бошқариш автоматлаштирилган миллий ахборот тизими лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича шартнома имзоланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 20 февралдаги 01/683-24-сонли хати). Шунингдек, амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Траснпорт вазирлигига 01/324-24-сонли хат билан ахборот киритилди. |
|  | 3-илова, 1-банд. Халқаро консультантни жалб қилган ҳолда темир йўл транспорт соҳасини рақамлаштириш даражасини аниқлаш бўйича аудит ўтказиш ҳамда Рақамли темир йўл стратегия лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2-банд. Халқаро консалтинг компаниясини жалб қилиш мақсадида тендер савдоларини ўтказиш ва ғолиб компания билан шартнома имзолаш | 31.03.2024 | НЦТ, НК, УДН, | Транспорт вазирлиги, Рақамли технологиялар вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Тураходжаев) | Бажарилди. Қарорнинг 3-илова 1.2-бандида келтирилган топшириқ ижросини таъминлаш, рақамли темир йўл стратегиясини ишлаб чиқиш мақсадида 2024 йил 20 мартда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ҳамда “PricewaterhouseCoopers” компанияси ўртасида 23/027/AD-сонли шартнома имзоланди. Имзоланган шартнома Транспорт вазирлигига 2024 йил 27 мартда 1168-24-сонли хат юборилди. |
|  | 3-илова, 1-банд. Халқаро консультантни жалб қилган ҳолда темир йўл транспорт соҳасини рақамлаштириш даражасини аниқлаш бўйича аудит ўтказиш ҳамда Рақамли темир йўл стратегия лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 3-банд. Темир йўл транспорт соҳасини рақамлаштириш даражасини аниқлаш бўйича аудит ўтказиш. | 01.12.2025 | НЦТ, ИВЦ, Ш, Л тегишли бошқар-малар | Транспорт вазирлиги, Рақамли технологиялар вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | ТВ (Тураходжаев) | Бажарилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 31 декабрдаги Ф-70-сонли фармойишга 1-илова 9-бандига асосан Европа тикланиш ва тараққиёт банки томонидан грант маблағлари ажратилди ҳамда темир йўл транспорт соҳасини рақамлаштириш даражасини аниқлаш бўйича аудит ўтказиш мақсадида "KPMG" халқаро консалтинг компанияси жалб қилинди. "KPMG" томонидан тегишли аудит ўтказилди.. |
|  | 3-илова, 2-банд. Йўловчи ташишни бошқаришнинг миллий тизимини жорий қилиш. | 1-банд Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 31.08.2024 | Ишчи гурух аъзолари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. Йўловчи ташишни бошқаришнинг автоматлаштирилган миллий тизими техник топшириғи ишлаб чиқилди ва Рақамли технологиялар вазирлиги томонидан 2024 йил 7 майдаги Ех-23- 8/2999-сонли ҳамда “Киберхавфсизлик” ДУКдан 2024 йил 31 июлдаги №01-21-01/2293-сонли эксперт хулосалари асосида ўрнатилган тартибда тасдиқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 25 март 01/3084-24-сонли хат). |
|  | 3-илова, 2-банд. Йўловчи ташишни бошқаришнинг миллий тизимини жорий қилиш. | 2-банд. Лойиҳа техник ҳужжатларига мувофиқ автоматлаштирилган миллий тизимни ишлаб чиқиш. | 30.06.2025 | Дастурчи-лар | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. Тизимнинг техник топшириғи ишлаб чиқилган ва Рақамли технологиялар вазирлигининг 2024-йил 7-майдаги Ех-23-8/2999-сонли ҳамда “Киберхавфсизлик” ДУКнинг 2024-йил 31-июлдаги 01-21-01/2293-сонли эксперт хулосалари асосида ўрнатилган тартибда тасдиқланган. Топшириққа мувофиқ, йўловчи ташишни бошқаришнинг автоматлаштирилган миллий тизими ишлаб чиқилди ва синов тариқасида йўлга қўйилди. |
|  | 3-илова, 2-банд. Йўловчи ташишни бошқаришнинг миллий тизимини жорий қилиш. | 3-банд. Автоматлаштирилган миллий тизимни амалиётга татбиқ этиш. | 31.12.2025 | НЦТ, Л, ИВЦ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. “Йўловчи ташишни бошқаришнинг автоматлаштирилган миллий (Сарбон) тизими ишлаб чиқилди ва фойдаланишга тадбиқ қилинди. |
|  | 3-илова, 3-банд. Юк ташишларни тезкор бошқариш Миллий ахборот тизимини жорий қилиш. | 1-банд. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш мақсадида тендер савдоларини ўтказиш ва ғолиб компания билан шартнома имзолаш. | 29.02.2024 | НЦТ, НК | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Жамиятда рақамли трансформация жараёнларини жадаллаштиришмақсадида бошқарув раисининг 2024 йил 15 январдаги 20 Н-сонли буйруғибилан жамият тасарруфидаги “Темирйўлинфратузилма” АЖнинг 100 фоизтаъсисчилигида “DAS UTY” масъулияти чекланган жамияти ташкил этилди.Янги МЧЖга қатор вазифалар қўйилган. Жумладан: – транспорт жараёнини рақамлаштириш ва илғор ахбороттехнологияларини жорий этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ва жорийқилиш; – жамиятда ишлаб чиқарилаётган дастурий таъминотлар учун лойиҳа техник ҳужжатлар (техник топшириқлар)ни тайёрлаш. Шу муносабат билан, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ҳамда “DAS UTY” МЧЖ ўртасида Юк ташишларни тезкор бошқариш автоматлаштирилган миллий ахборот тизими лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича шартнома имзоланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йилдаги 01/683-24-сонли хати). |
|  | 3-илова, 3-банд. Юк ташишларни тезкор бошқариш Миллий ахборот тизимини жорий қилиш. | 2-банд. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 31.12.2024 | Ишчи гурух аъзолари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. “Ягона дарча” тамойили асосида юк ташиш соҳасида хизматлар кўрсатиш бўйича мижозлар билан ўзаро ҳамкорлик ахборот тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча техник топшириқ ишлаб чиқилди ва Рақамли технологиялар Вазирлиги томонидан 2024 йил 7 июндаги Эх-23-8/3784-сонли ва “Киберхавфсизлик маркази” ДУКдан 2024 йил 19 ноябрдаги 01-21-01/3501-сонли эксперт хулосалари асосида жамият бошқарув раиси томонидан тасдиқланди. Ушбу қўшимча техник топшириққа мувофиқ Юк ташишларни тезкор бошқариш автоматлаштирилган миллий ахборот тизимини “Ягона дарча” тамойили асосида юк ташиш соҳасида хизматлар кўрсатиш бўйича мижозлар билан ўзаро ҳамкорлик ахборот тизимининг модули сифатида жорий қилиш кўзда тутилган. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 21 ноябрь 01/4621-24-сонли хат). |
|  | 3-илова, 3-банд. Юк ташишларни тезкор бошқариш Миллий ахборот тизимини жорий қилиш. | 3-банд. Лойиҳа техник ҳужжатларига мувофиқ ахборот тизимини ишлаб чиқиш. | 25.04.2025 | Дастурчилар | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. "Ўзбекистон темир йўллари" АЖда трансформация жараёнларини жадаллаштириш бўйича "йўл харитаси"ни амалга ошириш жараёнларини мувофиқлаштириш бўйича ишчи гуруҳ йиғилишининг 2025 йил 19 июлдаги 12-сон баёнида ушбу топшириқ "KPMG" хорижий консалтинг компанияси томонидан ишлаб чиқилган "Ўзбекистон темир йўллари" АЖни IT-архитектурасини тасдиқлаш” топшириғига ўзгартирилди. Маълумот учун: Фармойишга 1-илованинг изоҳ қисмида ишчи гуруҳ томонидан "йўл харитаси"да белгиланган амалга ошириш механизмлари ҳамда уларнинг муддатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши мумкинлиги белгиланган. Мазкур топшириққа мувофиқ, "KPMG" халқаро консалтинг компанияси томонидан "Ўзбекистон темир йўллари" АЖни IT -архитектураси ишлаб чиқилди ва Жамиятнинг 2025 йил 13 августдаги 390-Н-сонли буйруғи билан тасдиқланди. |
|  | 3-илова, 4-банд. “Ягона дарча” тамойили асосида юк ташиш соҳасида хизматлар кўрсатиш бўйича мижозлар билан ўзаро ҳамкорлик ахборот тизимини (кейинги ўринларда – “Ягона дарча” ахборот тизими) халқаро ташишлар бўйича келишув мавжуд бўлган «Месплан» ахборот тизими билан интеграция қилиш. | 1-банд. Қўшни давлат темир йўл маъмуриятларининг ахборот тизимлари билан электрон ташиш ҳужжатлар алмашинувини йўлга қўйиш. | 25.12.2023 | НЦТ, ИВЦ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ягона дарча” тамойили асосида юк ташиш соҳасида хизматлар кўрсатиш бўйича мижозлар билан ўзаро ҳамкорлик ахборот тизимини халқаро ташишлар бўйича келишув мавжуд бўлган «Месплан» ахборот тизими билан интеграция ишлари якунланди. Ҳозирги кунда ҳужжатларни электрон алмашуви “Казахситан темир жоли” НК билан амалга ошириб келинмоқда. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 27 ноябрдаги 01/3968-23-сонли хати). |
|  | 3-илова, 4-банд. “Ягона дарча” тамойили асосида юк ташиш соҳасида хизматлар кўрсатиш бўйича мижозлар билан ўзаро ҳамкорлик ахборот тизимини (кейинги ўринларда – “Ягона дарча” ахборот тизими) халқаро ташишлар бўйича келишув мавжуд бўлган «Месплан» ахборот тизими билан интеграция қилиш. | 2-банд. Халқаро ташишларда ҳужжатларнинг келишувини электрон кўринишда амалга ошириш мақсадида «Месплан» ахборот тизими билан интеграция қилиш. | 31.12.2024 | НЦТ, ИВЦ, М | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. “Ягона дарча” тамойили асосида юк ташиш соҳасида хизматлар кўрсатиш бўйича мижозлар билан ўзаро ҳамкорлик ахборот тизимини халқаро ташишлар бўйича келишув мавжуд бўлган «Месплан» ахборот тизими билан интеграция ишлари якунланди. Хозирги кунда хужжатларни электрон алмашуви “Казахстан темир жоли” НК билан амалга ошириб келинмоқда. 2023 йил 27 ноябрь куни Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатасига 01/3968-23 сонли хат юборилган. |
|  | 3-илова, 5-банд. “Ягона дарча” ахборот тизимини Божхона қўмитасининг ахборот тизимлари билан интеграция қилиш, Жумладан - юк ташишда товарга илова қилинадиган хужжатларни; - Божхона қўмитаси «Э-транзит» ахборот тизими маълумотларини “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг тегишли ахборот тизимларига интеграция қилиш. | 1-банд. Технологик йўриқномани ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 25.12.2023 | НЦТ, ИВЦ, М | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Божхона қўмитаси | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ягона дарча” ахборот тизимини Божхона қўмитасининг ахборот тизими «Э-транзит» ахборот тизими маълумотлар базаси билан интеграция ишлари юзасидан, ҳозирги кунда ГИТ томонидан Божхона ходимлари билан биргаликда “Э-Транзит” электрон ҳужжатлари билан алмашув ишлар олиб борилмоқда, бундан ташқари электрон ҳужжат алмашуви бўйича технологик йўриқнома ишлаб чиқилиб Божхона қўмитаси билан келишилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 7 декабрдаги 01/4229-23-сонли хати). |
|  | 3-илова, 5-банд. “Ягона дарча” ахборот тизимини Божхона қўмитасининг ахборот тизимлари билан интеграция қилиш, Жумладан - юк ташишда товарга илова қилинадиган хужжатларни; - Божхона қўмитаси «Э-транзит» ахборот тизими маълумотларини “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг тегишли ахборот тизимларига интеграция қилиш. | 2-банд. Технологик йўриқномага асосан маълумотлар алмашинувини йўлга қўйиш. | 31.03.2024 | НЦТ, ИВЦ, М | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Божхона қўмитаси | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Топшириқ ижроси юзасидан, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ҳамда Божхона қўмитаси билан ҳамкорликда тасдиқланган технологик йўриқнома асосида: - Темир йўл транспорти орқали ташилаётган импорт ва транзит юклар хақида олдиндан маълумотларини тақдим қилиш (чегарадош давлатларнинг темир йўл идоралари томонидан тақдим этилаётган маълумотлар); - Назоратга олинган вагонларнинг республика худудидаги харакати ва вагон манзил станцияга етиб келганлиги хақида маълумотларни бериш; - “ППВ” хужжатлари бўйича темир йўл идораларида мавжуд маълумотларни олдиндан тақдим этиш каби йўналишларда маълумотлар алмашинуви йўлга қўйилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 15 мартдаги 01/1000-24-сонли хати). |
|  | 3-илова, 6-банд. “Ягона дарча” ахборот тизимида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг тижорий, молиявий ва статистик кўрсаткичларни назорат қилувчи нозирлар модулини яратиш. | 1-банд. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 29.02.2024 | НЦТ, ИВЦ, М, ЖДР, НЧ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ягона дарча” ахборот тизимида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг тижорий, молиявий ва статистик кўрсаткичларини назорат қилувчи нозирлар модули лойиҳа техник ҳужжатлари ишлаб чиқилди ва ўрнатилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги ва “Киберхавфсизлик” ДУК томонидан эксперт хулосалари олинган. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига 2023 йил 6 октябрда 04/3121-23-сонли ҳамда 2023 йил 24 ноябрда 01/3950-23-сонли хатлар билан ахборот киритилган. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 6 январги 02/36-24-сонли хати). |
|  | 3-илова, 6-банд. “Ягона дарча” ахборот тизимида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг тижорий, молиявий ва статистик кўрсаткичларни назорат қилувчи нозирлар модулини яратиш. | 2-банд. Лойиҳани амалиётга жорий этиш. | 31.12.2024 | НЦТ, ИВЦ, М, ЖДР, НЧ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. “Ягона дарча” ахборот тизимида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг тижорий, молиявий ва статистик кўрсаткичларни назорат қилувчи нозирлар модули ишлаб чиқилди ва ишга тадбиқ этилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 6 январги 02/36-24-сонли хати). |
|  | 3-илова, 7-банд. “Ягона дарча” ахборот тизими доирасида станция бошлиғи томонидан юк ташувчилардан келиб тушган аризаларни тасдиқлашни жараёнини автоматлаштириш натижасида маҳаллий юк ташувчилар учун ташувлар жараёнининг босқичларини қисқартириш ва станция фаол ҳолатда эканлигини автоматик текширишни йўлга қўйиш. | 1-банд. Тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш. | 30.06.2025 | М, Д | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. “Ягона дарча” ахборот тизимига ўзгартиришлар киритиш мақсадида ишлаб чиқилган қўшимча техник топшириқга асосан тизимга қуйидаги ўзгартиришлар киритилди: 1. Юк ташиш талабномаларини автоматик тасдиқлаш механизми яратилди; 2. Хусусий вагонлар эгалари маълумотлар базаси билан интеграция қилинди; 3. ГУ-27 юк хати учун логик назорат функционали жорий қилинди; 4. Интерфейсда яшил фон орқали визуал ажратиш механизми ишлаб чиқилди. |
|  | 3-илова, 7-банд.“Ягона дарча” ахборот тизими доирасида станция бошлиғи томонидан юк ташувчилардан келиб тушган аризаларни тасдиқлашни жараёнини автоматлаштириш натижасида маҳаллий юк ташувчилар учун ташувлар жараёнининг босқичларини қисқартириш ва станция фаол ҳолатда эканлигини автоматик текширишни йўлга қўйиш. | 2-банд. “Ягона дарча” ахборот тизимига тегишли ўзгартиришлар киритиш. | 31.05.2025 | НЦТ, ИВЦ | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. “Ягона дарча” ахборот тизимига ўзгартиришлар киритиш мақсадида ишлаб чиқилган қўшимча техник топшириқга асосан тизимга қуйидаги ўзгартиришлар киритилди: 1. Юк ташиш талабномаларини автоматик тасдиқлаш механизми яратилди; 2. Хусусий вагонлар эгалари маълумотлар базаси билан интеграция қилинди; 3. ГУ-27 юк хати учун логик назорат функционали жорий қилинди; 4. Интерфейсда яшил фон орқали визуал ажратиш механизми ишлаб чиқилди. Ушбу ўзгартиришлар орқали “Ягона дарча” ахборот тизими доирасида станция бошлиғи томонидан юк ташувчилардан келиб тушган аризаларни тасдиқлашни автоматлаштириш натижасида маҳаллий юк ташувчилар учун ташувлар жараёнининг босқичларини қисқартириш ва станция фаол ҳолатда эканлигини автоматик текшириш йўлга қўйилди. |
|  | 3-илова, 9-банд. Локомотив депосини бошқариш ахборот тизимини (“Смарт Депо”) такомиллаштириш. | 1-банд. “Смарт Депо” ахборот тизимининг янги модулларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 01.12.2026 | НЦТ, УЭЛ, ИВЦ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилмоқда. Локомотив депосини бошқариш “Смарт Депо” ахборот тизимини ишлаб чиқилган, хозирги кунда ахборот тизимининг янги модулларини ишлаб чиқиш юзасидан “Е-Ходим” тизими билан интеграция ишлари олиб борилмоқда. Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2025 йил 15 декабрдаги 133-хдфу-сон баёнига 6.1-илова 243-бандига асосан мазкур топшириқ ижро муддатини узайтиришга розилик берилди. |
|  | 3-илова, 9-банд. Локомотив депосини бошқариш ахборот тизимини (“Смарт Депо”) такомиллаштириш. | 2-банд. Локомотив бригадалари томонидан топширилган имтиҳон маълумотлари бўйича «Э-ходим» тизимининг модулини яратиш. | 01.12.2026 | НЦТ, УЭЛ, ИВЦ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилмоқда. Локомотив депосини бошқариш “Смарт Депо” ахборот тизимини ишлаб чиқилган, хозирги кунда ахборот тизимининг янги модулларини ишлаб чиқиш юзасидан “Е-Ходим” тизими билан интеграция ишлари олиб борилмоқда. Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2025 йил 15 декабрдаги 133-хдфу-сон баёнига 6.1-илова 243-бандига асосан мазкур топшириқ ижро муддатини узайтиришга розилик берилди. |
|  | 3-илова, 10-банд. «Э-Транспорт» ахборот тизимини жорий этиш. | 1-банд. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 31.01.2024 | НЦТ, ТЭР | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ “Темирйўлёнилғитаъмин” бошқар-маси ходимлари томонидан “Е-транспорт” онлайн платформаси ишлаб чиқилди ҳамда тест режимида ишга тушурилди. “Е-транспорт” ахборот тизимининг лойиҳа-техник ҳужжатлари Рақамли технологиялар вазирлиги ҳамда “Киберхавфсизлик маркази” ДУКдан ижобий хулосалар олинди ва тасдиқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 15 январдаги 01/157-24-сонли хати). |
|  | 3-илова, 10-банд. «Э-Транспорт» ахборот тизимини жорий этиш. | 2-банд. Ахборот тизимини босқичма-босқич амалиётга татбиқ этиш. | 31.12.2024 | НЦТ, ТЭР | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ “Темирйўлёнилғитаъмин” бошқар-маси ходимлари томонидан “Е-транспорт” онлайн платформаси ишлаб чиқилди ҳамда тест режимида ишга тушурилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ таркибидаги корхона ва ташкилотлар масъул ходимлар билан ўқув машғулотлари ташкил этилмоқда. 2023 йил 10 ноябрда Рақамли технологиялар вазирлиги ҳузуридаги “Рақамли ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази” ДМ директори А. Мухитдинов номига 01/3730-23-сонли “Е-транспорт” онлайн ахборот тизими билан “Рақамли ҳукумат” ахборот тизимини интеграция қилишни сўраб мурожаат хати йўлланган. 2023 йил 29 декабрда Рақамли тхнологиялар вазирлигининг Ех-22-8/9451 сонли хати орқали “Е-транспорт” ахборот тизимини жорий этиш юзасидан ишлаб чиқилган техник топшириқ лойиҳаси тасдиқлаш учун таклиф этилган. |
|  | 3-илова, 11-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг станцияларини боғловчи оптик толали алоқа линияларини ривожлантириш. | 1-банд. Оптик толали тармоқларни ижарага бериш бўйича бошқа темир йўл маъмуриятлари тажрибасини ўрганиш ва таҳлил қилиш ҳамда тижорий фойдаланиш юзасидан таклиф ишлаб чиқиш. | 25.11.2023 | НЦТ, Ш | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Жамият бўйича оптик толали тармоқларини ижарага бериш бўйича таклиф ишлаб чиқилди ва 2023 йил 17 ноябрда жамият рахбари номига 259-сонли билдирги киритилди. 2024 йилда оптик толали алоқа тармоғини “Ўзтелеком” АЖ, “UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS” АЖ, “Туронтелеком” алоқа компаниясига ижара асосида бериш режалаштирилган. 2023 йил 26 ноябрь куни Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ўринбосари - Темир йўл транспорти соҳасида ислоҳотларни мувофиқлаштириш бўйича идоралараро комиссия раиси А.Ж. Раматов номига 01/3958-23-сонли мурожат хати юборилди. |
|  | 3-илова, 11-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг станцияларини боғловчи оптик толали алоқа линияларини ривожлантириш. | 2-банд.“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг оптик толали тармоқ билан қамраб олинган ҳудудларида тармоқдан тижорий мақсадларда фойдаланишни белгиланган тартибда жорий қилиш. | 31.01.2024 | НЦТ, Ш | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг станцияларини боғловчи оптик толали алоқа линияларини ривожлантириш хамда оптик толали тармоқ билан қамраб олинган ҳудудларида тармоқдан тижорий мақсадларда фойдаланиш юзасидан, таклиф ишлаб чиқилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ оптик толали тармоқларини ижарага бериш бўйича “IPLUS” МЧЖ (Comnet) ҳамда “Dildora-F” ХК (Turon telekom) билан шартномалар имзоланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 12 январдаги 01/137-24-сонли хати). |
|  | 3-илова, 11-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг станцияларини боғловчи оптик толали алоқа линияларини ривожлантириш. | 3-банд. Қамраб олинмаган ҳудудларни оптик толали тармоқ инфратузилмаси билан қамраб олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш, ҳисоб китоблар натижасига мувофиқ қамраб олишни босқичма-босқич ташкил этиш. | 25.12.2025 | НЦТ, Ш | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Жамиятнинг 2024 йил 22 майда “Темир йўл участкасида оптик толали алоқа линиясини қуришини жадаллаштириш тўғрисида” 383-Ҳ-сонли буйруғи тасдиқланган. Ушбу буйруқ билан Жамиятда қамраб олинмаган ҳудудларни оптик толали тармоқ инфратузилмаси билан босқичма- босқич қамраб олиш ташкил этилган. 2024 йил 31 декабрдаги “Темир йўл транспорти соҳасини трансформация жараёнларини жадаллаштириш тўғрисида”ги Ф-70-сонли фармойишига 1-илова 12-бандига мувофиқ Жамиятда оптик толали алоқа тармоғи билан қамраб олинмаган темир йўл ҳудудлари қайта хатловдан ўтказилди ва хатлов натижасига асосан чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилиб, Жамиятнинг 2025 йил 23 майдаги “Темир йўл участкаларини оптик толали тармоқ инфратузилмаси билан босқичма-босқич қамраб олиш тўғрисида”ги 239-Н- сонли буйруғи билан тасдиқланди. ПФ-117-сон фармондаги “Ijro.gov.uz” ижро интизоми идоралараро ягона электрон тизими орқали қонунлар, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор, фармойиш ва топшириқлари ижросини ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг 7-бандига мувофиқ мазкур банд ижросини кейинроқ қабул қилинган Ф-70-сон фармойишга 1-илова 12.3-бандига (топшириқ коди - TQP7153) асосан назоратдан ечилди. |
|  | 3-илова, 12-банд. Рақамли метрология – синов ускуналари ва ўлчов воситаларини қиёслов муддатларини онлайн назорат қилиш тизимини яратиш. | 1-банд. Лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 29.02.2024 | НЦТ, НСР | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Рақамли метрология – синов ускуналари ва ўлчов воситаларини қиёслов муддатларини онлайн назорат қилиш тизими лойиҳа техник ҳужжатларини ишлаб чиқилди ва 2023 йил 25 июлда Рақамли технологиялар вазирлигидан Ех-23-8/5039-сонли ва 2023 йил 28 августда “Киберхавфсизлик” ДУКдан 01-18-01/2422-сонли ижобий эксперт хулосаси олинди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 21 ноябрдаги 01/3884-23-сонли хати). |
|  | 3-илова, 12-банд. Рақамли метрология – синов ускуналари ва ўлчов воситаларини қиёслов муддатларини онлайн назорат қилиш тизимини яратиш. | 2-банд. Ахборот тизимини амалиётга татбиқ этиш. | 30.11.2024 | НЦТ, НСР | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. Рақамли метрология — синов ускуналари ва ўлчов воситаларини қиёслов муддатларини онлайн назорат қилиш тизими яратилди ва 2024 йил 22 октябрда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бош муҳандиси томонидан тасдиқланган 81-сонли далолатнома асосида тизим амалиётга тадбиқ этилди. Барча тегишли ҳужжатлар илова қилинади. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 25 октябрдаги 01/4226-24-сонли хати). |
|  | 3-илова, 13-банд. Рақамли саноат хавфсизлиги ахборот тизимини яратиш. | 1-банд. Лойиҳа техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 30.06.2024 | НЦТ, НСР | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. Рақамли саноат хавфсизлиги ахборот тизимининг техник топшириғи ишлаб чиқилди ва Рақамли технологиялар Вазирлиги томонидан 2024 йил 14 июндаги Эх-23-8/4017-сонли ва “Киберхавфсизлик” ДУКдан 2024 йил 12 июндаги № 01-21-02/1799-сонли эксперт ҳулосалари асосида жамият бошқарув раисининг биринчи ўринбосари томонидан тасдиқланди. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 14 июндаги 01/2367-24-сонли хат ва тегишли ҳужжатлар киритилган. |
|  | 3-илова, 13-банд. Рақамли саноат хавфсизлиги ахборот тизимини яратиш. | 2-банд. Техник ускуналарини ўрнатилган тартибда харид қилиш ва ўрнатиш. | 31.08.2024 | НЦТ, ИВЦ, НК | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. Топшириқ ижроси юзасидан Рақамли саноат хавфсизлиги ахборот тизими фаолияти йўлга қўйилишида зарурий техник жиҳозлар харид қилинди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 27 август 01/440-24-сонли хат). |
|  | 3-илова, 13-банд. Рақамли саноат хавфсизлиги ахборот тизимини яратиш. | 3-банд. Ахборот тизимини амалиётга татбиқ этиш. | 31.12.2024 | НЦТ, НСР | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. Рақамли саноат хавфсизлиги ахборот тизими яратилди ва 2024 йил 17 октябрда жамият тасарруфидаги “Темирйўлинфратузилма” АЖ бошқарув раиси томонидан тасдиқланган 39-сонли далолатнома асосида тизим амалиётга тадбиқ этилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 24 октябрдаги 01/4194-24-сонли хат). |
|  | 3-илова, 14-банд. Тезкор телеграф телеграммалари айланмаси онлайн платформасини яратиш. | 1-банд. Лойиҳа техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 01.03.2024 | НЦТ, Ш | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Тезкор телеграф телеграммалари айланмаси онлайн платформасини яратиш юзасидан лойиҳа техник ҳужжатлари ишлаб чиқилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 20 мартдаги 01/1082-24-сонли хати). |
|  | 3-илова, 14-банд. Тезкор телеграф телеграммалари айланмаси онлайн платформасини яратиш. | 2-банд. Ахборот тизимини амалиётга татбиқ этиш. | 31.07.2024 | НЦТ, Ш | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тасарруфидаги жамиятда рақамли трансформация жараёнларини жадаллаштиришга ихтисослаштирилган “DAS UTY” масъулияти чекланган жамияти мутахассислари томонидан, тасдиқланган техник топшириққа мувофиқ “Тезкор телеграф телеграммалари айланмасининг онлайн платформаси” яратилди. Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари Х.Н. Рахметов томонидан тасдиқланган баённома асосида ахборот тизими амалиётга татбиқ этилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 2 июль 01/2590-24-сонли хат). |
|  | 3-илова, 15-банд. Ойлик назорат кўрикни (КМО) ўтказишини онлайн назоратга олиш платформасини яратиш. | 1-банд. Лойиҳа техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 31.05.2024 | НЦТ, УТТК, Д | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Топшириқ ижроси юзасидан, Ойлик назорат кўрикни ўтказишини онлайн назоратга олиш платформасининг концепцияси ишлаб чиқилди ва Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги томонидан берилган 2024 йил 16 апрелдаги 23-8/2457-сонли эксперт хулосаси асосида тасдиқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 8 майдаги 01/1773-24 сонли хат). |
|  | 3-илова, 15-банд. Ойлик назорат кўрикни (КМО) ўтказишини онлайн назоратга олиш платформасини яратиш. | 2-банд. Ахборот тизимини жорий қилиш. | 30.11.2024 | НЦТ, УТТК, Д | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. Ойлик назорат кўрикни (КМО) ўтказишини онлайн назоратга олиш платформаси яратилди ва 2024 йил 14 октябрда жамият тасарруфидаги “Темирйўлинфратузилма” АЖ бошқарув раиси томонидан тасдиқланган 10-сонли далолатнома асосида тизим жорий қилинди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 24 октябрдаги 01/4192-24-сонли хат). |
|  | 3-илова, 16-банд. Йўл хўжалиги онлайн назорат қилиш платформасини яратиш. | 1-банд. Лойиҳа техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 31.08.2024 | НЦТ, УПХ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. Йўл хўжалиги тизимини онлайн назорат қилиш платформасининг техник топшириғи ишлаб чиқилди. Ишлаб чиқилган техник топшириқ Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлигининг 2024 йил 12 июлдаги Ех-23-8/4641-сонли ҳамда “Киберхавфсизлик маркази” ДУКнинг 2024 йил 17 июлдаги №01-21-01/2164- сонли эксперт ҳулосалари асосида ўрнатилган тартибда тасдиқланди. |
|  | 3-илова, 16-банд. Йўл хўжалиги онлайн назорат қилиш платформасини яратиш. | 2-банд. Ахборот тизимини амалиётга татбиқ этиш. | 28.02.2025 | НЦТ, УПХ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ ахборот тизимлари маълумотларининг ягона «БИ» модули яратилди. Мининфоком ва Киберхавфсизлик ДУК томонидан керакли эксперт хулосалари олинди. |
|  | 3-илова, 17-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖда ресурсларини режалаштириш автоматлаштирилган тизимини (ЭРП) жорий этиш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш. | 1-банд. Халқаро тажрибани ўрганиш ва лойиҳани жорий қилиш 3бўйича таклифлар ишлаб чиқиш. | 31.03.2024 | НЦТ, НФ, НН, НИ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖда ресурсларни режалаштириш автоматлаштирилган тизимини (ЭРП) жорий этиш юзасидан Халқаро тажрибани ўрганиб таклифлар ишлаб чиқилди. 2024 йил 15 мартда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 01/1003-24-сонли хати орқали Вазирлар Маҳкамасига маълумотлар киритилди. |
|  | 3-илова, 17-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖда ресурсларини режалаштириш автоматлаштирилган тизимини (ЭРП) жорий этиш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш. | 2-банд. Тизимни жорий қилиш бўйича таклифларни Вазирлар Маҳкамасига келишиш учун киритиш. | 30.06.2024 | НЦТ, НФ, НН | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖда ресурсларни режалаштириш автоматлаштирилган тизимини (ЭРП) жорий этиш юзасидан Халқаро тажрибани ўрганиб таклифлар ишлаб чиқилди. 2024 йил 15 мартда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 01/1003-24-сонли хати орқали Вазирлар Маҳкамасига маълумотлар киритилди. |
|  | 3-илова, 18-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг рақамлаштириш жараёнларини жадаллаштириш, ахборот тизимларини ишлаб чиқиш ва қўллаб-қувватлаш мақсадида ИТ-мутахассислар штат бирлигини кўпайтириш. | Штат бирлигини ошириш бўйича тегишли ички ҳужжатни тасдиқлаш ва штат бирлигини ошириш. | 25.12.2023 | НЦТ, ИВЦ, НОК, НН | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг рақамлаштириш жараёнларини жадаллаштириш, ахборот тизимларини ишлаб чиқиш ва қўллаб-қувватлаш мақсадида ИТ-мутахассислар штат бирлигини кўпайтириш юзасидан жамият бошқарув раисининг 2023 йил 21 ноябрдаги 932-Н сонли буйруғига асосан Рақамлаштириш бошқармаси штат бирлиги 16 нафар ишчидан 32 нафар ишчига кўтарилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 23 ноябрдаги 01/3914-23-сонли хати). |
|  | 3-илова, 19-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖда АКТни ривожлантириш ва рақамлаштириш соҳасида фаолият юритаётган ходимлар иш ҳақига устама ҳақ тўлаш тартибини жорий этиш. | Ходимларнинг иш ҳақига устама ҳақ тўлаш тартибини жорий этиш юзасидан ички ҳужжатларни қабул қилиш. | 25.12.2023 | НЦТ, ИВЦ, НН | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Ушбу топшириқ ижросини таъминлаш мақсадида, Жамият бошқарув раисининг 2023 йил 16 декабрдаги ““Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Рақамлаштириш ва ахборот дастурларини ишлаб чиқиш бошқармаси ходимларининг лавозим маошига устама ўрнатиш тартиби тўғрисида”ги 1030-Н-сонли буйруғи тасдиқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 16 декабрдаги 01/4352-23-сонли хати). |
|  | 4-илова |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-илова, 1-банд. Қуйидаги корхоналарни “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ («ЎТЙ» АЖ) филиали сифатида қайта ташкил этиш: “Тошкент минтақавий темир йўл узели” УК; “Қўқон минтақавий темир йўл узели” УК; “Бухоро минтақавий темир йўл узели” УК; “Қарши минтақавий темир йўл узели” УК; “Термиз минтақавий темир йўл узели” УК; “Қўнғирот минтақавий темир йўл узели” УК. | 1-банд. Корхоналарни қайта ташкил этиш бўйича Комиссия тузиш. | 25.10.2023 | НКО, НФ, НН, НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Топшириқлар ижроси юзасидан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раисининг 2023 йил 27 октябрдан 844-Н сонли буйруғи имзоланди ва буйруққа асосан корхоналарни қайта ташкил этиш бўйича комиссия тузилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 27 октябрда 01-3489-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 1-банд. Қуйидаги корхоналарни “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ («ЎТЙ» АЖ) филиали сифатида қайта ташкил этиш: “Тошкент минтақавий темир йўл узели” УК; “Қўқон минтақавий темир йўл узели” УК; “Бухоро минтақавий темир йўл узели” УК; “Қарши минтақавий темир йўл узели” УК; “Термиз минтақавий темир йўл узели” УК; “Қўнғирот минтақавий темир йўл узели” УК. | 2-банд. Корхоналарнинг мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини хатловдан ўтказиш. | 25.10.2023 | НТ, НКО, НФ, НН, НСР, НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Топшириқлар ижроси юзасидан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раисининг 2023 йил 25 октябрдан 686-Н сонли буйруғи имзоланди. Хатловдан ўтказиш жараёни республиканинг барча вилоятларида мавжудлиги ва иш ҳажмининг кўплиги сабабли, топшириқ муддатини 2023 йил 1 декабрга қадар узайтиришни сўраб, жорий йил 30 октябрь санасида 01/3503-23-сонли мурожаат хати Идоралараро комиссия раиси А.Ж.Раматовга юборилди. Идоралараро комиссия раисининг 2023 йил 30 октябрдаги 05/83.1-35 сонли топшириғига мувофиқ топшириқни бажариш муддати 2023 йил 1 декабрга қадар узайтирилган эди. Жорий йил ноябрь ойи бошида топшириқ ижроси юзасидан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг барча тармоқ корхоналари, МТУларнинг мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари хатловдан ўтказилиб, жамият бошқарув йиғилишининг 157-сон баёни билан тасдиқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 10 ноябрдаги 01/3733-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 1-банд. Қуйидаги корхоналарни “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ («ЎТЙ» АЖ) филиали сифатида қайта ташкил этиш: “Тошкент минтақавий темир йўл узели” УК; “Қўқон минтақавий темир йўл узели” УК; “Бухоро минтақавий темир йўл узели” УК; “Қарши минтақавий темир йўл узели” УК; “Термиз минтақавий темир йўл узели” УК; “Қўнғирот минтақавий темир йўл узели” УК. | 3-банд. Корхоналарни «ЎТЙ» АЖга баланс қийматида қўшиб олиш, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини «ЎТЙ» АЖга ўтказиш ҳамда жамиятнинг уставини тасдиқлаш тўғрисида ягона акциядор қарорини қабул қилиш. | 25.10.2023 | НФ, барча МТУ лар | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ 2023 йил 18 октябрда 01/3282-23-сонли хат орқали Кузатув кенгаши аъзоларига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси темир йўл транспорти соҳасини тубдан ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-329-сон қарори ижросини таъминлаш тўғрисида баён лойиҳаси кун тартибига “МТУ” унитар корхоналарни “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ филиали сифатида қайта ташкил этиш масаласи киритилган ва келишиш учун юборилган. Идоралараро комиссия раисининг 2023 йил 30 октябрдаги 05/83.1-35 сонли топшириғига мувофиқ топшириқ ижро муддати 2024 йил 25 январга қадар узайтирилган эди. Темир йўл транспорти соҳасида ислоҳотларни мувофиқлаштириш бўйича идоралараро комиссияси йиғилишининг 2024 йил 19 январдаги 5-сон баёни қарор қисмининг 2-бандига мувофиқ топшириқдаги “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ сўзлари “Темирйўлинфратузилма” АЖ сўзларига ўзгартирилди. 2024 йил 30 январда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқаруви йиғилишининг 14-сон баёни билан корхоналарни “Темирйўлинфратузилма” АЖга баланс қийматида қўшиб олиш, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини “Темирйўлинфратузилма” АЖга ўтказиш ҳамда жамиятнинг уставини тасдиқлаш тўғрисида ягона акциядор қарори қабул қилинди. |
|  | 4-илова, 1-банд. Қуйидаги корхоналарни “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ («ЎТЙ» АЖ) филиали сифатида қайта ташкил этиш: “Тошкент минтақавий темир йўл узели” УК; “Қўқон минтақавий темир йўл узели” УК; “Бухоро минтақавий темир йўл узели” УК; “Қарши минтақавий темир йўл узели” УК; “Термиз минтақавий темир йўл узели” УК; “Қўнғирот минтақавий темир йўл узели” УК. | 4-банд. «ЎТЙ» АЖнинг янги таҳрирдаги уставини давлат рўйхатидан ўтказиш ва корхоналарни давлат реестридан чиқариш. | 25.11.2023 | НКО, НФ, НН, НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Темир йўл транспорти соҳасида ислоҳотларни мувофиқлаштириш бўйича идоралараро комиссияси йиғилишининг 2024 йил 19 январдаги 5-сон баёни қарор қисмининг 2-бандига мувофиқ топшириқдаги “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ сўзлари “Темирйўлинфратузилма” АЖ сўзларига ўзгартирилди. Топшириқ ижроси юзасидан 2024 йил 7 мартда “Темирйўлинфратузилма” АЖнинг янги таҳрирдаги 2406306-сонли устави белгиланган тартибда Миробод тумани давлат хизматлари марказида рўйхатдан ўтказилиб, корхоналар давлат реестридан чиқарилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 12 мартдаги 01/947-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 2-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлинфратузилма» АЖни ташкил этиш. | 1-банд. Корхоналарни қайта ташкил этиш бўйича Комиссия тузиш. | 25.10.2023 | НЗД, МТУ, НКО, НФ, НН, НТП, НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Топшириқлар ижроси юзасидан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раиси ўринбосарининг 2023 йил 25 октябрдан 613-НЗ сонли буйруғи имзоланди ва буйруққа асосан корхоналарни қайта ташкил этиш бўйича комиссия тузилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 26 октябрдаги 01/3436-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 2-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлинфратузилма» АЖни ташкил этиш. | 2-банд. «ЎТЙ» АЖнинг йўл хўжалиги, электр таъминоти, сигналлаштириш ва алоқа, ягона диспетчерлик маркази, локомотив хўжалиги, юк станциялари ва юк перегонларини сақлаш, иш фаолиятини таъминлаш, мазкур инфратузилма объектларини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини хатловдан ўказиш. | 25.11.2023 | Д, Т, В, П, Э, Ш, Л, М, барча МТУлар | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Топшириқ ижроси юзасидан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг барча тармоқ корхоналари, жумладан, йўл хўжалиги, электр таъминоти, сигналлаштириш ва алоқа, ягона диспетчерлик маркази, локомотив хўжалиги, юк станциялари ва юк перегонларини сақлаш, иш фаолиятини таъминлаш, мазкур инфратузилма объектларини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари хатловдан ўтказилиб, жамият бошқарув йиғилишининг 157-сон баёни билан тасдиқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 10 ноябрдаги 01/3732-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 2-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлинфратузилма» АЖни ташкил этиш. | 3-банд. «ЎТЙ» АЖдан ажратиб чиқариш тартиби ва шартлари, «Темирйўлинфратузилма» АЖни ташкил этиш, жамиятнинг акцияларини ажралиб чиқаётган юридик шахснинг акцияларига айирбошлаш имкониятлари ҳамда бундай айирбошлаш тартиби, тақсимлаш балансини тасдиқлаш тўғрисида ягона акциядор қарорини қабул қилиш. | 25.11.2023 | НКО, НФ, НЮ, В, Т, П, Ш, барча МТУлар | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Топшириқ ижроси юзасидан 2023 йил 27 октябрда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Кузатув кенгаши мажлисининг 9-сон баёни ҳамда 2023 йил 10 ноябрда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раисининг Н-900-сонли “Темирйўлинфратузилма” АЖни ташкил қилиш тўғрисида”ги буйруғи тасдиқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 10 ноябрдаги 01/3731-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 2-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлинфратузилма» АЖни ташкил этиш. | 4-банд. «Темирйўлинфратузилма» АЖни давлат рўйхатидан ўтказиш. | 25.12.2023 | НКО, НФ, НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Темирйўлинфратузилма” АЖ 2023 йил 13 ноябрда давлат рўйҳатидан ўтказилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 13 ноябрдаги 01/3756-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 2-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлинфратузилма» АЖни ташкил этиш. | 5-банд. «Темирйўлинфратузилма» АЖ акцияларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва акцияларни жойлаштириш. | 25.12.2023 | НЗД, НКО, НФ, НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Топшириқ ижроси юзасидан “Темирйўлинфратузилма” АЖ ҳамда “Темирйўлэкспресс” АЖ акциялари Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигидан акцияларнинг бирламчи чиқарилиши тўғрисидаги қарор билан рўйхатдан ўтказилди ва ушбу чиқарилишдаги акциялар ёпиқ обуна усули билан "Ўзбекистон темир йўллари" АЖга жойлаштирилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 28 мартдаги 01/1185-24-сонли хати). |
|  | 4-илова, 2-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлинфратузилма» АЖни ташкил этиш. | 6-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган кредит мажбуриятларини тегишли қисмини қайта расмийлаштириш. | 29.02.2024 | НКО, НФ, НЮ, НОКС, ДИ | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари”АЖ томонидан барча жалб этилган кредит мажбуриятлари хатловдан ўтказилди. “Темирйўлинфратузилма” АЖга тегишли бўлган қисми 6 та битимни ташкил этди. Шунга мувофиқ, “Ўзбекистон темир йўллари”АЖ томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган 2023 йил 25 мартдаги L0341A-сонли, 2017 йил 20 ноябрдаги 3527-UZB-сонли, 2015 йил 31 июлдаги 8465-UZB-сонли, 2012 йил 21 сентябрдаги 2781-UZB- сонли, 2007 йил 23 майдаги 703-сонли ва 2001 йил 30 августдаги 1773-UZB- сонли қайта кредитлаш тўғрисида битимларга қўшимча келишувлар орқали “Темирйўлинфратузилма” АЖга кредит мажбуриятлари қайта расмийлаштирилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 13 февралдаги 01/585-24-сонли хати). |
|  | 4-илова, 3-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлкарго» АЖни ташкил этиш. | 1-банд. «Ўзтемирйўлконтейнер» АЖдаги 39 фоиз давлат акция пакетларини «ЎТЙ» АЖга ўтказиш. | 25.10.2023 | НКО, НФ, НЮ, В, ЖДК | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси ҳамда “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ билан биргаликда “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖдаги 39 фоиз давлат акция пакетларини “ЎТЙ” АЖга ўтказиш юзасидан 2023 йил 18 октябрда 01/3281-23-сонли хат “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ номидан Давлат активларини бошқариш агенлигига юборилган. Жорий йил 30 октябрдаги “Қимматли қоғозлар марказий депозитарияси” АЖнинг 312/881/23-сон рақами билан рўйхатга олинган “Қимматли қоғозларни ўтказиш” келишуви асосида “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖдаги 39 фоиз давлат акция пакетларини «ЎТЙ» АЖга ўтказилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 30 октябрдаги 01/3514-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 3-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлкарго» АЖни ташкил этиш. | 2-банд. «ЎТЙ» АЖнинг юк ташиш хизматларини амалга ошириш, юк вагон ва контейнер хўжалигини сақлаш ва ривожлантириш, мультимодал «эшикдан-эшикгача» логистика ташувларни йўлга қўйиш, маҳаллий ва хорижий логистик марказ ва терминалларни ташкил қилиш билан боғлиқ бўлган мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини хатловдан ўказиш. | 25.10.2023 | НЗД, ЖДК, НКО, НФ, НН, НСР, НЮ, В | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Корхонани қайта ташкил этиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раисининг 2023 йил 28 октябрдаги 848-Н сонли буйруғи имзоланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 15 ноябрдаги 01/3800-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 3-банд «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлкарго» АЖни ташкил этиш. | 3-банд. Тегишли мол-муклар, ҳуқуқ ва мажбуриятларни «Ўзтемирйўлконтейнер» АЖга ўтказиш тўғрисида бошқарув органлари қарорларини қабул қилиш. | 25.11.2023 | ЖДК, НКО, НФ, НН, НСР, НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “ЎТЙ” АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил 27 октябрдаги йиғилиш баёни билан “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖга ўтказиладиган мол-муклар, ҳуқуқ ва мажбуриятлар белгиланган. “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖнинг акциядорлар умумий йиғилиши қарорига кўра мол-муклар, ҳуқуқ ва мажбуриятларни қабул қилиб олиш бўйича қарор қабул қилинди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 15 декабрдаги 01/4343-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 3-банд «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлкарго» АЖни ташкил этиш. | 4-банд. «Ўзтемирйўлконтейнер» АЖ номини «Темирйўлкарго» АЖга ўзгартириш ва уни давлат рўйхатидан ўтказиш. | 25.11.2023 | ЖДК, НКО, НФ НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ номи “Темирйўлкарго” АЖ номига ўзгартирилди ва давлат рўйхатидан ўтказилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 15 декабрдаги 01/4343-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 3-банд «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлкарго» АЖни ташкил этиш. | 5-банд. Темирйўлкарго» АЖ акцияларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва акцияларни жойлаштириш. | 25.11.2023 | “Темирйўлкарго” АЖ, НКО, НФ НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. 2024 йил 3 апрелда “Темирйўлкарго” АЖ акциялари Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигидан акцияларнинг бирламчи чиқарилиши тўғрисидаги қарор билан рўйхатдан ўтказилди ва ушбу чиқарилишдаги акциялар ёпиқ обуна усули билан "Ўзбекистон темир йўллари" АЖга жойлаштирилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 01/1369-24-сонли хати). |
|  | 4-илова, 3-банд «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлкарго» АЖни ташкил этиш. | 6-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган кредит мажбуриятларини тегишли қисмини қайта расмийлаштириш. | 25.02.2024 | НФ, ДИ, НОКС, “Темир-йўлкарго” АЖ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Бугунги кунда, «Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган кредит мажбуриятлари тегишлилиги бўйича қайта кўриб чиқилди “Темирйўлкарго” АЖга расмийлаштирилиши лозим бўлган, жалб қилинган (тўлиқ ўзлаштирилган) кредит мажбуриятлари мавжуд эмаслиги аниқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 3 майдаги 01/1709-24-сонли хати). |
|  | 4-илова, 3-банд «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлкарго» АЖни ташкил этиш. | 7-банд. Темирйўлкарго» АЖнинг 4 фоиз акцияларини оммавий жойлаштириш (IPO). | 31.03.2024 | “Темир-йўлкарго” АЖ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Темир йўл транспорти соҳасида ислоҳотларни мувофиқлаштириш бўйича идоралараро комиссия йиғилишининг 2024 йил 15 январдаги 4-сонли баёнининг 2-бандига мувофиқ ушбу топшириқ назоратдан ечилган. |
|  | 4-илова, 4-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлекспресс» АЖни ташкил этиш. | 1-банд. Корхонани қайта ташкил этиш бўйича Комиссия тузиш. | 25.10.2023 | НЗ-1, ТЧ-1, Л, Т, НКО, НФ, НН, НСР, НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Корхонани қайта ташкил этиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раисининг 2023 йил 28 октябрдаги 848-Н сонли буйруғи имзоланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 28 октябрдаги 01/3501-23-сонли хати ). |
|  | 4-илова, 4-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлекспресс» АЖни ташкил этиш. | 2-банд «ЎТЙ» АЖнинг юқори тезликда ҳаракатланувчи электропоездларда йўловчиларни ташиш хизматини кўрсатиш, электропоездлар хўжалигини сақлаш ва ривожлантириш билан боғлиқ бўлган мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини хатловдан ўказиш | 25.11.2023 | ТЧ-1, Л, НКО, НФ, НН, НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг юқори тезликда ҳаракатланувчи электропоездларда йўловчиларни ташиш хизматини кўрсатиш, электропоездлар хўжалигини сақлаш ва ривожлантириш билан боғлиқ бўлган мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини хатловдан ўказиш ҳамда “Темирйўлэкспресс” АЖга ўтказиладиган активлар рўйхатини шакиллантириш юзасидан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раисининг 2023 йил 27 октябрдаги 840-Н сонли буйруғи имзоланди. “ЎТЙ” АЖнинг барча мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари хатловдан ўтказилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 6 ноябрдаги 01/3627-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 4-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлекспресс» АЖни ташкил этиш. | 3-банд. «ЎТЙ» АЖдан ажратиб чиқариш тартиби ва шартлари, «Темирйўлэкспресс» АЖни ташкил этиш, жамиятнинг акцияларини ажралиб чиқаётган юридик шахснинг акцияларига айирбошлаш имкониятлари ҳамда бундай айирбошлаш тартиби, тақсимлаш балансини тасдиқлаш тўғрисида ягона акциядор қарорини қабул қилиш. | 25.11.2023 | НЗ-1, Л, НКО, НФ, НН, НСР, НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Топшириқ ижроси юзасидан 2023 йил 27 октябрда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Кузатув кенгаши мажлисининг 9-сон баёни ҳамда 2023 йил 10 ноябрда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раисининг Н-897 сонли ““Темирйўлэкспресс” АЖни ташкил қилиш тўғрисида”ги буйруғи тасдиқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 10 ноябрдаги 01/3729-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 4-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлекспресс» АЖни ташкил этиш. | 4-банд. «Темирйўлэкспресс» АЖни давлат рўйхатидан ўтказиш. | 25.12.2023 | НКО, НФ, НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Темирйўлэкспресс” АЖ 2023 йил 13 ноябрда давлат рўйҳатидан ўтказилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 13 ноябрдаги 01/3757-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 4-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлекспресс» АЖни ташкил этиш. | 5-банд. «Темирйўлекспресс» АЖ акцияларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва акцияларни жойлаштириш. | 25.12.2023 | “Темир-йўлэкс-пресс” АЖ | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Топшириқ ижроси юзасидан “Темирйўлинфратузилма” АЖ ҳамда “Темирйўлэкспресс” АЖ акциялари Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигидан акцияларнинг бирламчи чиқарилиши тўғрисидаги қарор билан рўйхатдан ўтказилди ва ушбу чиқарилишдаги акциялар ёпиқ обуна усули билан "Ўзбекистон темир йўллари" АЖга жойлаштирилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 28 мартдаги 01/1185-24-сонли хати). |
|  | 4-илова, 4-банд. «ЎТЙ» АЖ мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда «Темирйўлекспресс» АЖни ташкил этиш. | 6-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган кредит мажбуриятларини тегишли қисмини қайта расмийлаштириш. | 29.02.2024 | НФ, ДИ, НОКС, “Темир-йўлэкс-пресс” АЖ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари”АЖ томонидан барча жалб этилган кредит мажбуриятлари хатловдан ўтказилди. ““Темирйўлэкспресс” АЖга тегишли бўлган қисми 1 та битимни ташкил этди. Шунга мувофиқ, “Ўзбекистон темир йўллари”АЖ томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун жалб этилган 2019 йил 6 сентябрдаги (ICO) қайта кредитлаш тўғрисида битимга қўшимча келишув орқали “Темирйўлэкспресс” АЖга кредит мажбуриятлари қайта расмийлаштирилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг2024 йил 13 февралдаги 01/585-24-сонли хати). |
|  | 4-илова, 5-банд. «Ўзтемирйўл-йўловчи» АЖ мол-мулкларининг бир қисми ҳисобидан “Темирйўл вокзаллари” МЧЖ ва “Шаҳар атрофида йўловчи ташиш” МЧЖни ташкил этиш. | 1-банд. Жамиятни қайта ташкил этиш бўйича Комиссия тузиш. | 25.10.2023 | НЗ-1, Л, НТ, НКО, НФ, НН, НСР, НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Жамиятни қайта ташкил этиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖнинг 2023 йил 27 октябрдаги 387-сонли буйруғи имзоланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 27 октябрдаги L3162-сонли хати). |
|  | 4-илова, 5-банд. «Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ мол-мулкларининг бир қисми ҳисобидан “Темирйўл вокзаллари” МЧЖ ва “Шаҳар атрофида йўловчи ташиш” МЧЖни ташкил этиш. | 2-банд. Корхоналарнинг мол-муклари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини хатловдан ўтказиш. | 25.10.2023 | Л (ички идоравий комиссия) | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ томонидан 2023 йил 24 октябрдаги Л-384-сонли ҳамда 2023 йил 27 октябрдаги 387 буйруқлари имзоланди. Буйруқлар асосида Корхоналарнинг мол-мулклари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари хатловдан ўтказилиб, комиссия далолатномаси расмийлаштирилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 31 октябрдаги L3240-сонли хати). |
|  | 4-илова, 5-банд. «Ўзтемирйўл-йўловчи» АЖ мол-мулкларининг бир қисми ҳисобидан “Темирйўл вокзаллари” МЧЖ ва “Шаҳар атрофида йўловчи ташиш” МЧЖни ташкил этиш. | 4-банд. Жамият акцияларининг бозор қийматини аниқлаш. | 25.10.2023 | Л (ички идоравий комиссия) | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунига мувофиқ акцияларнинг бозор қийматини аниқлаш учун баҳоловчи ташкилот билан шартнома тузган ҳолда, жамиятнинг барча активлари ҳамда мол-мулкларини баҳолаб олиш зарур. Ҳозирги кунда жамият балансида 33 та темир йўл вокзаллари 472 та йўловчи вагонлар ва бир қанча моддий бойликлар мавжуд бўлиб, ушбу жараёнларни амалга ошириш кўп муддат талаб қилади. Шу муносабат билан, жорий йил 31 октябрда L3247-сонли Идоралараро комиссияга хат юборилди. Идоралараро комиссия 2023 йил 31 октябрдаги 05/83.1-37-сонли топшириғига мувофиқ ўзгартириш киритиш учун хулоса бериш учун тегишли вазирлик ва идораларга топшириқ берилди. Вазирликлар томонидан хулоса киритилиб, 2023 йилнинг 28 ноябр куни 05/19-381-сонли топшириқ билан 5.4-5.8 бандларга ўзгартириш киритиш бўйича розилик олинди ва назоратдан ечилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 28 ноябрдаги 01/4036-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 5-банд. «Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ мол-мулкларининг бир қисми ҳисобидан “Темирйўл вокзаллари” МЧЖ ва “Шаҳар атрофида йўловчи ташиш” МЧЖни ташкил этиш. | 5-банд. Жамиятни қайта ташкил этиш ва жамият миноритар акциядорларининг акцияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида акциядорлар умумий йиғилиши қарорини қабул қилиш. | 25.11.2023 | НЗС, Л | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Жорий йил 31 октябрда L3247-сонли Идоралараро комиссияга хат юборилди. Идоралараро комиссия 2023 йил 31 октябрдаги 05/83.1-37-сонли топшириғига мувофиқ ўзгартириш киритиш учун хулоса бериш учун тегишли вазирлик ва идораларга топшириқ берилди. Вазирликлар томонидан хулоса киритилиб, 2023 йилнинг 28 ноябр куни 05/19-381-сонли топшириқ билан 5.4-5.8 бандларга ўзгартириш киритиш бўйича розилик олинди ва назоратдан ечилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 28 ноябрдаги 01/4036-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 5-банд. «Ўзтемирйўл-йўловчи» АЖ мол-мулкларининг бир қисми ҳисобидан “Темирйўл вокзаллари” МЧЖ ва “Шаҳар атрофида йўловчи ташиш” МЧЖни ташкил этиш. | 6-банд. Акцияларни қайтариб сотиб олишни талаб қилган акциядорларидан акцияларни сотиб олиш. | 25.12.2023 | Л | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Жорий йил 31 октябрда L3247-сонли Идоралараро комиссияга хат юборилди. Идоралараро комиссия 2023 йил 31 октябрдаги 05/83.1-37-сонли топшириғига мувофиқ ўзгартириш киритиш учун хулоса бериш учун тегишли вазирлик ва идораларга топшириқ берилди. Вазирликлар томонидан хулоса киритилиб, 2023 йилнинг 28 ноябр куни 05/19-381-сонли топшириқ билан 5.4-5.8 бандларга ўзгартириш киритиш бўйича розилик олинди ва назоратдан ечилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 28 ноябрдаги 01/4036-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 5-банд. «Ўзтемирйўл-йўловчи» АЖ мол-мулкларининг бир қисми ҳисобидан “Темирйўл вокзаллари” МЧЖ ва “Шаҳар атрофида йўловчи ташиш” МЧЖни ташкил этиш. | 7-банд. Янги масъулияти чекланган жамиятларни рўйхатдан ўтказиш. | 25.12.2023 | Л | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Жорий йил 31 октябрда L3247-сонли Идоралараро комиссияга хат юборилди. Идоралараро комиссия 2023 йил 31 октябрдаги 05/83.1-37-сонли топшириғига мувофиқ ўзгартириш киритиш учун хулоса бериш учун тегишли вазирлик ва идораларга топшириқ берилди. Вазирликлар томонидан хулоса киритилиб, 2023 йилнинг 28 ноябр куни 05/19-381-сонли топшириқ билан 5.4-5.8 бандларга ўзгартириш киритиш бўйича розилик олинди ва назоратдан ечилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 28 ноябрдаги 01/4036-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 5-банд. «Ўзтемирйўл-йўловчи» АЖ мол-мулкларининг бир қисми ҳисобидан “Темирйўл вокзаллари” МЧЖ ва “Шаҳар атрофида йўловчи ташиш” МЧЖни ташкил этиш. | 8-банд. «Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ устав капиталини камайтириш. | 25.12.2023 | НЗС, Л | “Ўзбекистон темир йўллари холдинг” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Давактив агентлиги, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Жорий йил 31 октябрда L3247-сонли Идоралараро комиссияга хат юборилди. Идоралараро комиссия 2023 йил 31 октябрдаги 05/83.1-37-сонли топшириғига мувофиқ ўзгартириш киритиш учун хулоса бериш учун тегишли вазирлик ва идораларга топшириқ берилди. Вазирликлар томонидан хулоса киритилиб, 2023 йилнинг 28 ноябр куни 05/19-381-сонли топшириқ билан 5.4-5.8 бандларга ўзгартириш киритиш бўйича розилик олинди ва назоратдан ечилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 28 ноябрдаги 01/4036-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 6-банд. “Темирйўл ижтимоий хизматлар” муассасасини ташкил этиш. | 1-банд. “Темирйўл ижтимоий хизматлар” муассасасини давлат рўйхатидан ўтказиш. | 25.10.2023 | НЗС, НЗК, НКО, НФ, НЮ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Темирйўл ижтимоий хизматлар” муассасасини ташкил қилиш тўғрисида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раисининг 2023 йил 27 октябрдаги 841-Н-сонли буйруғи имзоланди. Топшириқ ижроси юзасидан бажариладиган ишлар ҳажмининг кўплиги топшириқни белгиланган муддатларда бажариб бўлмаслигига сабаб, Идоралараро комиссиянинг 2023 йил 30 октябрдаги 05/83.1-36-сонли хатига мувофиқ топшириқ ижро муддати 2024 йил январга қадар узайтирилган эди. “Темирйўл ижтимоий хизматлар” давлат муассасасини ташкил қилиш тўғрисида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раисининг 2023 йил 24 ноябрдаги 954-Н-сонли буйруғи имзоландива “Темирйўл ижтимоий хизматлар” муассасаси “Темирйўл ижтимоий хизматлар” давлат муассасаси шаклида давлат рўйҳатидан ўтказилди. |
|  | 4-илова, 6-банд. “Темирйўл ижтимоий хизматлар” муассасасини ташкил этиш. | 2-банд. Муассасага ўтказиладиган мол-мулклар ва ташкилотлар рўйхатини шакллантириш. | 25.11.2023 | НЗС, НЗК, НКО, НФ, НН, НСР | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Темирйўл ижтимоий хизматлар” муассасасига кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида ўтказиладиган активлар рўйхати шакллантирилиб, 2023 йил 24 ноябрда жамият бошқарув раисининг 954-Н-сонли буйруғи билан тасдиқланди. |
|  | 4-илова, 6-банд. “Темирйўл ижтимоий хизматлар” муассасасини ташкил этиш. | 3-банд. Мол-муклар ва ташкилотлар кесимида самарадорлик муҳим кўрсаткичларини белгилаш. | 25.11.2023 | НН, муассаса ва тарки-бидаги корхона-лар | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. 2024 йил 11 январда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 11-Н-сонли ҳамда 2024 йил 12 январда “Темир йўл ижтимоий хизматлар” муассасасининг 5-сонли буйруқлари тасдиқланди ва буйруқлар билан "Темир йўл ижтимоий хизматлар” муассасасининг энг муҳим самарадорлик кўрсаткичлари белгиланди. |
|  | 4-илова, 6-банд. “Темирйўл ижтимоий хизматлар” муассасасини ташкил этиш. | 4-банд. Муассасага ажратиладиган ҳомийлик маблағларини бериш тартибини тасдиқлаш ва молиялаштиришнинг бошқа манбаларини аниқлаш. | 25.12.2023 | НЗ-1, НЗС, НЗК, НФ, НН, НЮ, муассаса ва тарки-бидаги корхона-лар | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. 2024 йил 11 январда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 48-Н-сонли буйруғи билан “Темирйўл ижтимоий хизматлар” муассасаси фаолиятини молиялаштириш ва ҳомийлик маблағларини бериш тартиби тўғрисидаги Низом тасдиқланди. |
|  | 4-илова, 7-банд. Қуйидаги унитар корхоналарни масъулияти чекланган жамиятига айлантириш: “Согдиана транс” ШК; “1-сон энергомонтаж поезди” УК; “406-сон Ихтисослаштирилган қурилиш-монтаж поезди” УК; “14-сон Рельс пайвандлаш поезди” УК. | 1-банд. Корхоналарни амалдаги устав капитали миқдорида масъулияти чекланган жамияти сифатида қайта ташкил этиш тўғрисида ягона иштирокчи қарорини қабул қилиш. | 25.10.2023 | НКО, НФ, НЮ, ЭП-1, СМП-406, РСП-14, ЖДЭ, | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ 2023 йил 18 октябрда 01/3282-23-сонли хат орқали Кузатув кенгаши аъзоларига Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси темир йўл транспорти соҳасини тубдан ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-329-сон қарори ижросини таъминлаш тўғрисида баён лойиҳаси кун тартибига корхоналарни МЧЖ сифатида қайта ташкил этиш масаласи киритилган ва келишиш учун юборилган. Корхоналар низомларини тасдиқлаш жараёнида. Бундан ташқари ташкилотларни МЧЖ сифатида қайта ташкил этиш бўйича: - “Согдиана транс” ШКни (2023 йил 31 октябрь 859-Н), “1-сон энергомонтаж поезди” УКни (2023 йил 28 октябрдаги 847-Н), “406-сон Ихтисослаштирилган қурилиш-монтаж поезди” УКни (851-Н-сон 28 октябрдаги буйруғи), “14-сон Рельс пайвандлаш поезди” УКни (2023 йил 28 октябрдаги 850-Н-сон) қайта МЧЖ сифатида ташкил этиш тўғрисида буйруғи имзоланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 31 октябрдаги 01/3554-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 7-банд. Қуйидаги унитар корхоналарни масъулияти чекланган жамиятига айлантириш: “Согдиана транс” ШК; “1-сон энергомонтаж поезди” УК; “406-сон Ихтисослаштирилган қурилиш-монтаж поезди” УК; “14-сон Рельс пайвандлаш поезди” УК. | 2-банд. Корхоналарни масъулияти чекланган жамияти сифатида давлат рўйхатидан ўтказиш. | 25.11.2023 | ЭП-1, СМП-406, РСП-14, ЖДЭ, СТ, НКО | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Адлия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “ЎТЙ” АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил 27 октябрдаги 9-сон баёнига асосан Давлат хизматлари марказидан МЧЖ сифатида қайта ташкил этилган. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 13 ноябрдаги 01/3744-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 8-банд. Қуйидаги унитар корхоналарни акциядорлик жамиятига айлантириш: “Ўзтемирйўлмаштаъмир” УК; “Қуюв механика заводи” ШК; “Андижон механика заводи” ШК. | 1-банд. Корхоналарни акциядорлик жамияти сифатида қайта ташкил этиш тўғрисида ягона иштирокчининг қарорини қабул қилиш. | 25.11.2023 | Корхона рахбар-лари, НКО | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Топшириқ ижроси юзасидан 2023 йил 30 октябрда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқарув раисининг Н-857 сонли ““Ўзтемирйўлмаштаъмир” УКни акциядорлик жамиятига айлантириш тўғрисида”, 2023 йил 7 ноябрда Н-880 сонли ““Андижон механика заводи” шўба корхонасини акциядорлик жамиятига айлантириш тўғрисида”, 2023 йил 8 ноябрда Н-882 сонли ““Қуюв-механика заводи” ШКни акциядорлик жамиятига айлантириш тўғрисида”ги буйруқлари тасдиқланди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 9 ноябрдаги 01/3690-23-сонли хати). |
|  | 4-илова, 8-банд. Қуйидаги унитар корхоналарни акциядорлик жамиятига айлантириш: “Ўзтемирйўлмаштаъмир” УК; “Қуюв механика заводи” ШК; “Андижон механика заводи” ШК. | 2-банд. Корхоналарни акциядорлик жамияти сифатида давлат рўйхатидан ўтказиш. | 25.11.2023 | Корхона рахбар-лари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Топшириқ ижроси юзасидан юқорида кўрсатиб ўтилган барча корхоналар акциядорлик жамияти сифатида давлат рўйхатидан ўтказилди ва ҳудудий Давлат хизматлари марказидан гувоҳномалар қабул қилиб олинди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2023 йил 14 ноябрдаги 01/3769-23-сонли хати) |
|  | 4-илова, 8-банд. Қуйидаги унитар корхоналарни акциядорлик жамиятига айлантириш: «Ўзтемирйўлмаштаъмир» УК; “Қуюв механика заводи” ШК; “Андижон механика заводи” ШК. | 3-банд. Акциялар чиқарилувини давлат рўйхатидан ўтказиш. | 31.01.2024 | Корхона рахбар-лари | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. 2023 йил 10 ноябрь куни Бектемир тумани Давлат хизматлари маркази томонидан 1476801-рақами билан АЖ сифатида давлат рўйхатидан ўтди. Акциялари оддий акция сифатида баҳоси 1000сўм 8184285 дона умумий қиймати 8 184 285 000 сўм бўлган акциялар давлат рўйхатидан ўтказилди. "Ўзтемирйўлмаштаъмир”, “Қуюв механика заводи” ва “Андижон механика заводи” акциялар чиқарилуви Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигидан рўйхатдан ўтказилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 10 январдаги 02/95-24-сонли хати). |
|  | 5-6- иловалар |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-илова. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ таркибидаги корхоналарнинг оммавий савдолар орқали сотиладиган акция пакетлари (улушлари) РЎЙХАТИ. | рўйхат бўйича | 01.07.2026 | НКО, НФ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилмоқда. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекситон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига 01/2553-25 сонли хат билан оралиқ маълумот сифатида ахборот киритилди. Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2025 йил 15 декабрдаги 133-хдфу-сон баёнига 6.1-илова 244-бандига асосан мазкур топшириқ ижро муддатини узайтиришга розилик берилди. |
|  | 6-илова. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг оммавий савдолар орқали сотиладиган кўчмас мулк объектлари РЎЙХАТИ | рўйхат бўйича | 01.07.2026 | НКО, НФ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилмоқда. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг оммавий савдолар орқали сотиладиган кўчмас мулк объектлари РЎЙХАТИидан 20 та актив бугунги кунда Давлат активларини бошқариш агентлиги ва унинг ҳудудий бошқармалари балансларига топширилди. Рўйхатдаги қолган 20 та “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг турар жой ва ётоқхона объектларини хусусийлаштириш юзасидан ички тартиби тасдиқланган бўлиб, мазкур ички тартибга кўра амалга оширилади. Маълумот учун Қарорга 6-илованинг изоҳ қисмида: турар жой ва ётоқхона объектлари «Ўзбекистон темир йўллари» АЖда белгиланган ички тартибга кўра уларда истиқомат қилувчи ходимларга хусусийлаштириб берилиши белгиланган. Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2025 йил 15 декабрдаги 133-хдфу-сон баёнига 6.1-илова 245-бандига асосан мазкур топшириқ ижро муддатини узайтиришга розилик берилди. |
|  | 7-илова |  |  |  |  |  |  |
|  | 7-илова 1-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | “Шарғункўмир” АЖдаги 99,9 фоиз акция пакети Сурхондарё вилояти | 10.10.2024 | НКО, НФ | Давлат активларини бошқариш агентлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Ўзбекистон темир йуллари” АЖнинг “Шарғункўмир” АЖ устав капиталидаги акциялар сони 14 979 257 (Ўн тўрт миллион тўққиз юз етмиш тўққиз минг икки юз эллик етти минг) донани ёки 87,96 фоизни ташкил этди ва ушбу акциялар 2024 йил 26 июндаги келишувга асосан Давлат активларини бошқариш агентлигига ўтказилди. (“Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2024 йил 19 сентябрдаги 01/3737-24-сонли хати). |
|  | 7-илова 2-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | “Наврўз боғи” МЧЖдаги 50 фоиз улуш, Тошкент шаҳри | 10.04.2025 | НКО, НФ | Давлат активларини бошқариш агентлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. “Наврўз боғи” МЧЖдаги 50 фоиз улуши Давлат активларини бошқариш агентлигигага топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига 01/1158-25-сонли хат билан ахборот киритилди. |
|  | 7-илова 3-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Темир йўл ўлатга қарши станцияси, Тошкент шаҳри | 10.04.2024 | НКО, НФ | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Тошкент шаҳри, Сергели тумани, Жалойир кўчаси, 3-уйда жойлашган Темир йўл ўлатга қарши станцияси Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/1337-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 4-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Хўжайли темир йўл шифохонаси | 10.04.2024 | НКО, НФ | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Қорақалпоғистон Республикаси, Хўжайли тумани, Фурқат кўчаси, 1-уйда жойлашган Хўжайли темир йўл шифохонаси Қорақалпоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/1337-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 5-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Самарқанд темир йўл техникуми | 10.04.2024 | НКО, НФ | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Самарқанд вилояти Самарқанд шаҳри, Ибн- Холдун кўчаси, 79-уйда жойлашган Самарқанд темир йўл техникуми Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/1337-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 6-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Тошкент темир йўл техникуми | 10.04.2025 | НКО, НФ | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Г.Алиев кўчаси, 89 -уйда жойлашган “Тошкент темир йўл техникуми” Транспорт вазирлигига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. |
|  | 7-илова 7-банд. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Қўқон темир йўл техникуми | 10.04.2024 | НКО, НФ | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри, Меҳржон кўчаси, 22-уйда жойлашган Қўқон темир йўл техникумиЎзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/1337-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 8-банд. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Савдо дўкони Тошкент вилояти | 10.04.2024 | НКО, НФ | Божхона қўмитаси, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Тошкент вилояти, Тошкент тумани, Оқибат МФЙ, Оқибат кўчаси, 3-тор-уйда жойлашган Савдо дўкони Ўзбекистон Республикаси Божхона қўмитаси балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/1337-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 9-банд. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | “Локомотив” стадиони, Бухоро вилояти | 10.04.2024 | НКО, НФ | Спорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Алишер Навоий МФЙ, Дўстлик кўчаси, 80-уйда жойлашган “Локомотив” стадиони Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги тасарруфидаги Когон шаҳар спорт мактаби балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/361-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 10-банд. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Сув минораси, Самарқанд вилояти | 10.04.2024 | НКО, НФ | “Ўзсувтаъминот” АЖ, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани, Чархин МФЙда жойлашган “Улуғбек” Сув минораси “Ўзсувтаъминот" АЖ тасарруфидаги "Самарқанд сув таъминоти" МЧЖ балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/361-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 11-банд. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Сув қабул қилиш қудуғи, Самарқанд вилояти | 10.04.2024 | НКО, НФ | “Ўзсувтаъминот” АЖ, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани, Гулобод МФЙда жойлашган Сув қабул қилиш қудуғи “Ўзсувтаъминот" АЖ тасарруфидаги "Самарқанд сув таъминоти" МЧЖ балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/361-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 12-банд. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Артезиан сув чиқариш қудуғи, Самарқанд вилояти | 10.04.2024 | НКО, НФ | “Ўзсувтаъминот” АЖ, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани, Жума шаҳарчасида жойлашган Артезиан сув чиқариш қудуғи “Ўзсувтаъминот" АЖ тасарруфидаги "Самарқанд сув таъминоти" МЧЖ балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/361-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 13-банд. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | КНС-1,2,3,4 Самарқанд вилояти. | 10.04.2024 | НКО, НФ | Самарқанд вилояти ҳокимлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Самарқанд шаҳри “Бухоро МТУ” УК Самарқанд шаҳри ҳокимлиги ҳудудида жойлашган КНС-1,2,3,4 (канализация насос станцияси) Самарқанд шаҳар ҳокимлиги балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/361-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 14-банд. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Қишлоқ хўжалиги ер майдонлари ва боғлар Бухоро вилояти. | 10.04.2024 | НКО, НФ | Бухоро вилояти ҳокимлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Бухоро вилояти, Когон тумани, Янги-Ҳаёт МФЙда жойлашган Қишлоқ хўжалиги ер майдонлари ва боғлар Ўзбекистон Республикаси Когон туман ҳокимлиги балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/361-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 15-банд. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Маъмурий бино-иншоот, Бухоро вилояти | 10.04.2024 | НКО, НФ | Давлат хавфсизлик хизмати, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Ушбу объект “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқаруви йиғилишининг 2022 йил 24 мартдаги 47-сонли баёнига асосан Давлат хавфсизлик хизматига топширилган. Аммо Қабул қилиш ва топшириш далолатномасини олиш имкони бўлмаган. Шундан сўнг, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан объектни топшириш ишларини ҳамда топшириш қабул қилиш далолатномасини расмийлаштиришни тўлиқ якунлаш мақсадида ПҚ-329-сон қарор лойиҳасига ушбу топшириқни қайта кўрсатиб ўтиш таклифи берилган. Хозирда мазкур объект Давлат хавфсизлик хизматига топширилганлиги бўйича далолатнома қўлга киритлди ва илова қилинмоқда. ,Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Темирйўлчи МФЙ, Темирйўлчи кўчаси, 18-уйда жойлашган Маъмурий бино-иншоот Давлат хавфсизлик хизмати Бухоро вилояти бўйича бошқармаси балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/1337-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 16-банд. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Қорабайир отчилик мажмуаси* | 10.04.2024 | НКО, НФ | Миллий гвардия, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Қашқадарё вилояти, Китоб тумани, Пахтаобод МФЙ, Бобоев массивида жойлашган Китоб мевали боғи Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардия балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/361-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 17-банд. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Китоб мевали боғи* | 10.04.2024 | НКО, НФ | Миллий гвардия, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Қашқадарё вилояти, Китоб тумани, Пахтаобод МФЙ, Бобоев массивида жойлашган Китоб мевали боғи Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардия балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/361-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 18-банд. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Қўнғирот станциясидаги Транспорт ички ишлар бўлими маъмурий биноси | 10.04.2024 | НКО, НФ | Ички ишлар вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Қорақалпоғистон Республикаси, Қўнғирот тумани, Қўнғирот станциясида жойлашган Транспорт ички ишлар бўлими маъмурий биноси Қорақалпоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/1337-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 7-илова 19-банд. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларга кейинчалик самарали фойдаланиш учун баланс қийматида текинга ўтказиладиган активлари РЎЙХАТИ. | Сув тозалаш ва сув насос иншоотлари. | 10.04.2024 | НКО, НФ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, “Ўзсувтаъминот” АЖ | «ЎТЙ» АЖ | Бажарилди. Тошкент вилояти, Оҳангарон тумани, Эйвалек қўрғонида жойлашган Сув тозалаш ва сув насос иншоотлари “Ўзсувтаъминот" АЖ тасарруфидаги "Тошкентсув таъминоти" МЧЖ балансига топширилди ва ҳужжатлар расмийлаштирилди. Амалга оширилган ишлар юзасидан 01/361-24-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига маълумот киритилган. |
|  | 8-илова |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-илова. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ва унинг таркибидаги корхоналарнинг “Темир йўл ижтимоий хизматлар” муассасасига баланс қийматида ўтказиладиган мол-мулклари РЎЙХАТИ. | рўйхат бўйича | 01.05.2026 | НКО, НФ | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | “ЎТЙ” АЖ | Бажарилмоқда. Амалга оширилган ишлар юзасидан Ўзбекситон Республикаси Ҳисоб палатаси, Вазирлар Маҳкамаси ва Адлия вазирлигига 01/2553-25 сонли хат билан оралиқ маълумот сифатида ахборот киритилди. Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2025 йил 15 декабрдаги 133-хдфу-сон баёнига 6.1-илова 245-бандига асосан мазкур топшириқ ижро муддатини узайтиришга розилик берилди. |